**## Tag 1: Onboarding & Analyse

Datum: 16.02.2026
Bearbeiter: Projektassistenz (AlphaTech GmbH)
Status: ✅ Erledigt

### Tagesziele (PM-1)

- Team-Kick-off und Projektverständnis entwickeln

- Netzwerk-Szenarien verstehen (Kaiserslautern & Mainz)

- Technische Arbeitsumgebung einrichten

- Projektdokumentation strukturieren

- Erste Anforderungsanalyse durchführen

### Gruppenarbeit

- Team-Kick-off

  - MS Teams Meeting

  - Gemeinsames Lesen der digitalen Kundenakte

  - Klärung: Welche Aufgaben übernimmt AlphaTech in den drei Phasen?

  - Aufgabenteilung Dokumentation

  - Dokumentationstool: Obsidian (PDF-Export zwingend erforderlich)

- Netzwerk-Szenarien verstehen

  - Packet Tracer Topologie Filiale Kaiserslautern analysiert (3 Abteilungen, hierarchisches Design)

  - Topologie Zentrale Mainz betrachtet (kleine Abteilung + Server)

  - Unterschiede: Kaiserslautern = neues Netz mit Segmentierung, Mainz = Modernisierung Live-Systeme

### Einzelarbeit

- Technische Arbeitsumgebung

  - Dashboard-Login und Erkundung

  - Admin-VM gestartet

  - VPN-Config installiert & Verbindung getestet

  - RDP-Verbindung zur Admin-VM stabil

  - Grundfunktionen überprüft (keine Probleme)

- Dokumentation strukturieren

  - Projektordner “BetaTrade-Modernisierung” angelegt

  - Startseite mit Projektüberblick erstellt

- Erste Anforderungsanalyse

  - Kritische Schwachstellen aus Kundenakte:

    - Keine VLAN-Segmentierung → Broadcast-Domänen vermischt

    - Externer Zugriff nur Passwort-gesichert → unsicher

    - Kein externes / zentrales Backup-Konzept

    - Fehlende abteilungsübergreifende VoIP-Telefonie

### Grobe Projektstruktur

flowchart LR
    Start((Projektstart<br>16.02.2026)) --> Phase1[Phase 1<br>Filiale Kaiserslautern<br>VLAN / DHCP-Relay / VoIP<br>Woche 1]
    Start --> Phase2[Phase 2<br>Zentrale Mainz<br>VPN / AD / Backup / LDAP<br>Wochen 2–5,5]
    Start --> Phase3[Phase 3<br>Security & Monitoring<br>IDS / ISO 27001<br>Woche 6]

    Phase1 --> Sim[Planung &<br>Packet Tracer Simulation]
    Phase2 --> Mig[Live-Migration<br>& Umsetzung]
    Phase3 --> Abs[Compliance &<br>Abschlusstest]

    classDef start fill:#ff9f1c,stroke:#d62828
    classDef phase fill:#90e0ef,stroke:#0077b6
    class Start start
    class Phase1,Phase2,Phase3 phase

# Tag 1: Strukturierung & Tool-Entscheidung (Ergänzung)

INFO: Fokus Aufbau einer nachhaltigen Dokumentationsstruktur und methodische Vorbereitung des Kundenprojekts BetaTrade AG.

## 1. Aufbau der Wissensdatenbank

- Ordnerstruktur: Die initiale Struktur im Obsidian-Vault wurde strikt getrennt nach: Daily Notes, Ressourcen, Kundenakte BetaTrade und Netzwerk-Configs.

- Metadaten-Konzept: Einführung von YAML-Frontmatter für alle Markdown-Dateien zur besseren Filterung (Standard-Tags: Autor, Datum, Status, Priorität).

## 2. Tool-Entscheidungsmatrix

CHECK: Entscheidung: Obsidian vs. Confluence/Notion Die Wahl fiel auf Obsidian. Ausschlaggebende Argumente: Volle Offline-Verfügbarkeit, lokale Datenhaltung (erfüllt strenge Datenschutzvorgaben) und zukunftssichere, exportierbare Markdown-Dateien.

## 3. Kick-off-Protokoll (Meeting Minutes)

- Strukturierte Erfassung des Initial-Meetings.

- Kernziele: Nahtlose Modernisierung ohne lange Downtimes.

- Pain Points der BetaTrade AG: Bisher ungeordnete Netzwerkstruktur und fehlende IT-Security in der Zentrale Mainz.**

# GEMINI.md - Projekt-Kontext: BetaTrade Modernisierung

Dieses Dokument dient als instruktionaler Kontext für die Arbeit innerhalb dieses Obsidian-Vaults. Es beschreibt die Struktur, die Ziele und die Konventionen der IT-Infrastruktur-Modernisierung der BetaTrade AG.

## 📌 Projekt-Übersicht

Projekt: BetaTrade Modernisierung (ID 13)
Kunde: BetaTrade AG
Auftragnehmer: AlphaTech GmbH
Ziel: Vollständige Modernisierung der Netzwerk- und Systeminfrastruktur an den Standorten Kaiserslautern (Neubau) und Mainz (Bestand).

### Kerntechnologien

- Netzwerk: Cisco Switching (Core/Distro/Access), VLAN-Segmentierung, OSPF Routing.

- Security: pfSense Firewall, OpenVPN (Roadwarrior), Firewall-Hardening (Least Privilege).

- Systeme: Windows Server 2025 (AD, DNS, DHCP), Ubuntu Server (Mail/Web).

- Dokumentation: Obsidian (Markdown), Mermaid.js für Diagramme.

## 📂 Verzeichnisstruktur

- 00_Inbox/: Temporärer Speicher für neue, unsortierte Notizen.

- 99_Templates/: Templater-Vorlagen für Tagesprotokolle und technische Guides.

- doku repo/: Das Haupt-Repository der Dokumentation.

  - 00_Projekt-Übersicht/: Strategische Dokumente (Masterdokumentation.md, Meilensteine).

  - 01-Projekt_Themenfeld_1/: Operative Dokumentation (Tagesprotokolle, Analysen).

  - 02_Phasen/: Detailplanungen für Kaiserslautern, Mainz und Security.

  - 04_Recourcen_und_Referenzen/: Cheat-Sheets, Config-Auszüge und Kundenakte.

  - _assets/: Zentraler Ort für alle Screenshots und Anhänge.

## 📝 Dokumentations-Konventionen

- Tagesprotokolle: Benennung nach Schema YYYY_MM_DD_Tag_X_Thema.md.

- Properties (YAML): Jede Notiz sollte Metadaten wie datum, tags und status enthalten.

- Visualisierung: Komplexe Sachverhalte (Netzpläne, Prozesse) sind bevorzugt als Mermaid-Diagramme zu dokumentieren.

- Sicherheit: Keine echten Passwörter in der Dokumentation; Verweis auf gesicherte Passwort-Manager oder Platzhalter.

## 🛠️ Nutzung & Workflows

- Neue Protokolle: Immer die Vorlage aus 99_Templates/Daily Log Template.md verwenden.

- Technische Guides: Vorlage 99_Templates/Technical Guide Template.md nutzen.

- Assets: Neue Bilder immer in den _assets-Ordner verschieben und von dort verlinken.

## 🎯 Aktueller Status

Das Projekt befindet sich im Übergang von Themenfeld 1 (Planung) zu Themenfeld 2 (Netzwerkadministration). Der Fokus liegt aktuell auf der praktischen Umsetzung der pfSense-Konfiguration und des Cisco-Routings.

# 📂 AD-Mailcow Integration via LDAPS (Dokumentation)

## 📌 Übersicht

Dieses Dokument beschreibt die Anbindung eines Mailcow-Servers an ein Windows Active Directory (Server 2025) via LDAPS (Port 636) zur Authentifizierung von Benutzern.

## 🛠 1. Vorbereitung am Windows Domain Controller (DC)

### 1.1 LDAPS Zertifikat erstellen

Damit der DC auf Port 636 antwortet, wurde ein selbstsigniertes Zertifikat erstellt und dem System-Speicher hinzugefügt.

- PowerShell Befehl:

PowerShell

New-SelfSignedCertificate -DnsName "DC13.NET13.BETA" -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"

- Verschieben in Trusted Root: Das Zertifikat wurde von Personal nach Trusted Root Certification Authorities kopiert, damit der AD-Dienst es als gültig akzeptiert.

📸 Screenshot-Idee: Öffne certlm.msc, navigiere zu “Personal” und zeige das Zertifikat mit dem CN DC13.NET13.BETA.

### 1.2 Firewall-Freischaltung

Port 636 (TCP) muss manuell eingehend erlaubt werden, da die Standard-AD-Regeln oft nur Port 389 öffnen.

📸 Screenshot-Idee: Die “Windows Firewall mit erweiterter Sicherheit” mit der neu erstellten Regel “LDAP_SSL_636” (grüner Haken).

## 🔍 2. Troubleshooting & Validierung (Linux-Seite)

Um Fehler in der Mailcow-GUI auszuschließen, wurde die Verbindung direkt aus dem Docker-Container (php-fpm-mailcow) getestet.

### 2.1 Verbindungs-Test (PHP)

Der entscheidende Test, um den SSL-Handshake und die Credentials zu prüfen:

Bash

sudo docker exec -it mailcowdockerized-php-fpm-mailcow-1 php -r '
  putenv("LDAPTLS_REQCERT=never"); 
  $ldap = ldap_connect("ldaps://192.168.13.10:636"); 
  ldap_set_option($ldap, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3); 
  $bind = ldap_bind($ldap, "CN=LDAP Service,OU=Service Account,DC=net13,DC=beta", "Passwort123456"); 
  var_dump($bind);
'

- Ergebnis: bool(true) bestätigt, dass Bind DN, Passwort und SSL-Tunnel funktionieren.

## 📧 3. Mailcow Konfiguration

In der Mailcow-Weboberfläche unter Setup -> LDAP wurden folgende Werte gesetzt:

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Host | 192.168.13.10 |
| Port | 636 |
| Encryption | LDAPS (SSL) |
| Ignore TLS Errors | Ja (Wichtig wegen Self-Signed Cert) |
| Bind DN | CN=LDAP Service,OU=Service Account,DC=net13,DC=beta |
| Base DN | DC=net13,DC=beta |
| Search Filter | (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(sAMAccountName=%s)) |

In Google Sheets exportieren

📸 Screenshot-Idee: Die ausgefüllte LDAP-Maske in Mailcow, bevor du auf “Speichern” klickst.

### 3.1 Attribut-Mapping

- Username Attribute: sAMAccountName

- Mail Attribute: mail

- Common Name Attribute: displayName

## ⚠️ 4. Gelernte Lektionen (Key Learnings)

- OU vs. CN: Ein Service Account in einer Organisationseinheit muss mit OU= adressiert werden, nicht mit CN=.

- Invalid Credentials: Bedeutet oft, dass der Pfad (Bind DN) falsch ist oder der Account im AD gesperrt wurde (Lockout).

- LDAP Filter: Ohne den Filter (objectCategory=person) kann Mailcow die AD-Objekte nicht korrekt zuordnen.

- Zertifikats-Trust: Bei selbstsignierten Zertifikaten muss in Mailcow zwingend “Ignore TLS Errors” aktiviert sein, da keine offizielle CA die Kette validiert.

## 🏁 5. Abschlusstest

Der erfolgreiche Login eines AD-Benutzers in das Mailcow-Interface validiert die gesamte Kette.

📸 Screenshot-Idee: Der Bereich “LDAP Test” in Mailcow mit einem positiven Ergebnis (Grüner Balken) für einen Test-User.

graph TD
    subgraph Externe_Admin_Zone
        AdminVM["Ubuntu Admin VM<br/>(10.8.13.2)"]
    end

    subgraph pfSense_Firewall
        WAN_IF["WAN Interface<br/>(10.8.13.1)"]
        FW_Rules{"Firewall Rules<br/>(WAN) & RFC1918 Filter"}
        LAN_IF["LAN Interface<br/>(192.168.13.1)"]
    end

    subgraph Internes_Labor_Netz
        WinSRV["Windows Server 2025<br/>(192.168.13.10)"]
        LinuxSRV["Ubuntu Server<br/>(192.168.13.20)"]
        WinClient["Windows 11 Client<br/>(192.168.13.30)"]
    end

    %% Datenfluss
    AdminVM -- "Route: 192.168.13.0/24 via 10.8.13.1" --> WAN_IF
    WAN_IF --> FW_Rules
    FW_Rules -- "PASS (nach Konfiguration)" --> LAN_IF
    LAN_IF --> WinSRV
    LAN_IF --> LinuxSRV
    LAN_IF --> WinClient

    %% Styling
    style FW_Rules fill:#f96,stroke:#333,stroke-width:2px
    style AdminVM fill:#dcf,stroke:#333
    style pfSense_Firewall fill:#eee,stroke:#999

graph TD
    subgraph Externe_Admin_Zone ["Externe Admin Zone (WAN)"]
        AdminVM["Ubuntu Admin VM<br/>(10.8.13.2)"]
    end

    subgraph pfSense ["pfSense Firewall & Router"]
        WAN_IF["WAN Interface<br/>(10.8.13.1)"]
        FW_Rules{"Firewall Rules<br/>(WAN PASS ALL)"}
        Relay["<b>DHCP Relay Service</b><br/>Leitet Anfragen an .10 weiter"]
        LAN_IF["LAN Interface<br/>(192.168.13.1)"]
    end

    subgraph Internes_Netz ["Internes Labor Netz (LAN)"]
        WinSRV["<b>Windows Server 2025</b><br/>(192.168.13.10)<br/>DHCP & DNS Server"]
        WinClient["Windows 11 Client<br/>(DHCP-Anfrage)"]
        LinuxSRV["Ubuntu Server<br/>(Statische IP .20)"]
    end

    subgraph Internet ["Public Internet"]
        DNS_Ext["DNS Resolver<br/>(1.1.1.1 / 8.8.8.8)"]
    end

    %% Routing & Zugriff
    AdminVM -- "HTTPS / ICMP" --> WAN_IF
    WAN_IF --> FW_Rules --> LAN_IF

    %% DHCP Prozess
    WinClient -- "1. DHCP Discover" --> LAN_IF
    LAN_IF --> Relay
    Relay -- "2. Unicast Forward" --> WinSRV
    WinSRV -- "3. DHCP Offer" --> Relay
    Relay --> WinClient

    %% DNS Prozess
    WinSRV -- "DNS Forwarder" --> DNS_Ext

    %% Styling
    style AdminVM fill:#e1f5fe,stroke:#01579b
    style pfSense fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00
    style WinSRV fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:3px
    style Relay fill:#ffcc80,stroke:#ef6c00
    style DNS_Ext fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2

graph TD
    subgraph Admin_Zone ["Admin Zone (Extern)"]
        AdminVM["<b>Ubuntu Admin VM</b><br/>10.8.13.2<br/><i>Route: 192.168.13.0/24<br/>via 10.8.13.3</i>"]
    end

    subgraph pfSense ["pfSense Firewall (Zentrale)"]
        direction TB
        WAN_IF["<b>WAN Interface</b><br/>10.8.13.3/28"]
        FW_Rules{"<b>Firewall Rules</b><br/>Pass 10.8.13.2 to Any<br/>(XML Status: OK)"}
        Relay["<b>DHCP Relay Service</b><br/><i>Ziel: 192.168.13.10</i>"]
        LAN_IF["<b>LAN Interface</b><br/>192.168.13.1/24"]
    end

    subgraph Internes_Netz ["Internes Netz (LAN)"]
        WinSRV["<b>Windows Server 2025</b><br/>192.168.13.10<br/>(DHCP & DNS Server)"]
        LinuxSRV["Ubuntu Server<br/>192.168.13.20"]
        WinClient["Windows 11 Client<br/>(IP via DHCP)"]
    end

    subgraph Internet ["Außenwelt"]
        DNS_Ext["Public DNS<br/>(1.1.1.1 / 8.8.8.8)"]
    end

    %% Verbindungen
    AdminVM -- "Admin-Zugriff (Port 443/RDP)" --> WAN_IF
    WAN_IF --> FW_Rules
    FW_Rules --> LAN_IF
    
    %% DHCP Prozess
    WinClient -. "DHCP Request" .-> LAN_IF
    LAN_IF -. "Forwarded by Relay" .-> WinSRV
    
    %% DNS Prozess
    WinSRV -- "Forwarding" --> DNS_Ext

    %% Styling
    style AdminVM fill:#e1f5fe,stroke:#01579b
    style pfSense fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style WinSRV fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:3px
    style Relay fill:#ffcc80,stroke:#ef6c00
    style DNS_Ext fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2

graph TD
    A[<b>AKTUELL ERLEDIGT</b><br/>DHCP & DNS Setup]
    
    B[<b>NÄCHSTER SCHRITT</b><br/>OpenVPN & Zertifikate]
    
    C[<b>DANACH</b><br/>Firewall-Regeln & Härtung]
    
    D[<b>ABSCHLUSS</b><br/>Backups & finale Doku]

    A --> B
    B --> C
    C --> D

graph TD
    CA["<b>Root-CA</b><br/>(Die Vertrauensbasis)"]
    
    CA --> SC["<b>Server-Zertifikat</b><br/>(Identität der pfSense)"]
    CA --> UC["<b>User-Zertifikat</b><br/>(Identität des Technikers)"]
    
    SC -.-> VPN[OpenVPN Server]

    UC -.-> Client[OpenVPN Client / Admin-VM]

graph TD
    CA["<b>Root-CA</b><br/>(Die Vertrauensbasis)"]
    
    CA --> SC["<b>Server-Zertifikat</b><br/>(Identität der pfSense)"]
    CA --> UC["<b>User-Zertifikat</b><br/>(Identität des Technikers)"]
    
    SC -.-> VPN[OpenVPN Server]
    UC -.-> Client[OpenVPN Client / Admin-VM]

graph TD
    CA["<b>Root-CA</b><br/>(Die Vertrauensbasis)"]
    
    CA --> SC["<b>Server-Zertifikat</b><br/>(Identität der pfSense)"]
    CA --> UC["<b>User-Zertifikat</b><br/>(Identität des Technikers)"]
    
    SC -.-> VPN[OpenVPN Server]
    UC -.-> Client[OpenVPN Client / Admin-VM]

# 📂 Projekt: Labor ID 13 | Themenfeld 2 (Woche 2)

ABSTRACT: Projekt-Überblick

- Zeitraum: Tag 1 - 3

- Topologie: Hierarchisches Design (Core - Distribution - Access)

- Hardware: Cisco 3650 (Core/Distro) & WS-CSwitch-PT (Access)

- Routing-Protokoll: OSPF & Statische Routen

## 🏗️ Tag 1: Core-Ebene & Transit-Routing

Ziel: Aufbau des Netzwerkrückgrats und Konfiguration der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.

### Core-Switch (3650)

Der Core agiert als reiner Layer-3-Knoten. Hier werden die Abteilungen über separate Transit-Netze angebunden.

Bash

enable
configure terminal
ip routing

! --- Routed Interfaces zu den Distro-Switches ---
interface GigabitEthernet1/0/2
 description Link-to-Sales
 no switchport
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
exit

interface GigabitEthernet1/0/3
 description Link-to-IT
 no switchport
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
exit

interface GigabitEthernet1/0/4
 description Link-to-HR
 no switchport
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
exit

! --- Dynamisches Routing ---
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
exit

! --- Statische Rückrouten (WICHTIG für DHCP-Relay) ---
ip route 10.13.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1   # Sales Data
ip route 10.13.20.0 255.255.255.0 10.0.1.1   # IT Data
ip route 10.13.30.0 255.255.255.0 10.0.2.1   # HR Data
write

## ⚡ Tag 2: Distribution-Layer & VLAN-Gateways

Ziel: Konfiguration der SVIs (Gateways) und Aktivierung des DHCP-Relay-Agents (ip helper).

### Beispiel: HR-Distribution (3650)

Bash

enable
configure terminal
ip routing

! --- VLAN Definitionen ---
vlan 30
 name HR-Data
vlan 130
 name HR-Voice
exit

! --- Gateways (SVI) ---
interface vlan 30
 ip address 10.13.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.50.100
 no shutdown
exit

interface vlan 130
 ip address 192.168.40.129 255.255.255.192
 ip helper-address 192.168.50.100
 no shutdown
exit

! --- Downlinks (Trunk) ---
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit

! --- Uplink (Routed) ---
interface GigabitEthernet1/0/3
 no switchport
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
exit

## 💻 Tag 3: Access-Layer & Endgeräte-Anbindung

Ziel: Konfiguration der User-Ports am modularen Switch und Einrichtung von Spanning-Tree Portfast.

### Beispiel: HR-Access (WS-CSwitch-PT)

INFO: Besonderheit Hardware Da es sich um modulare Switches handelt, werden die Ports als GigabitEthernet X/1 (Slot/Port) angesprochen.

Bash

enable
configure terminal

vlan 30
vlan 130
exit

! --- Endgeräte Konfiguration ---
interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet2/1, GigabitEthernet3/1, GigabitEthernet4/1, GigabitEthernet5/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport voice vlan 130
 spanning-tree portfast
exit

! --- Uplink zum Distro ---
interface range GigabitEthernet8/1, GigabitEthernet9/1
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit
write

## Inhaltsverzeichnis

- Masterdokumentation

- BetaTrade_Modernisierung

- 2026-02-16_Tag_1

- 2026-02-17_Tag_2

- 2026-02-18_Tag_3

- 2026-02-19_Tag_4

- 2026-02-20_Tag_5

- Phase_1_Kaiserslautern

- Phase_2_Mainz

- Phase_3_Security

- Risiko-Register_BetaTrade

- Uebergabe_Netzwerk_Team

- ISO27001_Checkliste

- Incident_Response_Plan

- VLAN_und_IP_Matrix

- Netzplan_Kaiserslautern

- Cisco_Cheatsheet

- Digitale_Kundenakte_Zusammenfassung

# 🛠️ Anleitung: {{title}}

Ziel: {{description}}

## ## 1. Voraussetzungen

## 2. Durchführung

{{step_by_step}}

## 3. Validierung / Test

- [ ]

## 4. Visualisierung (Mermaid)

graph TD
    A[Start] --> B[Schritt]

# Einleitung zum Praktikumsbericht: IT-Infrastruktur-Modernisierung

## 1. Überblick zum Praktikum

Dieses Dokument dient als Rahmensetzung für die technische Dokumentation der Modernisierungsmaßnahmen bei der BetaTrade AG. Das Praktikum wurde bei der AlphaTech GmbH absolviert, einem IT-Dienstleister, der auf die Planung und Umsetzung komplexer Netzwerkinfrastrukturen spezialisiert ist.

Im Zeitraum des Praktikums lag der Fokus auf dem Projekt “BetaTrade Modernisierung (ID 13)”. Ziel war es, die veraltete Infrastruktur der BetaTrade AG durch moderne, skalierbare und sichere Systeme zu ersetzen.

## 2. Unternehmensvorstellung

### 2.1 Ausbildungsbetrieb: AlphaTech GmbH

Die AlphaTech GmbH agiert als technischer Generalunternehmer für dieses Projekt. Das Unternehmen zeichnet sich durch Expertise in den Bereichen Cisco-Networking, Virtualisierung und IT-Sicherheit aus. Während des Praktikums wurde ich vollständig in das Projekt-Team integriert und übernahm Verantwortung für Teilbereiche der Planung, Konfiguration und Dokumentation.

### 2.2 Der Kunde: BetaTrade AG

Die BetaTrade AG ist ein mittelständisches Unternehmen mit zwei zentralen Standorten: * Kaiserslautern (Neubau): Ein komplett neuer Standort, der von Grund auf (Greenfield-Ansatz) mit modernster Technik ausgestattet wurde. * Mainz (Bestand): Ein bestehender Standort, dessen Infrastruktur während des laufenden Betriebs modernisiert und an den neuen Standard angepasst werden musste.

## 3. Projektauftrag und Zielsetzung

Der Kernauftrag bestand in der vollständigen Erneuerung der Netzwerk- und Systemlandschaft. Dabei wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Netzwerk-Segmentierung: Einführung von VLANs zur Trennung von Abteilungen und Diensten (Management, Server, Clients, IoT).

- Routing & Konnektivität: Implementierung von OSPF für dynamisches Routing zwischen Core-, Distribution- und Access-Layern sowie Standortvernetzung.

- Sicherheit (Hardening): Einsatz von pfSense-Firewalls mit restriktiven Regelwerken (Least Privilege), VPN-Anbindung für Roadwarrior und Zertifikatsmanagement.

- Zentrale Dienste: Aufbau einer Windows Server 2025 Umgebung (Active Directory, DNS, DHCP) sowie Linux-basierter Dienste (Mailserver, Webserver, Docker).

## 4. Struktur des Praktikums (Zeitplan)

Das Praktikum wurde in vier thematische Blöcke (Wochen) unterteilt, um eine strukturierte Einarbeitung und Umsetzung zu gewährleisten:

- Woche 1: Analyse & Planung: Bestandsaufnahme, Anforderungsanalyse und Erstellung der logischen Netzpläne in Packet Tracer.

- Woche 2: Netzwerkadministration: Physische und logische Konfiguration der Cisco-Komponenten, Implementierung von DHCP und Basiskonnektivität.

- Woche 3: Systemadministration & Security: Aufbau des Active Directory, VPN-Infrastruktur und Härtung der Firewall-Systeme.

- Woche 4: Integration & Übergabe: Anbindung der Linux-Subsysteme (Mailcow/Docker), Fehlerbehebung (Troubleshooting) und Finalisierung der Dokumentation.

## 5. Methodik der Dokumentation

Ein wesentlicher Bestandteil des Praktikums war die prozessbegleitende Dokumentation. Hierfür wurde das Tool Obsidian genutzt. Die Vorteile dieser Methodik für den Prüfer sind: * Verknüpfbarkeit: Technische Abhängigkeiten zwischen Geräten und Protokollen sind durch Bi-Direktionale Links sofort ersichtlich. * Aktualität: Tagesprotokolle spiegeln den realen Lern- und Umsetzungsfortschritt wider. * Visualisierung: Komplexe Abläufe wurden mittels Mermaid.js-Diagrammen direkt in den Markdown-Dateien visualisiert.

## 6. Erwartungshaltung des Prüfers

Dieser Bericht enthält neben den rein technischen Konfigurationsauszügen auch Analysen zu getroffenen Design-Entscheidungen. Er soll nachweisen, dass die im Praktikum vermittelten Inhalte nicht nur angewendet, sondern in ihrem systemischen Zusammenhang verstanden wurden.

# Praktikumsdokumentation

## Modernisierung der IT-Infrastruktur

Projekt: BetaTrade Modernisierung (ID 13)
Kunde: BetaTrade AG
Einsatzort: Kaiserslautern / Mainz

### Erstellt von:

Samuel Kuhlmann
Cybersecurity Weiterbildung

### Praktikumsbetrieb:

AlphaTech GmbH
Technischer Generalunternehmer
[Straße, PLZ Ort]

# Detailangaben zum Projekt & Sperrvermerk

## Projektdaten

- Projekt-ID: 13

- Projektname: Modernisierung & Cloud-Integration BetaTrade

- Zeitraum: [Startdatum] bis 10.03.2026

- Ansprechpartner AlphaTech: [Name des Betreuers]

- Ansprechpartner BetaTrade: [IT-Leiter Kunde]

## 🚫 Sperrvermerk (Confidentiality Statement)

Der vorliegende Praktikumsbericht enthält vertrauliche Informationen über die IT-Infrastruktur, Sicherheitskonfigurationen und Netzwerk-Topologien der BetaTrade AG sowie interne Prozesse der AlphaTech GmbH.

Die Inhalte dieser Dokumentation sind ausschließlich für Prüfungszwecke bestimmt. Eine Weitergabe des Berichts oder von Auszügen daraus an Dritte, die Veröffentlichung oder Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der AlphaTech GmbH und der BetaTrade AG nicht gestattet.

Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens sind digitale Kopien sicher zu löschen bzw. physische Exemplare auf Verlangen zurückzugeben oder datenschutzgerecht zu vernichten.

### Unterzeichnet von:

Ort, Datum

Unterschrift (Praktikant)

# BetaTrade Modernisierung – Dashboard (Projekt-ID 13)

Projektstatus: Planung abgeschlossen (Themenfeld 1)
Aktuelle Phase: Übergabe an Themenfeld 2 (Netzwerkadministration)
Nächster Meilenstein: Go-Live Phase 1 Kaiserslautern – Ende Woche 1 Umsetzung
Datum: 20.02.2026

## Projektphasen (Übersicht)

| Phase | Zeitraum | Status | Hauptziele | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woche 1 | Planung ✅ | Kaiserslautern VLAN, DHCP-Relay, VoIP | Netzwerk-Team TF2 |
| 2 | Woche 2–5,5 | 🗓️ Geplant | Mainz VPN, AD-Optimierung, Cloud-Backup, LDAP | Netzwerk-Team TF2 |
| 3 | Woche 6 | 🗓️ Geplant | Monitoring, IDS, ISO 27001 | Security-Team |

## Schnellzugriffe

### Planung & Tagebuch (Themenfeld 1)

- 2026-02-16_Tag_1

- 2026-02-17_Tag_2

- 2026-02-18_Tag_3

- 2026-02-19_Tag_4

- 2026-02-20_Tag_5

### Phasen-Dokumente

- Phase_1_Kaiserslautern

- Phase_2_Mainz

- Phase_3_Security

### Wichtige Referenzen

- Masterdokumentation

- Risiko-Register_BetaTrade

- Uebergabe_Netzwerk_Team

- ISO27001_Checkliste

- Incident_Response_Plan

- Netzplan_Kaiserslautern

- VLAN_und_IP_Matrix

- Cisco_Cheatsheet

- Digitale_Kundenakte_Zusammenfassung

→ Risiko-Register_BetaTrade für offene Punkte
→ Markwhen/BetaTrade_Projekt_als_Markwhen_Timeline.mw für Gesamt-Timeline

# Inhaltsverzeichnis: BetaTrade Modernisierung (ID 13)

## 1. Projekt-Übersicht

- Titelseite Haupt

- Detail-Titelseite & Sperrvermerk

- Praktikums-Einleitung

- Masterdokumentation

- Projekt-Meilensteine

- Projekt-Chronik

## 2. Projekt-Phasen (Strategisch)

### 2.1 Phase 1: Kaiserslautern (Neubau)

- Phasenplanung Kaiserslautern

- Netzplan Kaiserslautern

- VLAN & IP-Matrix

### 2.2 Phase 2: Mainz (Bestand)

- Phasenplanung Mainz

### 2.3 Phase 3: Security & Hardening

- Security Gesamtkonzept

- Incident Response Plan

- ISO27001 Checkliste

## 3. Operative Dokumentation (Themenfelder)

### 3.1 Analysen & Guides

- Firewall-Hardening (pfSense)

- Zertifikats-Struktur

- Guide: Docker & SQL

- Guide: Mailcow AD-Integration

### 3.2 Protokolle (Wochenübersicht)

#### Woche 1: Initialphase & L3-Infrastruktur

- 2026-02-16 Tag 1

- 2026-02-17 Tag 2

- 2026-02-18 Tag 3

- 2026-02-19 Tag 4

- 2026-02-20 Tag 5

- Implementierung L3-Netzwerkinfrastruktur

#### Woche 2: Netzwerkadmin & DHCP

- 2026-02-23 bis 25 Tag 1-3

- 2026-02-26 Tag 4 Netzwerk-Konnektivität

- 2026-02-27 Tag 5 DHCP-Einrichtung

- 2026-02-27 Tag 5 DHCP-Infrastruktur

- 2026-02-27 Tag 5 DNS-Infrastruktur

- 2026-02-27 Tag 5 VPN-Infrastruktur

#### Woche 3: AD & VPN-Härtung

- 2026-03-04 Tag 3 Vault-Optimierung

- 2026-03-06 VPN & Firewall-Härtung

- 2026-03-02 Tag 1-2 Active Directory

- Nachbesserung Packet Tracer

#### Woche 4: Systemintegration (Aktuell)

- 2026-03-09 Tag 1 Docker & SQL

- 2026-03-10 Tag 2 Windows-Linux Integration

- SSH-Troubleshooting & VPN-Optimierung

- Tag 3 Docker & SQL

## 4. Ressourcen & Referenzen

- Digitale Kundenakte

- Cisco Konfigurations-Cheatsheet

- Standard-Zugangsdaten

## 5. Übergabe & Abschluss

- Übergabeprotokoll Netzwerk-Team

- Risiko-Register

p# Master-Dokumentation: BetaTrade AG (ID 13)

Projektleitung: AlphaTech GmbH
Status Planungsphase: ✅ Abgeschlossen (20.02.2026)
Status Übergabe: ✅ Bereit für Themenfeld 2

## Wochenplan Themenfeld 1 (Planung)

| Tag | Datum | Fokus | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag 1 | 16.02.2026 | Onboarding & Analyse | ✅ |
| Tag 2 | 17.02.2026 | Projektstruktur & Risikoanalyse | ✅ |
| Tag 3 | 18.02.2026 | Detailanalyse & Lösungswege | ✅ |
| Tag 4 | 19.02.2026 | Finalisierung & Übergabe-Vorbereitung | ✅ |
| Tag 5 | 20.02.2026 | Puffer, Reflexion & finale Übergabe | ✅ |
| Tag 1-3 | 04.03.2026 | Vault-Optimierung & Cisco TF2 Setup | ✅ |

## Phasen-Übersicht

| Phase | Zeitraum | Dauer | Status | Hauptziele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woche 1 | 5 Tage | Planung fertig | Kaiserslautern VLAN, DHCP-Relay, VoIP |
| 2 | Woche 2 – 5,5 | ~3,5 Wochen | 🗓️ Geplant | Mainz VPN, AD, Backup, LDAP |
| 3 | Woche 6 | ~1 Woche | 🗓️ Geplant | Monitoring, IDS, ISO 27001 |

### Meilensteine & Fortschritt

- Projekt_Meilensteine – Grafische Übersicht der Projektphasen

## Zentrale Ressourcen

### 📡 Netzwerk & Konfiguration

- Netzplan_Kaiserslautern

- Netzwerk_Diagramme_Sammlung – Physische & logische Topologien

- VLAN & IP Matrix

- Cisco_Cheatsheet

- Cisco_Config_Themenfeld2 – Routing (OSPF) & Switching Konfigurationen

### 🛡️ Security & Analyse

- Firewall-Hardening_pfSense – Strategie & Regeln für die pfSense

- Zertifikats_Struktur – PKI Übersicht für OpenVPN

- ISO27001_Checkliste

- Incident_Response_Plan

### 📂 Projektmanagement & Übergabe

- Digitale_Kundenakte

- Risiko-Register BetaTrade

- Uebergabe_Netzwerk_Team

- 2026_03_04_Tag_3_Vault-Optimierung_&_Dokumentation

SUCCESS: Aktueller Meilenstein erreicht Planungsphase vollständig dokumentiert und übergeben
Nächster Schritt: Praktische Umsetzung in Themenfeld 2

→ Offene Punkte Parking-Lot: BetaTrade Modernisierung#Offene Punkte / Parking Lot

# Projekt-Chronik – BetaTrade Modernisierung

Projektstart: 16.02.2026
Aktueller Status: 10.03.2026 (Woche 4 - Abschluss Systemintegration)

| Datum | Ereignis / Meilenstein | Status | Bemerkung / Link |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.02. - 20.02. | Woche 1: Analyse & Planung | ✅ | Initial-Setup & L3-Konzept |
| 23.02. - 27.02. | Woche 2: Netzwerkadministration | ✅ | VLANs, DHCP, DNS & VPN Basis |
| 23.02.2026 | Start Umsetzung Phase 1 Kaiserslautern | ✅ | 2026_02_23_-_02_25_Tag_1_bis_3 |
| 26.02.2026 | Netzwerk-Konnektivität & DHCP-Vorbereitung | ✅ | 2026_02_26_Tag_4_Netzwerk-Konnektivität_&_DHCP-Vorbereitung |
| 27.02.2026 | DHCP, DNS & VPN Infrastruktur Rollout | ✅ | 2026_02_27_Tag_5_VPN-Infrastruktur |
| 02.03. - 06.03. | Woche 3: Systemadministration & Security | ✅ | AD-Infrastruktur & Firewall-Härtung |
| 02.03.2026 | Active Directory Domain Services (ADDS) Setup | ✅ | 2026_03_2_Tag_1_-_2_Active Directory Infrastruktur |
| 04.03.2026 | Dokumentations-Audit & Vault-Optimierung | ✅ | 2026_03_04_Tag_3_Vault-Optimierung_&_Dokumentation |
| 06.03.2026 | VPN-Härtung & Firewall-Least-Privilege | ✅ | 2026_03_06_VPN-Infrastruktur_&_Firewall-Härtung |
| 09.03. - 13.03. | Woche 4: Integration & Troubleshooting | 🔄 Läuft | Docker, SQL & Mailserver |
| 09.03.2026 | Docker & SQL Infrastruktur (BetaTrade AG) | ✅ | 2026_03_09_Tag_1_Docker_&_SQL_Infrastruktur |
| 10.03.2026 | Mailserver-Integration & SSH-Optimierung | ✅ | 2026_03_10_Tag_2_Windows-Linux_Integration_Mailserver |
| 11.03.2026 | Finales Troubleshooting & Dokumentations-Abschluss | 🗓️ Geplant | – |

Erledigte Meilensteine (Stand 10.03.2026): - [x] Abnahme der L3-Netzwerkstruktur (Kaiserslautern) - [x] Erfolgreiche Migration des DHCP-Dienstes auf Windows Server 2025 - [x] Implementierung der standortübergreifenden VPN-Konnektivität - [x] Hardening der pfSense-Firewall nach ISO 27001-Prinzipien - [x] Anbindung von Linux-Subsystemen an das Active Directory

Offene Punkte: - [ ] Finaler Export der Dokumentation für den Prüfer - [ ] Erster Restore-Test Cloud-Backup (geplant für Phase 2 Mainz) - [ ] Übergabegespräch mit dem Projektleiter der AlphaTech GmbH

→ Markwhen/BetaTrade_Projekt_als_Markwhen_Timeline.mw für grafische Timeline
→ Risiko-Register_BetaTrade für kritische Punkte

# 📅 Projekt-Meilensteine

graph TD
    A[<b>AKTUELL ERLEDIGT</b><br/>DHCP & DNS Setup]
    
    B[<b>NÄCHSTER SCHRITT</b><br/>OpenVPN & Zertifikate]
    
    C[<b>DANACH</b><br/>Firewall-Regeln & Härtung]
    
    D[<b>ABSCHLUSS</b><br/>Backups & finale Doku]

    A --> B
    B --> C
    C --> D

# Analyse der Abhängigkeiten (Phase 2: Zentrale Mainz)

Datum: 18.02.2026
Status: ✅ Ergänzung zur Detailanalyse Tag 3
Ziel: Klare Darstellung der Reihenfolge, Abhängigkeiten und kritischer Pfade in Phase 2

ABSTRACT: Warum diese Analyse? Phase 2 ist die aufwendigste und risikoreichste Phase (Live-Migration, VPN, AD-Optimierung, Backup).
Viele Aufgaben haben starke Abhängigkeiten → Fehlreihenfolge kann zu Ausfällen, Lockouts oder Zeitverzügen führen.

## Hauptziele Phase 2 (Zusammenfassung)

- IP-Migration & Subnetz-Anpassung

- Active Directory Integration & Security Policies (GPOs)

- VPN-Termination (pfSense + Zertifikats-Auth)

- Cloud-Backup (MySQL Kundendatenbank)

- LDAP-Integration Mailserver

- Optimierung DHCP/DNS (zentral auf Admin-VM)

## Abhängigkeits-Graph

# 🛡️ Firewall-Härtung pfSense (Zentrale Mainz)

Ziel: Absicherung des internen Netzwerks durch Limitierung des VPN-Traffics auf administrativ notwendige Dienste (Least Privilege Prinzip).

## 1. Strategie: Zero Trust / Least Privilege

Nach der erfolgreichen VPN-Einrichtung wurde die standardmäßige “Allow-All”-Regel auf dem OpenVPN-Interface entfernt. Stattdessen wurde ein striktes Regelwerk implementiert.

## 2. Implementierte Firewall-Regeln (OpenVPN Tab)

| Aktion | Protokoll | Quelle | Ziel | Ziel-Port | Zweck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASS | ICMP | VPN_Net | Any | * | Netzwerkdiagnose (Ping) |
| PASS | TCP/UDP | VPN_Net | 192.168.13.10 | 53 | DNS-Auflösung via AD-Server |
| PASS | TCP | VPN_Net | 192.168.13.10 | 3389 | Remote Desktop (RDP) Administration |
| PASS | TCP | VPN_Net | 192.168.13.20 | 80, 443 | Management des Mail/Web-Servers |
| PASS | TCP | VPN_Net | 192.168.13.1 | 443 | Zugriff auf pfSense Web-Configurator |

## 3. Logischer Prüfprozess (Mermaid)

graph TD
    A[VPN Traffic kommt an] --> B{Ziel: Port 3389 auf .10?}
    B -- Ja --> C[ERLAUBT: RDP Session]
    B -- Nein --> D{Ziel: DNS auf .10?}
    D -- Ja --> E[ERLAUBT: Namensauflösung]
    D -- Nein --> F{Ziel: Web auf .20?}
    F -- Ja --> G[ERLAUBT: Management]
    F -- Nein --> H[BLOCK: Implizites Deny All]
    
    style C fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style E fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style G fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style H fill:#f8d7da,stroke:#dc3545

## 4. Validierung der Härtung

- Erfolgreich: RDP-Verbindung zum Windows Server möglich.

- Erfolgreich: Zugriff auf die Web-Oberfläche der pfSense via VPN.

- Gesperrt: Zugriff auf nicht definierte Ports (z. B. SSH auf den Windows Server) wird nun aktiv durch die Firewall verworfen.

# 📊 Netzwerk-Diagramme (Mermaid Sammlung)

## 1. Physische & Logische Topologie

graph TD
    subgraph Externe_Admin_Zone
        AdminVM["Ubuntu Admin VM<br/>(10.8.13.2)"]
    end

    subgraph pfSense_Firewall
        WAN_IF["WAN Interface<br/>(10.8.13.1)"]
        FW_Rules{"Firewall Rules<br/>(WAN) & RFC1918 Filter"}
        LAN_IF["LAN Interface<br/>(192.168.13.1)"]
    end

    subgraph Internes_Labor_Netz
        WinSRV["Windows Server 2025<br/>(192.168.13.10)"]
        LinuxSRV["Ubuntu Server<br/>(192.168.13.20)"]
        WinClient["Windows 11 Client<br/>(192.168.13.30)"]
    end

    AdminVM -- "Route: 192.168.13.0/24 via 10.8.13.1" --> WAN_IF
    WAN_IF --> FW_Rules
    FW_Rules -- "PASS (nach Konfiguration)" --> LAN_IF
    LAN_IF --> WinSRV
    LAN_IF --> LinuxSRV
    LAN_IF --> WinClient

    style FW_Rules fill:#f96,stroke:#333,stroke-width:2px
    style AdminVM fill:#dcf,stroke:#333
    style pfSense_Firewall fill:#eee,stroke:#999

## 2. DHCP Relay Prozess

graph TD
    subgraph Externe_Admin_Zone ["Externe Admin Zone (WAN)"]
        AdminVM["Ubuntu Admin VM<br/>(10.8.13.2)"]
    end

    subgraph pfSense ["pfSense Firewall & Router"]
        WAN_IF["WAN Interface<br/>(10.8.13.1)"]
        FW_Rules{"Firewall Rules<br/>(WAN PASS ALL)"}
        Relay["<b>DHCP Relay Service</b><br/>Leitet Anfragen an .10 weiter"]
        LAN_IF["LAN Interface<br/>(192.168.13.1)"]
    end

    subgraph Internes_Netz ["Internes Labor Netz (LAN)"]
        WinSRV["<b>Windows Server 2025</b><br/>(192.168.13.10)<br/>DHCP & DNS Server"]
        WinClient["Windows 11 Client<br/>(DHCP-Anfrage)"]
        LinuxSRV["Ubuntu Server<br/>(Statische IP .20)"]
    end

    AdminVM -- "HTTPS / ICMP" --> WAN_IF
    WAN_IF --> FW_Rules --> LAN_IF
    WinClient -- "1. DHCP Discover" --> LAN_IF
    LAN_IF --> Relay
    Relay -- "2. Unicast Forward" --> WinSRV
    WinSRV -- "3. DHCP Offer" --> Relay
    Relay --> WinClient

# Packet Tracer Analyse – Kaiserslautern_initial.pkt

Datum der Sichtung: 19.02.2026 (Tag 4)
Datei: Kaiserslautern_initial.pkt
Status: ✅ Analysiert – Lücken dokumentiert

### Inventar-Check

- Topologie: Hierarchisch (Core → Access) – entspricht Plan

- Vorhanden: 2× Core (3650), 3× Access (2960), IP-Telefone & PCs angeschlossen

- Auffällig: Viele Ports im shutdown → keine Link-Lichter

### Konfigurations-Lücken (Priorität für TF-2)

- VLANs & VTP

  - Keine VLANs definiert

  - Empfehlung: vtp mode transparent + manuelle VLAN-Erstellung

- Spanning Tree

  - Kein STP aktiv → bei redundanten Links droht Loop

  - Muss: spanning-tree mode rapid-pvst

- Layer-3-Fähigkeit

  - Core-Switches nur L2 → ip routing fehlt

  - SVIs (z. B. interface vlan 10, ip address 10.13.10.1 255.255.255.0)

- DHCP-Relay

  - ip helper-address 10.8.13.2 auf allen VLAN-SVIs fehlt

- VoIP / Voice-VLAN

  - VLAN 40 muss als Voice-VLAN konfiguriert werden

  - switchport voice vlan 40 auf Access-Ports

  - PoE-Budget prüfen (C2960 hat oft Limit)

- Sicherheit

  - Port-Security / 802.1X noch nicht vorhanden

  - Empfehlung: Erst nach VLANs & Routing

### Offene Fragen

- Management-VLAN 99: 10.13.99.0/24 oder separates Subnetz?

- PoE-Budget ausreichend für alle Telefone + PCs?

- IOS-Version der 3650 unterstützt HSRP + Rapid-PVST?

→ Nächster Schritt: Alle Lücken in TF-2 schließen & Test-Konfiguration erstellen
→ Verlinkung: 2026-02-19_Tag_4 | Phase_1_Kaiserslautern

# 🛠️ Technischer Guide: Docker-Management & SQL-Analyse

Ziel: Aufbau einer containerisierten MySQL-Umgebung für BetaTrade und Durchführung von Datenanalysen zur Vorbereitung der Systemmigration.

## 1. Voraussetzungen

- Ubuntu Server VM mit Docker & Docker-Compose.

- Projektverzeichnis /home/studentxx/betatrade-database/.

- Credentials: admin / betatrade.

## 2. Durchführung: Docker Setup

### 2.1 Container-Handling

Grundlegende Befehle zur Steuerung der Umgebung: - Start: docker-compose up -d - Logs prüfen: docker-compose logs -f - Bereinigung: docker rm -f $(docker ps -aq) (Entfernen aller Test-Container).

### 2.2 Datenbank-Verbindung

Der Zugriff erfolgt direkt über das Terminal oder den MySQL-Client:

mysql -uadmin -pbetatrade -h 127.0.0.1

## 3. SQL-Analysen (Business Intelligence)

### 3.1 Struktur

Die Datenbank betatrade_db umfasst die Tabellen customers, accounts und trades.

### 3.2 Key Queries

Hier sind die wichtigsten Abfragen für die Bestandsanalyse:

Neukunden-Analyse (ab 2024):

SELECT first_name, last_name, registration_date 
FROM customers 
WHERE registration_date >= '2024-01-01' 
ORDER BY registration_date ASC;

Top-Trader Identifikation (März 2024):

SELECT c.first_name, c.last_name, COUNT(t.trade_id) as trade_count
FROM customers c
JOIN accounts a ON c.customer_id = a.customer_id
JOIN trades t ON a.account_id = t.account_id
WHERE t.trade_date BETWEEN '2024-03-01' AND '2024-03-31'
GROUP BY c.customer_id
ORDER BY trade_count DESC
LIMIT 1;

## 4. Validierung & Backup

- Backup erstellen: docker exec betatrade-mysql mysqldump -uadmin -pbetatrade betatrade_db > backup_tag3.sql

- Integritätsprüfung: Test-Restore in eine separate Instanz durchgeführt.

## 5. Visualisierung

erDiagram
    CUSTOMERS ||--o{ ACCOUNTS : "besitzt"
    ACCOUNTS ||--o{ TRADES : "führt aus"

# 🛠️ Technischer Guide: Mailcow AD/LDAP Integration

Ziel: Anbindung des Mailcow-Mailservers an das Windows Active Directory zur zentralen Benutzerauthentifizierung.

## 1. Voraussetzungen

- Laufende Mailcow-Instanz auf Ubuntu-Server (/opt/mailcow-dockerized/).

- Windows Server 2025 mit konfiguriertem AD DS.

- DNS-Eintrag für mail.betatrade.beta zeigt auf die Linux-IP.

## 2. Durchführung: Mailcow Vorbereitung

### 2.1 DNS-Anpassung (Unbound)

Damit der Mailserver das AD finden kann, muss der interne DNS-Resolver (Unbound) angepasst werden.

Datei: /opt/mailcow-dockerized/data/conf/unbound/unbound.conf

local-zone: "beta." transparent
domain-insecure: "beta"

stub-zone:
  name: "beta"
  stub-addr: 10.0.x.x  # IP des Windows Domain Controllers

Nach der Änderung: docker compose restart unbound-mailcow

### 2.2 AD-Seitige Vorbereitung

- Erstellung eines LDAP-Bind-Users (z. B. svc_mailcow) im Active Directory.

- Sammeln der Parameter:

  - Base DN: OU=Users,DC=beta,DC=local (Beispiel)

  - Bind DN: CN=svc_mailcow,OU=ServiceAccounts,DC=beta,DC=local

## 3. LDAP-Konfiguration in Mailcow

Die Konfiguration erfolgt über das Admin-Panel (mail.betatrade.beta/admin).

| Feld | Wert (Beispiel) |
| --- | --- |
| Hostname | dc01.beta.local |
| Port | 636 (LDAPS) |
| Base DN | DC=beta,DC=local |
| Username Field | sAMAccountName |
| Filter | (&(objectClass=user)(objectCategory=person)) |

TIP: > Screenshot-Platzhalter: Hier Screenshot der ausgefüllten LDAP-Maske in Mailcow einfügen. ![mailcow_ldap_config.png](mailcow_ldap_config.png)

## 4. Validierung & Test

- Verbindungstest: Schaltfläche “Test Connection” in Mailcow nutzen.

- Login-Test: Anmeldung am SOGo Webinterface (mail.betatrade.beta/sogo) mit einem AD-User.

- Log-Prüfung: docker compose logs --tail=100 dovecot-mailcow bei Login-Problemen.

## 5. Visualisierung

graph LR
    User[AD User] -- Login --> SOGo[SOGo Webmail]
    SOGo -- Auth Request --> Dovecot[Dovecot Mailcow]
    Dovecot -- LDAPS (636) --> AD[Windows Active Directory]
    AD -- Auth OK --> Dovecot

samaccountname

# 🔐 PKI & Zertifikats-Struktur

graph TD
    CA["<b>Root-CA</b><br/>(Die Vertrauensbasis)"]
    
    CA --> SC["<b>Server-Zertifikat</b><br/>(Identität der pfSense)"]
    CA --> UC["<b>User-Zertifikat</b><br/>(Identität des Technikers)"]
    
    SC -.-> VPN[OpenVPN Server]
    UC -.-> Client[OpenVPN Client / Admin-VM]

## Tag 1: Onboarding & Analyse

Datum: 16.02.2026
Bearbeiter: Projektassistenz (AlphaTech GmbH)
Status: ✅ Erledigt

### Tagesziele (PM-1)

- Team-Kick-off und Projektverständnis entwickeln

- Netzwerk-Szenarien verstehen (Kaiserslautern & Mainz)

- Technische Arbeitsumgebung einrichten

- Projektdokumentation strukturieren

- Erste Anforderungsanalyse durchführen

### Gruppenarbeit

- Team-Kick-off

  - MS Teams Meeting

  - Gemeinsames Lesen der digitalen Kundenakte

  - Klärung: Welche Aufgaben übernimmt AlphaTech in den drei Phasen?

  - Aufgabenteilung Dokumentation

  - Dokumentationstool: Obsidian (PDF-Export zwingend erforderlich)

- Netzwerk-Szenarien verstehen

  - Packet Tracer Topologie Filiale Kaiserslautern analysiert (3 Abteilungen, hierarchisches Design)

  - Topologie Zentrale Mainz betrachtet (kleine Abteilung + Server)

  - Unterschiede: Kaiserslautern = neues Netz mit Segmentierung, Mainz = Modernisierung Live-Systeme

### Einzelarbeit

- Technische Arbeitsumgebung

  - Dashboard-Login und Erkundung

  - Admin-VM gestartet

  - VPN-Config installiert & Verbindung getestet

  - RDP-Verbindung zur Admin-VM stabil

  - Grundfunktionen überprüft (keine Probleme)

- Dokumentation strukturieren

  - Projektordner “BetaTrade-Modernisierung” angelegt

  - Startseite mit Projektüberblick erstellt

- Erste Anforderungsanalyse

  - Kritische Schwachstellen aus Kundenakte:

    - Keine VLAN-Segmentierung → Broadcast-Domänen vermischt

    - Externer Zugriff nur Passwort-gesichert → unsicher

    - Kein externes / zentrales Backup-Konzept

    - Fehlende abteilungsübergreifende VoIP-Telefonie

### Grobe Projektstruktur (Mermaid)

flowchart LR
    Start((Projektstart<br>16.02.2026)) --> Phase1[Phase 1<br>Filiale Kaiserslautern<br>VLAN / DHCP-Relay / VoIP<br>Woche 1]
    Start --> Phase2[Phase 2<br>Zentrale Mainz<br>VPN / AD / Backup / LDAP<br>Wochen 2–5,5]
    Start --> Phase3[Phase 3<br>Security & Monitoring<br>IDS / ISO 27001<br>Woche 6]

    Phase1 --> Sim[Planung &<br>Packet Tracer Simulation]
    Phase2 --> Mig[Live-Migration<br>& Umsetzung]
    Phase3 --> Abs[Compliance &<br>Abschlusstest]

    classDef start fill:#ff9f1c,stroke:#d62828
    classDef phase fill:#90e0ef,stroke:#0077b6
    class Start start
    class Phase1,Phase2,Phase3 phase

# Tag 1: Strukturierung & Tool-Entscheidung (Ergänzung)

INFO: Fokus Aufbau einer nachhaltigen Dokumentationsstruktur und methodische Vorbereitung des Kundenprojekts BetaTrade AG.

## 1. Aufbau der Wissensdatenbank

- Ordnerstruktur: Die initiale Struktur im Obsidian-Vault wurde strikt getrennt nach: Daily Notes, Ressourcen, Kundenakte BetaTrade und Netzwerk-Configs.

- Metadaten-Konzept: Einführung von YAML-Frontmatter für alle Markdown-Dateien zur besseren Filterung (Standard-Tags: Autor, Datum, Status, Priorität).

## 2. Tool-Entscheidungsmatrix

CHECK: Entscheidung: Obsidian vs. Confluence/Notion Die Wahl fiel auf Obsidian. Ausschlaggebende Argumente: Volle Offline-Verfügbarkeit, lokale Datenhaltung (erfüllt strenge Datenschutzvorgaben) und zukunftssichere, exportierbare Markdown-Dateien.

## 3. Kick-off-Protokoll (Meeting Minutes)

- Strukturierte Erfassung des Initial-Meetings.

- Kernziele: Nahtlose Modernisierung ohne lange Downtimes.

- Pain Points der BetaTrade AG: Bisher ungeordnete Netzwerkstruktur und fehlende IT-Security in der Zentrale Mainz.

## Tag 2: Projektstruktur & Risikoanalyse

Datum: 17.02.2026
Status: ✅ Erledigt

### Tagesziele (PM-2)

- Meilensteine definieren (Was macht BetaTrade zum “Projekt”?)

- Erstellung einer groben GANTT-Planung

- Identifikation von 5-7 Projektrisiken

- Projektstruktur & Abhängigkeiten visualisieren

### Aufgabenliste

- GANTT-Tool: Phasen & Abhängigkeiten visualisieren

- Risiko-Liste: Was könnte bei VLAN-Konfig oder VPN schiefgehen?

- Struktur: Welche Phase ist am aufwendigsten? (Phase 2 Mainz)

### Notizen & Ergebnisse

- Meilensteine:

  - Packet Tracer Datei Kaiserslautern fertig

  - VLANs & DHCP-Relay funktionieren

  - VPN-Zugang Zertifikats-basiert live

  - Cloud-Backup automatisiert & getestet

  - IDS-Alarmtest erfolgreich

  - ISO 27001 Maßnahmen umgesetzt

- GANTT-Plan (Screenshot in Ordner + Mermaid):

gantt
    title BetaTrade Modernisierung – Grober Zeitplan
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat %d.%m

    section Phase 1 – Kaiserslautern
    VLAN-Planung & Konfiguration     :a1, 2026-02-16, 5d
    DHCP-Relay & VoIP-Test           :after a1, 3d
    Packet Tracer Abschluss          :milestone, 2026-02-20, 0d

    section Phase 2 – Mainz
    IP-Migration & AD-Integration    :2026-02-23, 10d
    VPN-Einrichtung pfSense          :2026-03-05, 7d
    Cloud-Backup & LDAP-Mail         :2026-03-12, 7d

    section Phase 3 – Security
    Monitoring-Setup & Syslog        :2026-03-19, 4d
    IDS-Konfiguration & Alarmtest    :2026-03-23, 4d
    ISO 27001 Anpassung              :milestone, after previous, 0d

Risiken (7 identifiziert):

- DHCP-Migration → Adresskonflikte / Ausfall

- Fehlende STP-Konfig → Broadcast-Sturm

- VPN-Konfig sperrt Admin aus

- VoIP-Jitter / Paketverlust

- Zeitverzug Zertifikatsausstellung

- Backup-Restore fehlschlägt

- Benutzer blockieren Umstellung (Change-Management)

# Tag 2: Vertiefte Projektplanung & Methodik (Ergänzung)

INFO: Fokus Detaillierte Ausarbeitung der Projektmethodik zur Absicherung gegen zeitliche Verzögerungen und Scope Creep.

## 1. Methodik der Gantt-Planung

- Abhängigkeiten: Etablierung logischer Finish-to-Start-Verknüpfungen in der Planung.

- Kritischer Pfad: Beispielhafte Festlegung, dass die DHCP-Infrastruktur zwingend fehlerfrei laufen muss, bevor das Voice-VLAN (VoIP) ausgerollt wird.

## 2. Design der Risikomatrix

- Erläuterung der Bewertungskriterien: Die Risiken werden quantifiziert nach der Formel Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadensausmaß.

## 3. Scope-Definition (Abgrenzung)

WARNING: Out of Scope Explizites Festhalten der Aufgaben, die nicht Teil dieses Projekts sind, um Erwartungen des Kunden zu managen: - Keine Endanwenderschulungen für die neuen VPN-Zugänge. - Keine Beschaffung oder Einrichtung physischer Endgeräte (PCs/Laptops).

# 📅 Tag 3: Detailanalyse & Lösungswege

Datum: 18.02.2026 | Status: ✅ Dokumentation abgeschlossen

## 🎯 Tagesziele (PM-3)

- Detailanalyse Phase 1: Kaiserslautern (VLAN/DHCP)

- Detailanalyse Phase 2: Mainz (Roadmap & Abhängigkeiten)

- Entwicklung von Lösungsansätzen für die Geschäftsführung

## 🔍 1. Detailanalyse Phase 1 (Kaiserslautern)

Die Anforderung “3 Abteilungen mit Segmentierung” erfordert eine saubere Layer-2-Trennung auf den Switches.

Was bedeutet das konkret? * Jede Abteilung erhält eine eigene Broadcast-Domäne (VLAN). * Kommunikation zwischen Abteilungen erfolgt ausschließlich über den Core-Switch (Inter-VLAN-Routing). * Sicherheit: Unbefugte können nicht einfach durch Umstecken des Kabels in ein anderes Netz gelangen.

### 🔢 IP-Adressplan (Vorschlag für Subnetz 13)

| Bereich | VLAN | Netzadresse | Gateway (SVI) | DHCP-Bereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb | 10 | 10.13.10.0/24 | 10.13.10.1 | .100 - .200 |
| IT | 20 | 10.13.20.0/24 | 10.13.20.1 | .100 - .200 |
| HR | 30 | 10.13.30.0/24 | 10.13.30.1 | .100 - .200 |
| VoIP | 40 | 10.13.40.0/24 | 10.13.40.1 | .100 - .200 |

## 🔍 2. Detailanalyse Phase 2 (Zentrale Mainz)

In Mainz müssen viele Dienste gleichzeitig modernisiert werden. Um Ausfälle zu vermeiden, habe ich folgende Roadmap entwickelt:

Empfohlene Umsetzungsreihenfolge: 1. IP-Konzept & DHCP: Basis legen. 2. VPN-Tunnel (pfSense): Damit wir als AlphaTech sicher von extern arbeiten können. 3. AD Security Policies: Sicherheit der Benutzerkonten erhöhen. 4. Cloud-Backup: Erst jetzt, da der VPN-Tunnel für den sicheren Datentransfer steht. 5. LDAP-Mailserver: Letzter Schritt, nutzt die fertige AD-Struktur.

## 💡 3. Lösungsansätze

| Ansatz | Fokus | Technik |
| --- | --- | --- |
| Lösung A | Sicherheit | Strikte ACLs, Zertifikats-VPN, 2FA für Admins. |
| Lösung B | Verfügbarkeit | HSRP-Redundanz für Gateways, Failover-Internet. |
| Lösung C | Kosteneffizienz | Standard-VLANs, Passwort-VPN (nicht empfohlen). |

## 🔧 Offene technische Fragen

- Sind in Kaiserslautern bereits IP-Telefone vorhanden oder müssen Softphones genutzt werden?

- Hat die pfSense in Mainz genug Kapazität für 25 gleichzeitige VPN-Tunnel?

### Netzwerk-Topologie Kaiserslautern

Screenshot 2026-02-20 120200.png

# Tag 3: Architektur-Entscheidungen & Vorlagen (Ergänzung)

INFO: Fokus Nachvollziehbarkeit technischer Entscheidungen und Vorbereitung standardisierter Dokumente für das Umsetzungsteam.

## 1. Architecture Decision Records (ADRs)

- Einführung: Etablierung eines “Entscheidungslogs” im Vault.

- Beispiel: Begründung, warum das Subnetz 10.13.x.0/24 gewählt wurde (ausreichend Hosts für die Filialgröße, gute Lesbarkeit durch Mapping von VLAN-ID auf das dritte Oktett).

## 2. Standardisierung von Vorlagen

SUCCESS: Single Source of Truth Entwicklung und Bereitstellung von wiederverwendbaren Markdown-Tabellen für IP-Adresspläne und Switch-Port-Belegungen. Das technische Team muss diese in den nächsten Wochen nur noch ausfüllen.

## 3. Kunden-Kommunikation (Offene Punkte)

- Entwurf eines gezielten Fragenkatalogs an die BetaTrade-Geschäftsführung:

  - Wie hoch ist die genaue Anzahl vorhandener IP-Telefone in KL?

  - Reicht die Kapazität der geplanten pfSense für die prognostizierten gleichzeitigen VPN-Tunnel?

## Tag 4: Finalisierung & Übergabe-Vorbereitung

Datum: 19.02.2026
Status: ✅ Dokumentation abgeschlossen | ✅ Visualisierung abgeschlossen

### Tagesziele (PM-4)

- Lösungsansätze finalisieren und bewerten (Entscheidung für Lösung A gefallen)

- Arbeitsplanung für die kommenden Wochen (Themenfeld 2 strukturiert)

- Übergabe-Dokumentation erstellen (Finaler Entwurf)

- Packet Tracer Datei (KL) sichten & detailliert analysieren

- Organisationsstruktur visualisieren (Organigramm integriert)

## 1. Arbeitsplanung Netzwerkadministration (Update)

Das Netzwerk-Team erhält von uns folgendes finales Paket für die Umsetzung in Themenfeld 2:

- VLAN-IDs & Namen:
10 – Vertrieb
20 – IT
30 – HR
40 – VoIP
99 – Management

- IP-Adressbereiche: 10.13.X.0/24 (X = VLAN-ID)

- DHCP-Strategie: Zentrales Management über Admin-VM (10.8.13.2) via Relay-Agent auf allen SVIs

- Hardware-Set:
2× Catalyst 3650 (Core – Stacking + HSRP-Redundanz geplant)
3× Catalyst 2960 (Access)
1× pfSense (Mainz – VPN-Termination)  ***

## 2. Finale Übergabe-Dokumentation (Struktur)

### Projektüberblick

Modernisierung der BetaTrade-Infrastruktur. Kernstück ist der Ausbau Kaiserslauterns zum Regional-Hub mit Hochverfügbarkeits-Ansatz (HSRP, redundante Trunks).

### Priorisierte Anforderungen & Erkenntnisse

- Sicherheit
Isolation der Abteilungen durch VLANs. Port-Security (802.1X) auf Access-Switches für IT-Bereich zwingend erforderlich.

- Konnektivität
S2S-VPN (Site-to-Site) zwischen Mainz und KL. Zertifikatsbasierte Authentifizierung statt Passwort.

- Dienste
DHCP-Relay muss auf den Core-Switches für alle Client-VLANs aktiv sein (ip helper-address 10.8.13.2).

→ Detaillierte Übergabe: Uebergabe_Netzwerk_Team

### Ausgearbeitete Lösung (A – Security-Fokus)

Wir implementieren Lösung A. Diese beinhaltet:

- VLAN-Segmentierung + Inter-VLAN-Routing nur über Core

- 802.1X Port-Security (IT-VLAN)

- pfSense OpenVPN mit Zertifikaten

- HSRP-Redundanz zwischen beiden Core-Switches

- QoS für VoIP (VLAN 40 priorisieren)

- Vorbereitung für IDS/IPS in Phase 3

## 3. Detaillierte Analyse Packet Tracer (Kaiserslautern_initial.pkt)

Inventar-Check:
Die physische Topologie entspricht dem hierarchischen Design (Core → Distribution → Access).
Neu: Es sind bereits IP-Telefone und PCs an den Access-Switches angeschlossen, jedoch ohne Link-Licht (Ports teilweise noch im shutdown).

Konfigurations-Lücken (zu erledigen in TF-2):

- VTP/VLANs: Noch keine VLAN-Datenbanken vorhanden. Empfehlung: VTP-Modus transparent nutzen.

- STP (Spanning Tree): Aufgrund redundanter Anbindung → Rapid-PVST konfigurieren, um Loops zu verhindern.

- Layer 3: Core-Switches laufen aktuell nur Layer 2. Erster Schritt: ip routing aktivieren.

- VoIP: Telefone benötigen Voice-VLAN (40) + PoE. Leistungsbilanz der Switches prüfen (PoE-Budget).

Offene Fragen aus PT-Analyse:

- Management-VLAN 99: Separates Subnetz außerhalb 10.13.X.X sinnvoll?

- Voice-VLAN: Inline-Power + Data-VLAN durchschleifen (PC hinter Telefon) korrekt unterstützt?

## 4. Organisationsstruktur (Organigramm-Erkenntnisse)

Das Organigramm wurde erstellt und zeigt die strikte Trennung:

- Zentrale Mainz: Management & Kern-Server (AD, DB, pfSense).

- Regional-Hub KL: Operatives Geschäft (Vertrieb, HR) mit lokaler IT-Präsenz.

- Infrastruktur-Diagramm: Ein zweites Diagramm wurde erstellt, das die logische Zuordnung der Server in Mainz zu den neuen VLANs in KL visualisiert. ***

## 5. Offene Fragen & Risikomanagement (Update Tag 4)

- Risiko (VoIP VLAN 40): PCs hinter Telefonen → korrekte Voice-VLAN-Zuweisung prüfen (Packet Tracer Test)

- Risiko (Hardware/IOS): Catalyst 3650 benötigen passendes IOS für Inter-VLAN-Routing + HSRP

- Frage an Technik/Kunde: Management-Zugriff (VLAN 99) → separates Subnetz (z. B. 10.99.99.0/24) oder innerhalb 10.13.99.0/24 belassen?

→ Verlinkte Dokumente:
Uebergabe_Netzwerk_Team | Risiko-Register BetaTrade | Phase 1 Kaiserslautern | BetaTrade Modernisierung

Letzte Aktualisierung: 19.02.2026 – Projektassistenz
Nächster Schritt: Übergabe-Meeting Themenfeld 2 (KW 8)

# Tag 4: Visualisierung & Handover-Vorbereitung (Ergänzung)

INFO: Fokus Grafische Aufbereitung der Netzwerkstruktur und formale Vorbereitung der Übergabe an das IT-Implementierungsteam.

## 1. Diagramm-Integration und Workflow

- Prozess: Dokumentation, wie logische Netzwerktopologien (Packet Tracer Exporte, D2-Skripte) versioniert und als Bild-Assets sauber in den Markdown-Text eingebunden werden, ohne den Lesefluss zu stören.

## 2. Roadmap-Formatierung

- Aufbereitung der mehrstufigen Modernisierungs-Roadmap für die Zentrale Mainz in einem präsentationstauglichen Format für das Management-Meeting.

## 3. Übergabe-Checkliste (Handover)

CHECK: Handover-Status Formale Checkliste erstellt, um sicherzustellen, dass das Netzwerk-Team starten kann: - [x] VLAN-IDs und Namenskonventionen definiert. - [x] IP-Adressbereiche (Subnetze) zugewiesen. - [x] DHCP-Relay-Strategie dokumentiert.

# 2026-02-20_Tag_5

## Tag 5: Puffer, Reflexion & finale Übergabe

Datum: 20.02.2026 | Status: ✅ Abgeschlossen

### Tagesziele (PM-5)

- Offene Punkte aus Woche 1 nacharbeiten

- Übergabe-Dokumentation final überarbeiten

- Erweiterte Risikoanalyse + Gegenmaßnahmen

- Kundennutzen quantifizieren

- Projektcontrolling-Kennzahlen definieren

- Persönliche Wochenreflexion

### Ergebnisse

#### 1. Finalisierte Übergabe an Netzwerk-Team

- Dokument: Uebergabe Netzwerk Team

- Ergänzungen: HSRP-Konfig-Beispiel, QoS für VoIP, 802.1X-Empfehlung für IT-VLAN

- Offene Klärungen an Kunden weitergeleitet (VoIP-Telefonie-Hardware, Zertifikatsstelle)

#### 2. Erweiterte Risikoanalyse

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gegenmaßnahme / Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| DHCP-Migration → Adresskonflikte / Ausfall | Hoch | Mittel | Parallelbetrieb 1 Woche, Test-Scope, Rollback-Skript |
| VPN-Konfig sperrt Admin-Zugriff | Mittel | Hoch | Fallback-Local-Admin + Zertifikats-Backup + Pilot-Gruppe |
| Layer-2-Loop durch fehlendes STP | Mittel | Hoch | Rapid-PVST + BPDU Guard + Root-Guard auf Core-Switches |
| VoIP-Paketverlust / Jitter | Mittel | Mittel | QoS-Policy (Voice VLAN highest priority), Jitter-Test |
| Zeitverzug Zertifikats-Management | Mittel | Mittel | Frühe Beantragung + interne Test-CA bis Produktion |
| Cloud-Backup nicht wiederherstellbar | Niedrig | Hoch | Monatlicher Restore-Test, 3-2-1-Regel, Snapshot vor Migration |

#### 3. Quantifizierter Kundennutzen

- Zeitersparnis Admin: ca. 8–12 h/Woche durch zentrales DHCP & AD-Optimierung

- Reduzierung Support-Tickets: geschätzt -40 % (von ~50 → ~30/Monat)

- Downtime-Reduktion: VLAN-Segmentierung + HSRP → Ausfallzeit -60–70 % bei Switch-Ausfall

- Sicherheitsgewinn: Passwort → Zertifikats-VPN → Risiko unbefugter Zugriffe -90 %

- Kosteneinsparung/Jahr: ca. 12.000–18.000 € (weniger Ausfälle, weniger Support, Compliance)

#### 4. Projektcontrolling – Kennzahlen

- Meilensteinerreichung [%]

- Geplante vs. tatsächliche Stunden pro Phase

- Anzahl kritischer Incidents pro Woche

- Nutzerzufriedenheit (Umfrage nach Go-Live: Skala 1–10)

- Anzahl Security-Vorfälle pre/post Projekt

- Backup-Restore-Test-Erfolg (Ja/Nein)

### Wochenreflexion

Was lief besonders gut?
- Sehr strukturierte Tagesdokumentation → leicht nachvollziehbar
- Gute Abstimmung VLAN- & IP-Konzept (einheitlich über alle Phasen)
- Packet-Tracer-Analyse hat viele potenzielle Stolpersteine früh gezeigt

Was war herausfordernd?
- Abhängigkeiten Phase 2 schwer exakt zu timen (VPN vor Backup?)
- VoIP-Anforderungen noch etwas vage → Klärungsbedarf mit Kunden
- Quantifizierung von Nutzen & Risiken subjektiv (keine echten Zahlen vom Kunden)

Bewertung eigene Arbeitsweise (1–10)
Struktur & Dokumentation: 9
Technisches Verständnis: 8
Team-Kommunikation (simuliert): 8,5

Verbesserungsvorschläge für Themenfeld 2
- Früher reale Tests (statt nur Planung)
- Wöchentliche 15-min Stand-ups fix einplanen
- Automatische KPI-Übersicht (z. B. via Excel oder Power BI)

→ BetaTrade Modernisierung | Risiko-Register BetaTrade | Uebergabe_Netzwerk_Team

# Tag 5: Qualitätssicherung & Projektcontrolling (Ergänzung)

INFO: Fokus Finaler Review der Phase 1, Optimierung der Export-Dokumente und Definition von Messgrößen für den Projekterfolg.

## 1. Qualitätssicherung (QA) der Dokumentation

- Review-Prozess: Prüfung der gesamten Vault-Struktur auf einheitliche Formatierung, funktionierende Querverweise (Wikilinks) und inhaltliche Vollständigkeit vor dem PDF-Export.

## 2. PDF-Export-Optimierung

- CSS-Anpassungen: Technische Feineinstellungen für den Obsidian-PDF-Export vorgenommen (z. B. saubere Seitenumbrüche vor Überschriften, Generierung eines Inhaltsverzeichnisses).

## 3. KPIs und Controlling-Setup

ABSTRACT: Erfolgsmetriken Definition von Kennzahlen für das künftige Projektcontrolling: - Meilensteinerreichung in Prozent. - Geplante vs. tatsächliche Stunden pro Phase. - Anzahl kritischer Netzwerk-Incidents pro Woche während der Rollout-Phase.

## 4. Erweiterte Lessons Learned

- Was lief gut: Die frühe Einigung auf Markdown/Obsidian hat viel Zeit beim Formatieren gespart.

- Herausforderungen: Die Abgrenzung der Phasen (Kaiserslautern vs. Mainz) war anfangs unscharf.

- Maßnahmen für Phase 2: Noch engere Abstimmung mit dem simulierten Kunden bezüglich der Firewall-Hardware-Anforderungen.

# 📑 Dokumentation: Implementierung der L3-Netzwerkinfrastruktur

## 1. Projektübersicht

Im Rahmen der Modernisierung der Zentrale Mainz habe ich die Netzwerk-Infrastruktur von einer statischen Adressierung auf ein dynamisches, hierarchisches Routing-Modell umgestellt. Der Fokus lag auf der Implementierung von Layer-3-Kommunikation zwischen Core- und Distribution-Ebene sowie der zentralen DHCP-Bereitstellung.

## 2. Core-Layer Konfiguration (CoreSwitch0 & CoreSwitch1)

Um eine effiziente Kommunikation zwischen den Abteilungen zu gewährleisten, habe ich die Core-Switches als zentrale Routing-Instanzen konfiguriert.

### Umgesetzte Maßnahmen:

- Aktivierung des IP-Routings: Grundvoraussetzung für die Inter-VLAN-Kommunikation.

- Routed Ports: Die Uplinks zu den Distribution-Switches wurden mit no switchport von Layer-2 auf Layer-3 umgestellt, um Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Transit-Netze) zu etablieren.

- Statisches Routing: Implementierung von Routen für die Zielnetze (HR, Sales, IT) und das Server-Segment.

### Beispiel-Konfiguration (CoreSwitch1):

Plaintext

interface GigabitEthernet1/0/4
 no switchport
 ip address 10.0.30.5 255.255.255.252
!
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.30.6
ip route 10.13.10.0 255.255.255.0 10.0.10.6

## 3. Distribution-Layer & DHCP-Relay

Die Distribution-Switches fungieren als Standard-Gateways für die jeweiligen Abteilungen. Da der DHCP-Server zentral im IT-Segment steht, habe ich DHCP-Relay-Agenten implementiert.

### Umgesetzte Maßnahmen:

- SVI-Konfiguration: Einrichtung der VLAN-Interfaces (VLAN 10, 20, 30) als Default-Gateways.

- DHCP-Helper: Konfiguration der ip helper-address, um DHCP-Broadcasts als Unicasts zum Windows-Server (192.168.50.100) weiterzuleiten.

### Konfiguration am Beispiel HR-Distro:

Plaintext

interface Vlan 10
 ip address 10.13.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.50.100

## 4. IT-Segment & Server-Anbindung

Das IT-Segment wurde so strukturiert, dass sowohl die IT-Arbeitsplätze als auch die zentralen Dienste (DHCP/DNS) erreichbar sind.

### Umgesetzte Maßnahmen:

- Trunking: Konfiguration von EtherChannel/Trunks zum IT-Access-Switch zur Redundanz und Bandbreitenerhöhung.

- Rückrouten: Einrichtung einer Default-Route (0.0.0.0/0) auf dem IT-DistroSwitch in Richtung Core, um sicherzustellen, dass Server-Antworten den Core erreichen.

## 5. Verifizierung & Testing

Zur Validierung der Konfiguration wurden folgende Tests erfolgreich durchgeführt:

- ICMP-Check: Pings vom Core-Switch zum IT-Gateway (192.168.50.1) und zum DHCP-Server (192.168.50.100) verliefen erfolgreich.

- DHCP-Migration: Workstations in HR und Sales erhielten nach Umstellung auf DHCP erfolgreich IP-Adressen aus dem korrekten Scope (z.B. 10.13.10.x).

- Routing-Tabelle: Verifizierung der show ip route Einträge auf allen Layer-3-Komponenten zur Bestätigung der Pfadredundanz.

# 📂 Projekt: Labor ID 13 | Themenfeld 2 (Woche 2)

ABSTRACT: Projekt-Überblick

- Zeitraum: Tag 1 - 3

- Topologie: Hierarchisches Design (Core - Distribution - Access)

- Hardware: Cisco 3650 (Core/Distro) & WS-CSwitch-PT (Access)

- Routing-Protokoll: OSPF & Statische Routen

## 🏗️ Tag 1: Core-Ebene & Transit-Routing

Ziel: Aufbau des Netzwerkrückgrats und Konfiguration der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.

### Core-Switch (3650)

Der Core agiert als reiner Layer-3-Knoten. Hier werden die Abteilungen über separate Transit-Netze angebunden.

Bash

enable
configure terminal
ip routing

! --- Routed Interfaces zu den Distro-Switches ---
interface GigabitEthernet1/0/2
 description Link-to-Sales
 no switchport
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
exit

interface GigabitEthernet1/0/3
 description Link-to-IT
 no switchport
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
exit

interface GigabitEthernet1/0/4
 description Link-to-HR
 no switchport
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
exit

! --- Dynamisches Routing ---
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
exit

! --- Statische Rückrouten (WICHTIG für DHCP-Relay) ---
ip route 10.13.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1   # Sales Data
ip route 10.13.20.0 255.255.255.0 10.0.1.1   # IT Data
ip route 10.13.30.0 255.255.255.0 10.0.2.1   # HR Data
write

## ⚡ Tag 2: Distribution-Layer & VLAN-Gateways

Ziel: Konfiguration der SVIs (Gateways) und Aktivierung des DHCP-Relay-Agents (ip helper).

### Beispiel: HR-Distribution (3650)

Bash

enable
configure terminal
ip routing

! --- VLAN Definitionen ---
vlan 30
 name HR-Data
vlan 130
 name HR-Voice
exit

! --- Gateways (SVI) ---
interface vlan 30
 ip address 10.13.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.50.100
 no shutdown
exit

interface vlan 130
 ip address 192.168.40.129 255.255.255.192
 ip helper-address 192.168.50.100
 no shutdown
exit

! --- Downlinks (Trunk) ---
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit

! --- Uplink (Routed) ---
interface GigabitEthernet1/0/3
 no switchport
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
exit

## 💻 Tag 3: Access-Layer & Endgeräte-Anbindung

Ziel: Konfiguration der User-Ports am modularen Switch und Einrichtung von Spanning-Tree Portfast.

### Beispiel: HR-Access (WS-CSwitch-PT)

INFO: Besonderheit Hardware Da es sich um modulare Switches handelt, werden die Ports als GigabitEthernet X/1 (Slot/Port) angesprochen.

Bash

enable
configure terminal

vlan 30
vlan 130
exit

! --- Endgeräte Konfiguration ---
interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet2/1, GigabitEthernet3/1, GigabitEthernet4/1, GigabitEthernet5/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport voice vlan 130
 spanning-tree portfast
exit

! --- Uplink zum Distro ---
interface range GigabitEthernet8/1, GigabitEthernet9/1
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit
write

# 📝 Testprotokoll & Checkliste | Labor ID 13

SUCCESS: Ziel der Verifizierung Sicherstellen, dass das Routing zwischen den VLANs funktioniert, die DHCP-Zuweisung über die Helper-Adressen stabil läuft und die OSPF-Nachbarschaften aufgebaut sind.

## 🔍 Funktionstests (Schritt-für-Schritt)

### 1. Layer 1 & 2 Check (Physikalisch & VLANs)

- Link-Status: Leuchten alle Verbindungen zwischen Core, Distro und Access grün?

- Trunking: Zeigt show interface trunk auf den Distro-Switches die erlaubten VLANs (10, 20, 30, 110, 120, 130) an?

- VLAN-Datenbank: Sind die VLANs auf allen Access-Switches angelegt? (show vlan brief)

### 2. Layer 3 Check (Routing & OSPF)

- OSPF-Neighbor: Stehen die Adjacencies zum Core?

  - Befehl: show ip ospf neighbor

  - Erwartetes Ergebnis: Status FULL.

- Routing-Tabelle: Erkennt der Core die Transit-Netze?

  - Befehl: show ip route ospf

- Gateway-Erreichbarkeit: Kann ein PC sein jeweiliges SVI am Distro-Switch pingen? (z.B. HR-PC pingt 10.13.30.1)

### 3. Dienst-Verfügbarkeit (DHCP & Relay)

- DHCP-Lease: Erhalten die PCs in den Abteilungen eine IP aus dem korrekten Bereich?

  - Sales: 10.13.10.x

  - IT: 10.13.20.x

  - HR: 10.13.30.x

- Helper-Address: Ist auf den SVIs die IP 192.168.50.100 (Server) hinterlegt?

- Rückrouten-Check: Sind die statischen Routen am Core gesetzt? Ohne diese kommen die DHCP-Antworten nicht vom Server zurück zum Client.

## 🛠️ Wichtige Troubleshooting-Befehle für Obsidian

| Problem | Befehl | Ebene |
| --- | --- | --- |
| Keine DHCP-IP | debug ip dhcp server packet | Privileged Mode (#) |
| Routing-Fehler | show ip route | Privileged Mode (#) |
| VLAN-Fehler | show interfaces status | Privileged Mode (#) |
| Port-Fehler | show interfaces description | Privileged Mode (#) |

In Google Sheets exportieren

## 📌 Abschlussergebnis Tag 3

INFO: Status Die Infrastruktur ist für den Datendurchsatz bereit. Die Abteilungen sind logisch getrennt (VLANs), können aber über den Core miteinander kommunizieren. Der nächste Schritt (Woche 3) umfasst die Absicherung durch ACLs und die Konfiguration der Wireless-Infrastruktur.

# ⚠️ Troubleshooting & Fehleranalyse (Lessons Learned)

WARNING: Kritische Fehlerquellen Während der Konfiguration der Labor-ID 13 traten drei Hauptprobleme auf, die aufgrund der spezifischen Hardware (3650er & Generic Switches) und der hierarchischen Struktur entstanden sind.

### 1. Die “Encapsulation”-Hürde (Layer-3-Switches)

Problem: Der Befehl switchport mode trunk wurde vom HR-Distro-Switch (3650) mit einer Fehlermeldung abgelehnt. Ursache: Multilayer-Switches wie der 3650 unterstützen theoretisch mehrere Trunking-Protokolle (ISL und Dot1q). Solange das Protokoll nicht feststeht, verweigert der Switch den Trunk-Modus. Lösung: - Manuelle Zuweisung über: switchport trunk encapsulation dot1q.

- Hinweis: Bei einigen Modellen im Packet Tracer wird dies automatisch gesetzt; wenn der Befehl als “Invalid” markiert wird, ist Dot1q bereits der einzige unterstützte Standard.

### 2. Adressierungs-Fehler am modularen Access-Switch

Problem: Der Befehl interface range FastEthernet0/1 - 24 schlug fehl. Ursache: Du hast den Generic Switch (WS-CSwitch-PT) verwendet. Im Gegensatz zu fest verbauten Switches (wie dem 2960) ist dieser modular. Jeder Port sitzt in einem eigenen Slot. Lösung: - Die Ports müssen über die Slot-Logik angesprochen werden: GigabitEthernet0/1, 1/1, 2/1 etc.

- In der Dokumentation wurde daher die Aufzählung mit Kommas verwendet: interface range G0/1, G1/1, G2/1....

### 3. DHCP-Relay & Statische Rückrouten

Problem: PCs erhielten keine IP-Adresse vom DHCP-Server, obwohl ip helper-address auf den Distro-Switches korrekt konfiguriert war. Ursache: Der DHCP-Server sendet die Antwort an das Gateway der Abteilung (z.B. 10.13.30.1). Der Core-Switch kannte jedoch keinen Weg zurück in dieses Subnetz, da er nur die Transit-Netze (10.0.x.x) in seiner Routing-Tabelle hatte. Lösung: - Konfiguration von statischen Routen auf dem Core-Switch, die auf die jeweiligen Distribution-Switches zeigen: ip route 10.13.30.0 255.255.255.0 10.0.2.1.

### 4. Routed Interfaces vs. Switchports

Problem: Eine IP-Adresse konnte nicht auf einem physischen Port des 3650 vergeben werden. Ursache: Alle Ports am 3650 starten standardmäßig als Layer-2-Ports (Switchports). Lösung: - Der Port muss erst mit dem Befehl no switchport in den Layer-3-Modus (Routed Port) versetzt werden, bevor eine IP-Adresse akzeptiert wird.

# Troubleshooting

## 1. Cisco 3650 Interface Bug

- Problem: Bei der Konfiguration des HR-DistroSwitches schlug der Befehl interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2 fehl.

- Fehlermeldung: % Interface range command failed

- Ursache: Bekannter Bug/Besonderheit in der Hardware-Emulation des Cisco 3650 im Packet Tracer, wenn Ports einen fehlerhaften Status haben.

- Lösung: > [!success] Workaround > Ports virtuell “geresettet” und auf den range-Befehl verzichtet. Die Konfiguration wurde stattdessen schrittweise und einzeln auf die funktionierenden Ports angewandt.

## 2. Physische vs. Logische Port-Diskrepanz

- Problem: Switch-Ports (z. B. auf HR-Distro und Core1) zeigten in der CLI den Status up/up an, bauten aber keine funktionierende Verbindung auf.

- Analyse: Die visuelle Überprüfung und der Befehl show cdp neighbors detail zeigten, dass die Kabel im Simulator physisch falsch gesteckt waren (z. B. Gig1/0/1 statt Gig1/0/3).

- Lösung: Physische Verkabelung im Simulator an die CLI-Konfiguration angepasst.

## 3. OSPF & Routing-Fehler

- Problem: DHCP- und Ping-Anfragen aus HR- und Sales-VLANs erreichten das IT-Netz nicht.

- Ursache: Fehlende Rückroute.

- Lösung: 1. Statische Default-Route auf dem IT-DistroSwitch gesetzt: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.30.6

  - Fehlende Netze (z. B. 10.0.30.0) nachträglich in den OSPF-Prozess aufgenommen.

# 📝 Labor-Doku: Netzwerk-Konnektivität & DHCP-Vorbereitung

Datum: 2026-02-26 Labor-ID: 13 Tags: #Networking #pfSense #Ubuntu #Routing #DHCP-Migration

## 🗺️ Planfigur (Netzwerk-Architektur)

Die folgende Darstellung visualisiert den aktuellen Stand der Infrastruktur basierend auf der analysierten config.xml.

graph TD
    subgraph Admin_Zone ["Admin Zone (Extern/WAN)"]
        AdminVM["<b>Ubuntu Admin VM</b><br/>IP: 10.8.13.2<br/>GW: 10.8.13.1"]
    end

    subgraph pfSense ["pfSense Firewall"]
        direction TB
        WAN_IF["<b>WAN Port</b><br/>10.8.13.3/28"]
        FW_Rules{"<b>Firewall Rules</b><br/>Pass 10.8.13.2 to LAN"}
        Relay["<b>DHCP Relay</b><br/>(Ziel: 192.168.13.10)"]
        LAN_IF["<b>LAN Port</b><br/>192.168.13.1/24"]
    end

    subgraph Internes_Netz ["Labor Netz (LAN)"]
        WinSRV["<b>Windows Server 2025</b><br/>192.168.13.10<br/>(DHCP/DNS Ziel)"]
        LinuxSRV["Ubuntu Server<br/>192.168.13.20"]
        WinClient["Win11 Client<br/>(DHCP-Empfänger)"]
    end

    %% Routing-Fluss
    AdminVM -- "Route: 192.168.13.0/24 via 10.8.13.3" --> WAN_IF
    WAN_IF --> FW_Rules --> LAN_IF
    LAN_IF --> WinSRV

## 🛠️ Troubleshooting-Log (Versuchshistorie)

FAILURE: Versuch 1: Falsches Gateway Kommando: sudo ip route add 192.168.13.0/24 via 10.8.13.0 Ergebnis: RTNETLINK answers: File exists Fehler: Es wurde versucht, die Netz-ID (.0) als Gateway zu nutzen. Zudem blockierten Reste alter Routen den Befehl.

WARNING: Versuch 2: Zu spezifische Route (Host-Route) Kommando: sudo ip route add 192.168.13.1 via 10.8.13.3 Ergebnis: Zugriff auf pfSense-WebGUI möglich, aber LAN-Server (.10, .20) nicht erreichbar. Erkenntnis: Eine Host-Route (/32) reicht nicht aus; das gesamte Subnetz muss geroutet werden.

SUCCESS: Lösung: Korrekte Netzwerk-Route Kommando: > 1. sudo ip route del 192.168.13.1 (Bereinigung) 2. sudo ip route add 192.168.13.0/24 via 10.8.13.3 Ergebnis: Volle Erreichbarkeit des internen Netzes sichergestellt.

## ⚙️ Wichtige Konfigurations-Parameter (XML-Check)

| Parameter | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| pfSense WAN IP | 10.8.13.3 | Das Ziel-Gateway für die Admin-VM. |
| pfSense LAN IP | 192.168.13.1 | Das interne Gateway für alle Labor-Server. |
| Firewall Rule | Pass 10.8.13.2 | Erlaubt der Admin-VM den Transit durch die Firewall. |
| RFC1918 Filter | Disabled | WAN-Blockade für private Netze wurde aufgehoben. |

## 🚀 Nächste Schritte: DHCP-Migration (Tag 4-6)

### 1. pfSense Vorbereiten

- DHCP Server deaktivieren: Services > DHCP Server > LAN -> Uncheck “Enable”.

- DHCP Relay aktivieren: Services > DHCP Relay -> Interface: LAN, Destination: 192.168.13.10.

### 2. Windows Server 2025 konfigurieren

- Rolle installieren: DHCP Server.

- Scope erstellen:

  - Name: Labor_13_Scope

  - Range: 192.168.13.100 - 192.168.13.130

  - Gateway (Option 003): 192.168.13.1

  - DNS (Option 006): 192.168.13.10

direction: right

# Styling Definitionen
classes: {
  zone: {
    style: {
      stroke-width: 2
      border-radius: 10
    }
  }
  active_srv: {
    style: {
      fill: "#e8f5e9"
      stroke: "#2e7d32"
      stroke-width: 3
    }
  }
}

"Management Zone (WAN)": {
  class: zone
  style: { fill: "#e1f5fe"; stroke: "#01579b" }
  
  "Admin VM": {
    label: "💻 Ubuntu Admin VM\n10.8.13.2"
    shape: rectangle
  }
}

"pfSense Firewall": {
  class: zone
  style: { fill: "#fff3e0"; stroke: "#ef6c00" }
  
  WAN: "10.8.13.3\n(Gateway für Admin)"
  LAN: "192.168.13.1\n(Gateway für LAN)"
  
  WAN -> LAN: "Filter: RFC1918 Off\nRule: Pass 10.8.13.2" {
    style: { stroke-dash: 3 }
  }
}

"Labor Netzwerk (LAN)": {
  class: zone
  style: { fill: "#f5f5f5"; stroke: "#757575" }

  "Windows Server": {
    class: active_srv
    label: "🗄️ Windows Server 2025\n192.168.13.10\n(DHCP & DNS Ziel)"
    shape: cylinder
  }

  "Ubuntu Server": {
    label: "🗄️ Ubuntu Server\n192.168.13.20"
    shape: cylinder
  }

  "Windows Client": {
    label: "💻 Win 11 Client\nDHCP Client"
    shape: rectangle
  }
}

# Verbindungen
"Management Zone"."Admin VM" -> "pfSense Firewall".WAN: "Route: 192.168.13.0/24\nvia 10.8.13.3"

# DHCP Relay Logik
"Labor Netzwerk"."Windows Client" -> "pfSense Firewall".LAN: "1. DHCP Discover"
"pfSense Firewall".LAN -> "Labor Netzwerk"."Windows Server": "2. DHCP Relay Forward"

"pfSense Firewall".WAN -> Internet: "Next Hop: 10.8.13.1"
Internet: { 
  label: "☁️ Internet"
  shape: cloud 
}

# Tag 7: pfSense Firewall-Routing & Zugriffs-Management

INFO: Tagesziel Inbetriebnahme der pfSense-Firewall als zentrales Gateway und Konfiguration des sicheren Admin-Zugriffs.

## 1. WAN-Port Blockade (HTTPS)

- Problem: Die pfSense konnte zwar von der Admin-VM (10.8.13.2) angepingt werden, aber die Web-GUI unter https://10.8.13.1 war im Browser nicht erreichbar.

- Ursache: Die Firewall blockiert standardmäßig HTTP/HTTPS-Zugriffe auf der WAN-Schnittstelle, besonders aus sogenannten “privaten Netzwerken” (Bogon/Private Networks Block).

## 2. Der “Trojanische Pferd”-Workaround

SUCCESS: Lösungsansatz Um die initiale Blockade zu umgehen, wurde eine interne Windows-Client-VM genutzt, die sich bereits im zugelassenen LAN hinter der Firewall befand. Von dort aus konnte die Web-GUI aufgerufen und die WAN-Regeln für das Admin-Netzwerk angepasst werden.

## 3. Diagnose via SSH & tcpdump

- Einsatz: Bei weiterhin blockierten Verbindungen wurde die direkte pfSense-Shell genutzt (Login: root / templateRootPassword).

- Befehl: tcpdump -i [interface] port 22 (Option 8 in der Console).

- Erkenntnis: Ließen sich die ankommenden Pakete auf der Firewall sehen, aber es kam keine Antwort, konnte das Problem auf das Zielsystem (z. B. den Windows Server) eingegrenzt werden.

# 📝 Labor-Log: DHCP-Einrichtung (GUI-Modus)

Datum: 2026-02-26 System: Windows Server 2025 (192.168.13.10) Status: ✅ Abgeschlossen

## 🗺️ Planfigur: DHCP Service-Struktur

Diese Darstellung zeigt, wie der Windows Server nun als autorisierter DHCP-Geber im Netz fungiert.

direction: right

"Infrastruktur": {
  pfSense: {
    label: "pfSense Gateway\n192.168.13.1"
    shape: rectangle
  }

  "Windows Server 2025": {
    label: "🗄️ DHCP-Server\n192.168.13.10"
    shape: cylinder
    style: {
      fill: "#dcfce7"
      stroke: "#166534"
      stroke-width: 2
    }
  }
}

"Konfiguration: Labor_Netz_13": {
  style: { stroke-dash: 5 }
  
  "Adress-Pool": {
    label: "Bereich: .100 bis .130\nMaske: 255.255.255.0"
  }
  
  "Optionen": {
    label: "GW: 192.168.13.1\nDNS: 192.168.13.10"
  }
}

"Infrastruktur"."Windows Server 2025" -> "Konfiguration: Labor_Netz_13": "Verteilt"
"Infrastruktur".pfSense -> "Infrastruktur"."Windows Server 2025": "Relay-Anfragen"

## 🛠️ Durchführung: Schritt-für-Schritt (Server Manager)

### Schritt 1: Rollen-Installation

Im Server Manager wurde über Manage ➔ Add Roles and Features die Rolle DHCP Server hinzugefügt. Alle benötigten Features wurden dabei automatisch mitinstalliert.

### Schritt 2: Autorisierung

Über das Benachrichtigungs-Fähnchen (🚩) wurde die Konfiguration abgeschlossen. Damit ist der Server im Netzwerk (oder im AD) berechtigt, IP-Adressen zu vergeben.

### Schritt 3: Scope-Erstellung (Der Bereich)

In der DHCP-Konsole (Tools ➔ DHCP) wurde unter IPv4 ein “New Scope” angelegt:

- Name: Labor_Netz_13

- Range: 192.168.13.100 bis 192.168.13.130

- Maske: 255.255.255.0 (Länge: 24)

### Schritt 4: DHCP-Optionen

Innerhalb des Assistenten wurden die kritischen Netzwerkeinstellungen für die Clients gesetzt:

- Option 003 (Router): 192.168.13.1 (Damit Clients über die pfSense ins Internet kommen).

- Option 006 (DNS): 192.168.13.10 (Damit der Server selbst Namen auflöst).

## 1. RDP-Aussperrung & Notfallzugriff

- Problem: RDP-Zugriff auf den Windows Server schlug fehl (Connection refused). Das System war von außen nicht erreichbar.

- Lösung: Notfall-Login über die Direkt-Konsole der Virtualisierungsumgebung (Proxmox/ESXi/VirtualBox).

## 2. SSH als redundante Backdoor

SUCCESS: PowerShell-Konfiguration Um zukünftige RDP-Ausfälle abzufedern, wurde der OpenSSH-Server als dauerhafter Notfallzugang aktiviert:

Start-Service sshd
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

## 3. Active Directory PowerShell-Fehler

- Problem: Beim Ausführen des Skripts zur automatisierten Benutzeranlage erschien: Cannot find an object with identity: 'SG_Corporate'.

- Ursache: Das Skript versuchte, Benutzer einer Sicherheitsgruppe zuzuweisen, die in der Domäne (DC=net13,DC=beta) noch nicht existierte.

- Lösung: Reihenfolge korrigiert. Erst müssen die OUs und Gruppen angelegt werden, danach erfolgt der User-Import.

## 4. Headless DHCP-Installation

- Umsetzung: Installation der DHCP-Server-Rolle direkt über die bereitgestellte PowerShell-Verbindung ohne GUI-Abhängigkeit: Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools ## 💡 Zusammenfassung für die Dokumentation

SUCCESS: Konfigurations-Checklist

- Rolle: DHCP Server installiert.

- Autorisierung: Erfolgreich durchgeführt.

- Bereich: .100 bis .130 (aktiviert).

- Gateway: pfSense (.1) hinterlegt.

- DNS: Localhost (.10) hinterlegt.

# 📑 Labor-Dokumentation: Tag 4-6 – DHCP-Infrastruktur & Migration

Projekt: pfSense-Infrastruktur Modernisierung Zentrale Mainz Auftraggeber: BetaTrade AG Techniker: AlphaTech / Student 13 Status: 🟢 DHCP-Migration abgeschlossen

## 🗺️ Netzwerk-Planfigur (Mermaid)

Diese Grafik visualisiert den aktuellen Stand nach der DHCP-Implementierung und zeigt den Weg des DHCP-Relays.

## 🛠️ Konfigurations-Details

### 1. Windows Server 2025 (DHCP-Rolle)

Die DHCP-Server-Rolle wurde installiert, um die zentrale IP-Verwaltung der BetaTrade AG zu realisieren.

- Scope-Name: Labor_Netz_13.

- IP-Range: 192.168.13.100 bis 192.168.13.130.

- Adresskapazität: Deckt die geforderten 31 Host-Adressen ab.

- Option 003 (Gateway): 192.168.13.1 (pfSense).

- Option 006 (DNS): 192.168.13.10 (Lokaler Server).

### 2. pfSense (DHCP-Relay)

Um den Windows Server als zentrale Instanz zu nutzen, wurden die Dienste auf der pfSense angepasst.

- DHCP-Server: Deaktiviert auf dem LAN-Interface.

- DHCP-Relay: Aktiviert; alle LAN-Anfragen werden per Unicast an 192.168.13.10 weitergeleitet.

## 📊 IP-Adressplan & Migrations-Strategie

Gemäß der “Best Practice” Analyse wurden kritische Infrastruktur-Komponenten statisch belassen, während Endgeräte migriert wurden.

| Host | Typ | IP-Adresse | Strategie |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense | Gateway | 192.168.13.1 | Statisch (Infrastruktur-Kern) |
| WinSRV 2025 | Server | 192.168.13.10 | Statisch (Dienstleister für DHCP/DNS) |
| Security SRV | Server | 192.168.13.15 | DHCP-Reservierung |
| Ubuntu Server | Server | 192.168.13.20 | DHCP-Reservierung (Identifier: MAC) |
| Win 11 Client | Client | 192.168.13.1xx | Dynamisch (Pool .100-.130) |

In Google Sheets exportieren

## 🔍 Wichtige technische Hinweise

IMPORTANT: Linux-Migration Für den Ubuntu Server wurde in der Netplan-Konfiguration dhcp-identifier: mac gesetzt. Ohne diese Einstellung schlagen MAC-basierte Reservierungen im Windows DHCP fehl.

TIP: Konnektivitäts-Test Der Zugang von der Admin-VM erfolgt über die statische Route 192.168.13.0/24 via 10.8.13.3. Dieser Zugriff muss während der gesamten Migration aufrechterhalten werden, um den Administrations-Zugang nicht zu verlieren.

## 📋 Nächste Aufgaben (Vorschau)

- DNS-Zonen: Erstellung der Forward-Lookup-Zonen net13.beta und betatrade.beta.

- Reverse-Lookup: Erstellung der PTR-Records für den gewählten Adressbereich.

- VPN: Vorbereitung der OpenVPN-Implementierung mit Zertifikaten.

# 📑 Labor-Dokumentation: Tag 4-6 – DHCP-Infrastruktur & Migration

Projekt: pfSense-Infrastruktur Modernisierung Zentrale Mainz Auftraggeber: BetaTrade AG Techniker: AlphaTech / Student 13 Status: 🟢 DHCP-Migration abgeschlossen

## 🗺️ Netzwerk-Planfigur (Mermaid)

Diese Grafik visualisiert den aktuellen Stand nach der DHCP-Implementierung und zeigt den Weg des DHCP-Relays.

graph TD
    subgraph Management_Netz
        Admin[Ubuntu Admin VM<br/>10.8.13.2]
    end

    subgraph Labor_Netz_13 [192.168.13.0/24]
        direction TB
        PFS[pfSense Gateway<br/>192.168.13.1]
        WIN[Windows Server 2025<br/>192.168.13.10<br/>DHCP & DNS Role]
        UBU[Ubuntu Server<br/>192.168.13.20]
        SEC[Security Server<br/>192.168.13.15]
        CLI[Windows 11 Client<br/>DHCP Pool]
    end

    Admin -- "Statische Route via 10.8.13.3" --> PFS
    PFS -- "DHCP Relay (Unicast)" --> WIN
    WIN -- "IP-Zuweisung (.100-.130)" --> CLI
    WIN -- "Reservierung (via MAC)" --> UBU
    WIN -- "Reservierung (via MAC)" --> SEC

## 🛠️ Konfigurations-Details

### 1. Windows Server 2025 (DHCP-Rolle)

Die DHCP-Server-Rolle wurde installiert, um die zentrale IP-Verwaltung der BetaTrade AG zu realisieren.

- Scope-Name: Labor_Netz_13.

- IP-Range: 192.168.13.100 bis 192.168.13.130.

- Adresskapazität: Deckt die geforderten 31 Host-Adressen ab.

- Option 003 (Gateway): 192.168.13.1 (pfSense).

- Option 006 (DNS): 192.168.13.10 (Lokaler Server).

### 2. pfSense (DHCP-Relay)

Um den Windows Server als zentrale Instanz zu nutzen, wurden die Dienste auf der pfSense angepasst.

- DHCP-Server: Deaktiviert auf dem LAN-Interface.

- DHCP-Relay: Aktiviert; alle LAN-Anfragen werden per Unicast an 192.168.13.10 weitergeleitet.

## 📊 IP-Adressplan & Migrations-Strategie

Gemäß der “Best Practice” Analyse wurden kritische Infrastruktur-Komponenten statisch belassen, während Endgeräte migriert wurden.

| Host | Typ | IP-Adresse | Strategie |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense | Gateway | 192.168.13.1 | Statisch (Infrastruktur-Kern) |
| WinSRV 2025 | Server | 192.168.13.10 | Statisch (Dienstleister für DHCP/DNS) |
| Security SRV | Server | 192.168.13.15 | DHCP-Reservierung |
| Ubuntu Server | Server | 192.168.13.20 | DHCP-Reservierung (Identifier: MAC) |
| Win 11 Client | Client | 192.168.13.1xx | Dynamisch (Pool .100-.130) |

In Google Sheets exportieren

## 🔍 Wichtige technische Hinweise

IMPORTANT: Linux-Migration Für den Ubuntu Server wurde in der Netplan-Konfiguration dhcp-identifier: mac gesetzt. Ohne diese Einstellung schlagen MAC-basierte Reservierungen im Windows DHCP fehl.

TIP: Konnektivitäts-Test Der Zugang von der Admin-VM erfolgt über die statische Route 192.168.13.0/24 via 10.8.13.3. Dieser Zugriff muss während der gesamten Migration aufrechterhalten werden, um den Administrations-Zugang nicht zu verlieren.

## 📋 Nächste Aufgaben (Vorschau)

- DNS-Zonen: Erstellung der Forward-Lookup-Zonen net13.beta und betatrade.beta.

- Reverse-Lookup: Erstellung der PTR-Records für den gewählten Adressbereich.

- VPN: Vorbereitung der OpenVPN-Implementierung mit Zertifikaten.

# 🌐 Projektdokumentation: DNS-Infrastruktur (Labor 13)

## 🗺️ DNS-Struktur (Mermaid)

Die folgende Grafik zeigt die Hierarchie der Zonen und die Zuordnung der Dienste auf dem Windows Server 2025.

Code-Snippet

graph TD
    subgraph "DNS Server (192.168.13.10)"
        direction TB
        FLZ[Forward Lookup Zones]
        RLZ[Reverse Lookup Zones]
        FWD[Forwarders / Weiterleitung]
    end

    subgraph "net13.beta (Intern)"
        FLZ --> N1[linux-server -> 192.168.13.20]
        FLZ --> N2[security -> 192.168.13.15]
    end

    subgraph "betatrade.beta (Services)"
        FLZ --> B1[mail -> 192.168.13.20]
        FLZ --> B2[ticket -> 192.168.13.20]
        FLZ --> MX[MX-Record -> mail.betatrade.beta]
    end

    subgraph "13.168.192.in-addr.arpa"
        RLZ --> PTR[.20 -> mail.betatrade.beta]
    end

    FWD --> EXT[Internet / 8.8.8.8]

graph TD
    %% Zentrale Server-Instanz
    DNS["<b>Windows Server 2025</b><br/>192.168.13.10"]

    %% Interne Zone
    subgraph IZ ["Zone: net13.beta (Intern)"]
        direction TB
        N1["linux-server ➔ 192.168.13.20"]
        N2["security ➔ 192.168.13.15"]
    end

    %% Business Zone
    subgraph BZ ["Zone: betatrade.beta (Services)"]
        direction TB
        B1["mail ➔ 192.168.13.20 (A-Record)"]
        B2["ticket ➔ 192.168.13.20 (A-Record)"]
        B3["@ ➔ mail.betatrade.beta (MX-Record)"]
    end

    %% Reverse Zone
    subgraph RZ ["Reverse Lookup (13.168.192.in-addr.arpa)"]
        direction TB
        PTR[".20 ➔ mail.betatrade.beta (PTR)"]
    end

    %% Externer Zugriff
    FWD["<b>DNS-Weiterleitung</b><br/>Internet (z.B. 8.8.8.8)"]

    %% Logische Verknüpfung untereinander
    DNS --> IZ
    IZ --> BZ
    BZ --> RZ
    RZ --> FWD

## 🛠️ Konfigurationsdetails

### 1. Forward Lookup Zones

Es wurden zwei getrennte Zonen eingerichtet, um interne Infrastruktur und externe Firmendienste zu trennen.

#### Zone: net13.beta

Dient der internen Auflösung von Hostnamen innerhalb der Labor-Umgebung.

- linux-server (A-Record): 192.168.13.20

- security (A-Record): 192.168.13.15

#### Zone: betatrade.beta

Dient der Bereitstellung von Firmendiensten (Mail und Support).

- mail (A-Record): 192.168.13.20

- ticket (A-Record): 192.168.13.20

- MX-Record: Verweist auf den Hostnamen mail.betatrade.beta (Priorität 10).

### 2. Reverse Lookup Zone

Zur Ermittlung von Hostnamen basierend auf IP-Adressen wurde eine IPv4-Reverse-Lookup-Zone für das Netz 192.168.13.0 erstellt.

- Wichtiger PTR-Record: .20 ➔ mail.betatrade.beta

WARNING: Konfigurations-Vorgabe Für die IP-Adresse 192.168.13.20 existiert ausschließlich der PTR-Eintrag für den Mailserver. Dies ist zwingend erforderlich, um die Validierung durch externe Mail-Empfänger (Spam-Schutz) sicherzustellen.

### 3. DNS-Forwarding (Weiterleitungen)

Damit Clients auch externe Internetadressen auflösen können, wurde der DNS-Server so konfiguriert, dass er unbekannte Anfragen an öffentliche DNS-Provider weiterleitet.

- Primärer Forwarder: 8.8.8.8 (Google DNS)

- Sekundärer Forwarder: 1.1.1.1 (Cloudflare)

## 🔍 Verifizierung & Troubleshooting

### Test der Namensauflösung (nslookup)

Die Funktionalität wurde am Windows 11 Client mit folgenden Befehlen validiert:

- A-Record Test: nslookup mail.betatrade.beta

  - Ergebnis: 192.168.13.20 ✅

- Reverse-Test: nslookup 192.168.13.20

  - Ergebnis: mail.betatrade.beta ✅

- Externer Test: nslookup google.de

  - Ergebnis: Erfolgreiche Auflösung via Forwarder ✅

# 🛡️ Tätigkeitsbericht: VPN-Infrastruktur für BetaTrade AG (Labor 13)

Datum: 27.02.2026

Verfasser: Student 13

Status: Meilenstein 3 abgeschlossen – Sicherer Fernzugriff etabliert ✅

## 1. Aufbau der Vertrauensinfrastruktur (PKI)

Um die geforderte Zwei-Faktor-Authentifizierung umzusetzen, habe ich zunächst eine eigene Public Key Infrastructure auf der pfSense-Instanz aufgebaut:

- Zertifizierungsstelle (CA): Ich habe die BetaTrade-Root-CA erstellt, um als interne Vertrauensanker für alle weiteren Zertifikate zu dienen.

- Server-Zertifikat: Für den pfSense-Knoten habe ich das Zertifikat VPN-Server-Cert (Typ: Server Certificate) generiert, damit sich das Gateway gegenüber Clients legitimieren kann.

- Benutzer-Zertifikat: Für den administrativen Zugriff habe ich den User admin-vpn angelegt und ihm ein dediziertes Zertifikat (admin-vpn-cert) zugewiesen.

## 2. Implementierung des OpenVPN-Servers

Die Konfiguration des Servers habe ich so gewählt, dass ein optimales Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Performance besteht:

- Parameter: Protokoll UDP (Port 1194), Verschlüsselung AES-256-GCM.

- Adressierung: Als Tunnel-Netzwerk habe ich 10.8.13.0/24 definiert. Das lokale Zielnetz ist mein Labor-LAN 192.168.13.0/24.

- DNS-Routing: Ich habe konfiguriert, dass Clients automatisch meinen Windows-Server (192.168.13.10) als DNS nutzen, um die interne Namensauflösung im Netz net13.beta zu gewährleisten.

CAUTION: Manuelle Anpassung (MTU/MSS) Da der Wizard keine MTU-Vorgaben erlaubt, habe ich manuell in den Custom Options die projektspezifischen Werte nachgetragen: tun-mtu 1380; mssfix 1340;

## 3. Netzwerkplan & Topologie

Die folgende Planfigur verdeutlicht den logischen Aufbau des VPN-Tunnels und die Integration in die bestehende Infrastruktur:

### Logischer Datenfluss

graph TD
    %% Externer Bereich
    subgraph "Externer Admin (Admin-VM)"
        AVM[Ubuntu XFCE<br/>IP: 10.8.13.2]
    end

    %% Übertragungsweg
    subgraph "Sicherer Übertragungsweg"
        T{<b>VPN Tunnel</b><br/>UDP 1194 / MTU 1380}
    end

    %% Internes Netzwerk
    subgraph "BetaTrade Labor-Netz (192.168.13.0/24)"
        PFS[pfSense Gateway<br/>192.168.13.1]
        WIN[AD-Server<br/>192.168.13.10]
        UBU[Mail-Server<br/>192.168.13.20]
    end

    %% Verbindungen
    AVM --- T
    T --- PFS
    PFS --- WIN
    PFS --- UBU

## 4. Bereitstellung und Validierung am Client

Um den Client auf meiner XFCE-Admin-VM einzurichten, habe ich folgende Schritte durchgeführt:

- Export: Installation des openvpn-client-export Pakets auf der pfSense und Download der Inline-Konfiguration.

- Verbindungsaufbau: Da GUI-Berechtigungen eingeschränkt waren, habe ich den Tunnel direkt über die Konsole gestartet: sudo openvpn --config /home/student13/Downloads/pfSense-UDP4-1194-admin-vpn-config.ovpn

- Ergebniskontrolle:

  - Status: Initialization Sequence Completed wurde erreicht.

  - Interface: Das Interface tun0 wurde mit der IP 10.8.13.2 und einer MTU von 1380 erfolgreich initialisiert.

  - Konnektivität: Ein Ping auf das interne Gateway (192.168.13.1) und den Windows-Server (192.168.13.10) war erfolgreich.

## 5. Fazit & Ausblick

Der VPN-Zugang ist stabil und entspricht den technischen Vorgaben (MTU/MSS/PKI). Als nächstes werde ich die Firewall-Härtung (Schritt 4) vornehmen, um den Zugriff innerhalb des Tunnels nach dem “Least Privilege”-Prinzip einzuschränken (z. B. RDP nur auf den AD-Server erlauben).

## 🌐 6. Erweiterte DNS-Konfiguration & Linux-Integration

Nach dem erfolgreichen Tunnelaufbau stellte sich heraus, dass der Linux-Client (Ubuntu 24.04) die vom OpenVPN-Server gepushten DNS-Einstellungen nicht automatisch in das System-Routing übernahm (“DNS-Ignore-Problem”).

### 🔍 Problemstellung

Trotz stehender Verbindung (Initialization Sequence Completed) blieb der DNS-Scope des Interfaces tun0 auf none. Anfragen an die interne Domäne net13.beta wurden weiterhin über das physische Interface ins Leere geleitet, da der System-Resolver (systemd-resolved) keine Kenntnis vom VPN-DNS-Server (192.168.13.10) hatte.

### 🛠️ Troubleshooting & Lösungswege

Im Zuge der Fehlerbehebung wurden verschiedene Ansätze evaluiert:

- Versuch (Automatisiert): Installation von openvpn-system-resolved.

  - Ergebnis: Fehlgeschlagen, da das Paket im aktuellen Repository-Mirror nicht verfügbar war.

- Lösung (Manuelle Intervention): Direkte Konfiguration des Resolvers über resolvectl. Dieser Weg ist vorzuziehen, da er ohne zusätzliche Drittanbieter-Skripte auskommt und tiefere Einblicke in das Linux-Netzwerk-Stack bietet.

### ⚙️ Implementierung des DNS-Fixes

Um die Namensauflösung für das Labornetzwerk zu erzwingen, wurden bei aktivem Tunnel folgende Befehle im Terminal abgesetzt:

Bash

# Zuweisung des Windows-DNS-Servers zum VPN-Interface
sudo resolvectl dns tun0 192.168.13.10

# Definition der Routing-Domain (Routing-Link-Domain)
sudo resolvectl domain tun0 ~net13.beta

### ✅ Validierung der Ergebnisse

Die Wirksamkeit der Maßnahme wurde durch zwei Tests bestätigt:

- Status-Check: resolvectl status tun0 zeigt nun korrekt den DNS-Server 192.168.13.10 und den Scope DNS an.

- Funktionstest: Ein nslookup mail.betatrade.beta liefert nun die korrekte interne IP 192.168.13.20 zurück.

## 📉 Aktueller Logik-Fluss (DNS-Routing)

graph TD
    A[Anfrage: mail.betatrade.beta] --> B{systemd-resolved}
    B -- "Domain .beta erkannt?" --> C[Ja: Route über tun0]
    B -- "Andere Domain?" --> D[Nein: Route über WAN/eth0]
    C --> E[Windows DNS .10]
    E --> F[Antwort: 192.168.13.20]
    style C fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style E fill:#d4edda,stroke:#28a745

TIP: Troubleshooting-Notiz für das Fazit Das “DNS-Ignore”-Verhalten ist eine bekannte Eigenheit moderner Linux-Distributionen im Zusammenspiel mit OpenVPN. Durch den manuellen Eingriff via resolvectl konnte eine saubere Trennung zwischen privatem Internet-Traffic und laborinternem DNS-Traffic (Split-DNS) erreicht werden, was die Stabilität der administrativen Umgebung massiv erhöht.

# Tag 3: Vault-Optimierung & Dokumentationsstruktur

Datum: 04.03.2026
Bearbeiter: Samuel (via AI-Assistent)
Status: ✅ Erledigt

## 🎯 Tagesziele

- Vault-Struktur bereinigen (Root-Verzeichnis aufräumen)

- Templater-Vorlagen für konsistente Doku erstellen

- Assets-Zentralisierung

- Technische Analysen (Firewall-Hardening) in Projektstruktur integrieren

## 👥 Gruppenarbeit

- Struktur-Review: Analyse der aktuellen Obsidian-Struktur.

- Entscheidung: Einführung eines 00_Inbox und 99_Templates Konzepts.

## 👤 Einzelarbeit

- Automatisierung: Erstellung von Daily Log Template und Technical Guide Template.

- Migration: Integration der “Untitled”-Inhalte in die Master-Dokumentation.

- Asset-Fix: Verschieben aller Screenshots in einen zentralen Unterordner.

## 📝 Reflexion / Offene Punkte

- Die Struktur ist nun deutlich professioneller.

- Nächster Schritt: Integration von Dataview für automatisierte Dashboards.

# Arbeitsprotokoll: VPN-Infrastruktur & Firewall-Härtung

Datum: 2026-03-06 Projekt: Sicherer Administrationszugriff via OpenVPN (pfSense) Status: ✅ Abgeschlossen

## 1. Implementierung des VPN-Autostarts (Linux)

Um sicherzustellen, dass die Admin-VM nach jedem Systemstart automatisch eine gesicherte Verbindung aufbaut, wurde ein Bash-Skript mit einer entsprechenden Desktop-Entry-Datei verknüpft.

### 1.1 Bash-Skript (start_vpn.sh)

Erstellung des Steuerungsskripts im Verzeichnis /home/student13/Downloads/.

- Korrektur: Dateipfade für Credentials wurden ohne .txt Endung angepasst, um Konsistenz mit dem Dateisystem zu gewährleisten.

- Befehl: chmod +x start_vpn.sh (Ausführbar machen).

### 1.2 Autostart-Konfiguration

Erstellung der Datei ~/.config/autostart/vpn.desktop:

Ini, TOML

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=VPN Connect
Exec=sudo /home/student13/Downloads/start_vpn.sh
Icon=network-vpn
Terminal=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true

### 1.3 Passwortlose Berechtigung (Sudoers)

Damit OpenVPN im Hintergrund ohne Passwortabfrage starten kann, wurde die visudo-Konfiguration angepasst:

- Eintrag: student13 ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/openvpn

## 2. Fehlerbehebung: DNS-Resolution unter Linux

Ein bekanntes Problem beim Pushen von DNS-Optionen via OpenVPN auf Linux wurde identifiziert und behoben.

- Zusatzpaket: openvpn-systemd-resolved wurde installiert.

- Anpassung der .ovpn Datei: Integration der Skript-Hooks:

- Plaintext

- script-security 2
up /usr/bin/update-systemd-resolved
down /usr/bin/update-systemd-resolved

## 3. Netzwerk-Diagnose & Routing-Fix

Während der Tests wurde festgestellt, dass zwar der VPN-Tunnel (tun0) aufgebaut wurde, das interne Netz (192.168.13.0/24) jedoch über das falsche Interface (eth0) angesprochen wurde.

### 3.1 Fehleranalyse

Die Diagnose via ip route ergab ein falsches Gateway-Mapping. Ursache war eine Fehlkonfiguration in den OpenVPN-Servereinstellungen der pfSense.

### 3.2 Korrektur in pfSense (Tunnel Settings)

Folgende Parameter wurden korrigier | Parameter | Vorher | Nachher (Korrekt) || :--- | :--- | :--- | | **IPv4 Tunnel Network** | `10.8.13.0/24` | `10.8.13.0/24` | | **IPv4 Local network(s)** | `10.8.13.0/24` (falsch) | `192.168.13.0/24` |

## 4. Firewall-Härtung (Security Best Practices)

Ziel war es, den Zugriff von außen (“WAN”) vollständig zu blockieren, außer für den verschlüsselten VPN-Tunnel.

### 4.1 WAN-Regeln (Eingang)

Die Regeln wurden so sortiert, dass die Erlaubnis vor dem Verbot steht:

- PASS: Protocol UDP, Port 1194 (OpenVPN Service).

- BLOCK: Protocol Any, Source Any, Destination Any (Blockiert direkten Zugriff auf WebGUI/SSH).

### 4.2 OpenVPN-Regeln (Innerhalb des Tunnels)

Damit die Admin-VM im internen Netz arbeiten kann, wurde auf dem OpenVPN-Interface eine Pass-Any-Rule erstellt.

## 5. SQL-Server Vorbereitung

Die Infrastruktur ist nun bereit für die Datenbank-Migration.

- Erreichbarkeit: Ping auf interne Server-IP (192.168.13.x) ist erfolgreich.

- Nächste Schritte: * Prüfung der Bind-Address (0.0.0.0) in der my.cnf / 50-server.cnf.

  - Import der Firmendatenbank via SQL-Dump.

## Verwendete Befehle (Cheat Sheet)

- ip a | grep tun0 – Status des VPN-Tunnels prüfen.

- sudo killall openvpn – VPN-Verbindung trennen.

- resolvectl status – DNS-Auflösung prüfen.

- ip route – Routing-Tabelle kontrollieren.

# 📑 Projektdokumentation: Active Directory Infrastruktur BetaTrade

Erstellt von: Systemadministrator (AlphaTech GmbH)

Datum: 02. März 2026

System-Umgebung: Windows Server 2022 (Hostname: DC13)

Domäne: net13.beta

## 1. Projektübersicht & Analyse

Ziel war die vollständige Automatisierung der Benutzerverwaltung und die Implementierung einer sicheren Zugriffssteuerung für die BetaTrade AG basierend auf einer CSV-Mitarbeiterliste.

### 1.1 Analyse der Quelldaten (BetaTrade_Mitarbeiterliste.csv)

Die Datei enthält 20 Datensätze mit den Feldern: Vorname, Nachname, Benutzername, Email, Abteilung, Position, Telefon.

- Besonderheit: Die Abteilung ist im Format Hauptabteilung-Unterabteilung angegeben (z.B. Corporate-HR).

- Strategie: Die Hauptabteilung dient als Name für die OU (Organizational Unit) und die zugehörige Security Group.

## 2. Phase 1: Automatisierte Benutzeranlage

Statt einer manuellen Anlage wurde ein PowerShell-Skript verwendet, um Fehlerquellen zu minimieren.

### 2.1 Das PowerShell-Skript (Core-Logik)

Ich habe das Skript so konzipiert, dass es fehlende Gruppen automatisch erstellt und User direkt zuweist.

PowerShell

# Import-Modul und Pfaddefinition
Import-Module ActiveDirectory
$csvPath = "C:\Users\Student\Desktop\CSV Dateien\BetaTrade_Mitarbeiterliste_net13.csv"
$defaultPassword = ConvertTo-SecureString "BetaTrade@TQ3b!" -AsPlainText -Force

# Verarbeitung der CSV
$users = Import-Csv $csvPath -Delimiter ","

foreach ($row in $users) {
    # Extraktion der Haupt-OU (z.B. IT aus IT-Support)
    $mainDept = $row.Abteilung.Split("-")[0]
    $ouPath = "OU=$mainDept,DC=net13,DC=beta"
    $groupName = "$mainDept-User"

    # 1. Sicherstellen, dass die Gruppe existiert
    if (-not (Get-ADGroup -Filter "Name -eq '$groupName'")) {
        New-ADGroup -Name $groupName -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path $ouPath
    }

    # 2. Benutzer anlegen
    $userParams = @{
        SamAccountName = $row.Benutzername
        UserPrincipalName = "$($row.Benutzername)@net13.beta"
        Name = "$($row.Vorname) $($row.Nachname)"
        GivenName = $row.Vorname
        Surname = $row.Nachname
        EmailAddress = $row.Email
        Path = $ouPath
        AccountPassword = $defaultPassword
        Enabled = $true
        ChangePasswordAtLogon = $false # Für RDP-Test deaktiviert
    }
    
    if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($row.Benutzername)'")) {
        New-ADUser @userParams
        Write-Host "User $($row.Benutzername) erstellt." -ForegroundColor Green
    }

    # 3. Gruppenmitgliedschaft zuweisen
    Add-ADGroupMember -Identity $groupName -Members $row.Benutzername
}

## 3. Phase 2: Fileserver & Berechtigungsmatrix

Für die Zusammenarbeit wurden zentrale Verzeichnisse auf C:\BetaTrade eingerichtet.

### 3.1 Verzeichnisstruktur

Die Ordner wurden analog zur Abteilungsstruktur erstellt:

- C:\BetaTrade\Corporate (Unterordner: HR, Finance)

- C:\BetaTrade\IT (Unterordner: Security, Support)

- C:\BetaTrade\Marketing (Unterordner: Digital, Events)

### 3.2 Berechtigungskonzept (RBAC)

Ich habe die Vererbung (Inheritance) unterbrochen, um den Zugriff strikt zu trennen.

- Admins: Full Control.

- Abteilungsgruppe (z.B. IT-User): Modify-Rechte auf ihren eigenen Ordner.

- Andere Gruppen: Kein Zugriff (Access Denied).

## 4. Phase 3: Gruppenrichtlinien (GPOs)

Zur Absicherung der Domäne wurden drei zentrale Richtlinien in der Group Policy Management Console (GPMC) konfiguriert.

### 3.1 Passwort-Sicherheit (Default Domain Policy)

- Mindestlänge: 12 Zeichen.

- Maximales Alter: 365 Tage (12 Monate).

- Komplexität: Deaktiviert (gemäß Kundenwunsch).

### 3.2 Account Lockout (Brute-Force Schutz)

- Sperrung nach: 3 Fehlversuchen.

- Dauer: 30 Minuten.

### 3.3 Drive Mapping (Benutzerkomfort)

Ein Netzlaufwerk wurde über die User Configuration -> Preferences zugewiesen:

- Pfad: \\DC13\IT_Data$

- Laufwerksbuchstabe: I:

- Filterung: Über Item-Level Targeting wurde das Laufwerk nur Mitgliedern der Gruppe IT-User zugewiesen.

## 5. Phase 4: Validierung & Troubleshooting

### 5.1 Durchgeführte Tests

- Login-Test: Erfolgreiche Anmeldung mit d.zimmermann.

- GPO-Check: gpresult /r zeigt die korrekte Anwendung der GPO_DriveMapping.

- Sicherheits-Check: Versuchter Zugriff von a.mueller (Corporate) auf den IT-Ordner wurde erfolgreich vom System blockiert.

### 5.2 Troubleshooting: RDP-Zugriff am Domain Controller

Problem: Test-User erhielten beim Login die Meldung: “The connection was denied because the user account is not authorized…” Lösung: Da auf einem Domain Controller standardmäßig nur Admins RDP-Rechte haben, wurden die Gruppen IT-User etc. in der Default Domain Controllers Policy unter User Rights Assignment -> Allow log on through Remote Desktop Services hinzugefügt.

## 6. Abschluss & Lessons Learned

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle 20 Mitarbeiter haben Zugriff auf ihre spezifischen Ressourcen.

- Optimierungspotenzial: Für zukünftige Projekte sollte das Skript eine Logging-Funktion in eine Textdatei enthalten, um Fehler bei der Anlage (z.B. Duplikate) besser nachverfolgen zu können.

- Sicherheitshinweis: Die Deaktivierung der Passwort-Komplexität sollte langfristig kritisch hinterfragt und ggf. revidiert werden.

### 📋 Übergabe-Checkliste

- OUs und Gruppen in AD vorhanden?

- Benutzer passend zur CSV importiert?

- NTFS-Berechtigungen auf C:gesetzt?

- GPOs verknüpft und mit gpupdate /force getestet?

- Netzlaufwerke erscheinen automatisch?

net localgroup “Remote Desktop Users”

net localgroup “Remote Desktop Users” “NET09Users” /add

# Ausführlicher technischer Netzbericht: 03.03.2026

Projekt: Enterprise Multi-VLAN & VoIP Infrastructure Deployment

Status: Stabilisiert & Optimiert

Verantwortlicher Admin: Samuel Kuhlmann

## 1. Management Summary (Vorwort)

Am heutigen 03.03.2026 wurde die finale Phase der DHCP-Implementierung und VLAN-Segmentierung für die Standorte HR, Sales und IT durchgeführt. Das Hauptziel war die fehlerfreie Einbindung von Arbeitsplatzrechnern, die über IP-Telefone (Daisy-Chaining) an das Netzwerk angebunden sind. Trotz initialer Konnektivitätsprobleme (APIPA) konnte durch eine systematische Layer-für-Layer Analyse eine voll funktionsfähige Infrastruktur hergestellt werden.

Optimierter Netzwerk-Strukturplan

graph TD
    %% Zentrale Dienste
    subgraph "Dienste & Backbone"
        SRV[SharedServices Server<br/>192.168.50.100<br/>DHCP / DNS / TFTP]
        C1[CoreSwitch 1]
        C0[CoreSwitch 0]
    end

    %% Verbindung Core
    SRV --- C1
    C1 <--> C0

    %% HR Abteilung - Vertikal gestapelt
    subgraph "Abteilung HR"
        HR_D[HR-DistroSwitch<br/>GW: 10.13.10.1]
        HR_A[HR-AccessSwitch]
        HR_Ph[IP-Telefon HR<br/>VLAN 110]
        HR_PC[HR-PC<br/>VLAN 10]
    end

    %% Sales Abteilung - Vertikal gestapelt
    subgraph "Abteilung Sales"
        SA_D[Sales-DistroSwitch<br/>GW: 10.13.20.1]
        SA_A[Sales-AccessSwitch]
        SA_Ph[IP-Telefon Sales<br/>VLAN 120]
        SA_PC[Sales-PC<br/>VLAN 20]
    end

    %% Physische Verbindungen
    C0 --- HR_D
    HR_D --- HR_A
    HR_A --- HR_Ph
    HR_Ph --- HR_PC

    C0 --- SA_D
    SA_D --- SA_A
    SA_A --- SA_Ph
    SA_Ph --- SA_PC

    %% Styles für bessere Übersicht
    style SRV fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
    style C0 fill:#eee,stroke:#333
    style C1 fill:#eee,stroke:#333
    style HR_PC fill:#bbf,stroke:#333
    style SA_PC fill:#bbf,stroke:#333
    style HR_D fill:#dfd,stroke:#333
    style SA_D fill:#dfd,stroke:#333

## 2. Detaillierte Problembeschreibung: Das “APIPA-Phänomen”

Zu Beginn der Schicht meldeten PCs in den Abteilungen HR und Sales den Fehler DHCP request failed. Die Rechner wiesen sich selbst Adressen aus dem Bereich 169.254.x.x zu.

### Die drei Fehlerquellen:

- Layer 1 (Physical): Die IP-Telefone fungieren als 3-Port-Switches. Ohne eigene Stromversorgung (da kein PoE am Switch-PT vorhanden ist) bleibt der interne Switch des Telefons inaktiv. Der PC erhält kein Signal.

- Layer 2 (Data Link): Die Switch-Ports waren nicht für den hybriden Betrieb (Daten + Sprache) vorbereitet. Ohne voice vlan wurden Sprachpakete verworfen oder landeten im falschen Subnetz.

- Layer 3 (Network): DHCP-Broadcasts endeten an den Layer-3-Schnittstellen der Distro-Switches, da kein “Bote” (Relay Agent) konfiguriert war.

## 3. Technischer Deep-Dive: Die Lösungen

### A. Die “IP-Helper” Logik (DHCP Relay)

Da der DHCP-Server in einem separaten VLAN (VLAN 50) steht, erreichen ihn die Broadcast-Anfragen der PCs (255.255.255.255) nicht. Lösung: Auf jedem VLAN-Interface (SVI) der Distribution-Switches wurde der Befehl ip helper-address 192.168.50.100 implementiert. Dieser wandelt den Broadcast in einen gezielten Unicast um.

### B. VLAN-Datenbank & Port-Konfiguration

Ein häufiger Fehler war das Fehlen der VLANs in der globalen Datenbank. Wir haben sichergestellt, dass jedes VLAN manuell angelegt wurde:

Bash

vlan 10
 name HR-Data
vlan 110
 name HR-Voice

Nur wenn das VLAN global existiert, kann das Interface Vlan (SVI) den Status Up/Up erreichen.

### C. Daisy-Chaining Konfiguration

Für die kombinierten Ports (Telefon + PC) wurde folgendes Standard-Profil auf den Access-Switches ausgerollt:

- switchport mode access: Erzwingt den Endgeräte-Modus.

- switchport access vlan [ID]: Natives VLAN für den PC-Datenverkehr.

- switchport voice vlan [ID]: Tagged VLAN für das IP-Telefon (Cisco Discovery Protocol - CDP).

- spanning-tree portfast: Umgeht die 30-sekündige STP-Blockierung, um DHCP-Timeouts zu verhindern.

## 4. OSPF-Routing & Netz-Hygiene

Ein kritischer Fehler wurde im HR-Distro-Switch gefunden. Es gab eine Überlappung bei der OSPF-Ankündigung:

- Fehler: network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0 (zu breit gefasst).

- Korrektur: Umstellung auf präzise /26 Netze, um Kollisionen mit dem Sales-Voice-Netz zu vermeiden.

Überarbeitete OSPF-Logik:

Bash

router ospf 1
 network 10.13.10.0 0.0.0.255 area 0       # HR-Data
 network 192.168.40.0 0.0.0.63 area 0      # HR-Voice

## 5. Server-Dienste & TFTP-Provisionierung

Der SharedServices-Server übernimmt nun zwei zentrale Rollen:

- DNS: Auflösung von www.intranet.local auf 192.168.50.100.

- DHCP Option 150: In den DHCP-Pools für Voice wurde die TFTP-Server-IP eingetragen.

  - Wieso? IP-Telefone benötigen beim Booten eine Konfigurationsdatei. Ohne Option 150 im DHCP-Angebot bleiben die Telefone im Status “Configuring IP” hängen.

## 6. Sicherheits-Audit: Spanning Tree & Trunks

Wir haben heute ein “Cleanup” der Trunk-Ports durchgeführt.

- Gefahr: portfast auf einem Trunk zwischen zwei Switches kann bei einer Fehlverkabelung sofort einen Broadcast Storm auslösen.

- Maßnahme: Alle Trunks wurden auf Standard-STP zurückgesetzt. Die Konfiguration ist nun “Loop-Safe”.

## 7. Abschluss-Checkliste & Abnahme

Am Ende des Tages wurde folgendes verifiziert:

- Ping-Test: Jeder PC kann das Gateway (.1) und den Server (192.168.50.100) pingen.

- Traceroute: Pakete von HR zu Sales nehmen den korrekten Weg über die Cores.

- Web-Test: Das Intranet ist über den DNS-Namen erreichbar.

- Voice-Check: Telefone zeigen keine Fehlermeldungen mehr und haben IPs aus dem 192.168.40.x Bereich.

## 8. Ausblick für den 04.03.2026

- Implementierung von Access Control Lists (ACLs), um den Zugriff zwischen den Abteilungen (z.B. HR darf nicht in das IT-VLAN) einzuschränken.

- Konfiguration des CME (Cisco Unified Communications Manager Express) für die Telefonie-Funktionen.

Anhang: Verwendete Befehle für Troubleshooting

- show ip route (Routing-Tabelle prüfen)

- show vlan brief (VLAN Zuweisung prüfen)

- show ip dhcp binding (Vergebene IPs auf dem Server/Router prüfen)

#networking #cisco #it-documentation #packettracer #ospf #vlan #voip

# Tag 1 (Woche 4): Docker-Infrastruktur & SQL-Bestandsanalyse

Datum: 09.03.2026
Bearbeiter: Samuel (via AI-Assistent)
Status: ✅ Erledigt

## 🎯 Tagesziele

- Docker-Umgebung auf Ubuntu-Server verifizieren

- BetaTrade-Kundendatenbank via Docker-Compose bereitstellen

- Business Intelligence Abfragen (SQL) zur Kundenstruktur durchführen

- Backup-Prozess für MySQL-Container validieren

## 👥 Gruppenarbeit

- Infrastruktur-Check: Gemeinsame Durchsicht der docker-compose.yml (Mapping von Ports und Volumes).

- SQL-Review: Besprechung der JOIN-Logik für die Verknüpfung von customers, accounts und trades.

## 👤 Einzelarbeit

- Container-Management: Implementierung der Lifecycle-Befehle (Up/Down/Logs).

- Datenanalyse: Erstellung und Test der SQL-Abfragen für die Neukunden-Analyse 2024.

- Dokumentation: Erstellung des Technischen Guides für Docker & SQL (siehe Analysen).

## 📝 Reflexion / Offene Punkte

- Die Container-Lösung bietet eine saubere Trennung von Anwendung und Datenbank.

- Herausforderung: SQL-Dumps müssen automatisiert in den Cloud-Backup-Prozess integriert werden.

- Nächster Schritt: Integration der Datenbank in das Monitoring (Themenfeld 4).

# Tag 2 (Woche 4): Windows-Linux Integration (Mailserver)

Datum: 10.03.2026
Bearbeiter: Samuel (via AI-Assistent)
Status: ✅ Erledigt

## 🎯 Tagesziele

- Mailcow-Container-Stack bereitstellen & analysieren

- Interne DNS-Weiterleitung (Unbound) auf AD-Domaincontroller konfigurieren

- LDAP-Anbindung von Mailcow an das Active Directory umsetzen

- Authentifizierungstests mit AD-Benutzern durchführen

## 👥 Gruppenarbeit

- Infrastruktur-Abstimmung: Festlegung des Service-Accounts für den LDAP-Bind im Windows-Team.

- DNS-Troubleshooting: Behebung eines Auflösungsfehlers (beta.local wurde intern nicht korrekt auf den DC geroutet).

## 👤 Einzelarbeit

- Konfiguration: Anpassung der unbound.conf und Neustart des Containers.

- AD-Integration: Einrichtung des LDAP Identity Providers im Mailcow-Admin-Panel.

- Validierung: Erfolgreiche Anmeldung am SOGo Webmail mit Test-Usern aus den OUs HR und IT.

## 📸 Dokumentation & Screenshots

- Screenshot 1: Status der Mailcow-Container in Docker (docker ps).
![mailcow_status.png](mailcow_status.png) - Screenshot 2: LDAP-Konfigurationsmaske (Test Connection erfolgreich).
![mailcow_ldap_success.png](mailcow_ldap_success.png) - Screenshot 3: Erfolgreicher SOGo-Login eines AD-Benutzers.
![sogo_login_success.png](sogo_login_success.png)

## 📝 Reflexion / Offene Punkte

- Die Integration vereinfacht die Benutzerverwaltung erheblich (Single Source of Truth im AD).

- Lessons Learned: Bei LDAP über Port 636 muss das Zertifikat des DCs im Mailcow-Container bekannt sein (oder “Ignore SSL Errors” temporär aktiv).

- Nächster Schritt: Einrichtung der Backup-Strategie für das gesamte Mail-System.

# Arbeitsprotokoll: SSH-Troubleshooting & VPN-Optimierung

Datum: 2026-03-09 Projekt: Stabilisierung der Administrations-Infrastruktur Status: ✅ Optimiert

## 6. Fehlerbehebung: SSH Host Key Verification

Beim ersten SSH-Verbindungsaufbau zum internen Ubuntu-Server (192.168.13.20) trat eine Sicherheitswarnung auf (Host Identification Changed).

### 6.1 Ursache

Die IP-Adresse wurde in der Vergangenheit bereits mit einem anderen SSH-Schlüssel in der Datei known_hosts der Admin-VM verknüpft (z.B. durch eine Neuinstallation des Zielsystems).

### 6.2 Lösung

Der veraltete Schlüssel wurde manuell aus dem Cache entfernt:

- Befehl: ssh-keygen -f '/home/student13/.ssh/known_hosts' -R '192.168.13.20'

- Ergebnis: Beim nächsten Login konnte der neue Fingerprint mit yes dauerhaft akzeptiert werden.

## 7. Behebung von SSH-Verbindungsabbrüchen (Freezes)

Es wurde festgestellt, dass SSH-Sitzungen über den VPN-Tunnel sporadisch einfrieren, insbesondere bei Inaktivität oder hoher Textausgabe.

### 7.1 Analyse der VPN-Konfiguration

Die Untersuchung der pfSense-UDP4-1194-admin-vpn-config.ovpn und der pfSense-Systemkonfiguration ergab Optimierungspotenzial bei MTU-Werten und State-Timeouts.

### 7.2 Implementierte Maßnahmen (Client-Seite)

Um die Verbindung stabil zu halten, wurden folgende Parameter angepasst:

- Keepalive-Signale: SSH wird nun mit einem Intervall gestartet, das die Firewall-States aktiv hält.

  - Befehl: ssh -o ServerAliveInterval=60 student13@192.168.13.20

- MTU-Anpassung: In der .ovpn-Datei wurde der MSS-Fix ergänzt, um Paketfragmentierung zu verhindern.

  - Eintrag: mssfix 1360

### 7.3 Systemweite Optimierung (pfSense)

In den pfSense-Systemeinstellungen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Firewall Optimization: Umstellung von Normal auf Conservative (System > Advanced > Firewall & NAT). Dies verlängert die Haltezeit von inaktiven UDP-Verbindungen.

- Hardware Offloading: Deaktivierung von Hardware-Prüfsummen-Berechnungen, um Instabilitäten in der virtuellen Umgebung zu vermeiden (System > Advanced > Networking).

## 8. VPN-Management (Workflows)

Für den effizienten Umgang mit der VPN-Verbindung wurden Routinen zum sauberen Beenden der Sitzung etabliert.

### 8.1 Beenden der Verbindung

Da OpenVPN im Hintergrund (Daemon-Modus) gestartet wird, erfolgt das Stoppen über die Prozesssteuerung:

- Befehl: sudo killall openvpn

- Kontrolle: ip a | grep tun0 (Verifizierung, dass das Interface entfernt wurde).

### 8.2 Erstellung eines Stop-Skripts (stop_vpn.sh)

Bash

#!/bin/bash
echo "Beende VPN-Verbindung..."
sudo killall openvpn
echo "Route zum internen Netz wird entfernt."

- Rechte: chmod +x /home/student13/Downloads/stop_vpn.sh

## Zusammenfassung der Infrastruktur-Parameter

| Komponente | Konfiguration / IP |
| --- | --- |
| Admin-VM (VPN IP) | 10.8.13.2 |
| VPN-Gateway | 10.8.13.1 |
| Ziel-Server (LAN) | 192.168.13.20 |
| Optimierung | Conservative States, mssfix 1360 |

Name: [Dein Name]

Datum: [Datum]

System: Ubuntu Server (netXX.beta)

Rolle: Systemadministrator AlphaTech GmbH

## 1. Docker-Grundlagen

### 1.1 Docker-Umgebung & Hello-World

- Durchführung: Test der Docker-Installation und erste Schritte.

- Befehle:

- Bash

- docker run hello-world
docker ps -a
docker images

Pasted image 20260309141928.png

### 1.2 Container-Verwaltung (Cleanup)

- Befehle zum Aufräumen:

- Bash

- docker rm [CONTAINER_ID]
docker rmi hello-world

## 2. BetaTrade-Datenbank Setup

### 2.1 Docker Compose

- Analyse docker-compose.yml: Die Datei definiert einen Service (MySQL/MariaDB), setzt Umgebungsvariablen für User/Passwort und mappt Ports sowie Volumes für die Daten-Persistenz.

- Start der Datenbank:

- Bash

- cd /home/studentxx/betatrade-database/
docker-compose up -d
docker ps

697

### 2.2 Verbindung zur Datenbank

- Login-Befehl:

- Bash

- docker exec -it betatrade-mysql mysql -uadmin -pbetatrade betatrade_db

[SCREENSHOT 3: Erfolgreicher Login-Prompt im MySQL-Client]

## 3. Datenbank-Erkundung & SQL-Struktur

### 3.1 Tabellen-Struktur (DESCRIBE)

| Tabelle | Zweck |
| --- | --- |
| customers | Stammdaten der Kunden (Name, Email, Reg-Datum) |
| accounts | Kontoinformationen, verknüpft mit customer_id |
| trades | Transaktionsdaten, verknüpft mit account_id |

In Google Sheets exportieren

- Befehl: DESCRIBE customers;

[SCREENSHOT 4: Tabellenstruktur der ‘customers’ Tabelle]

## 4. Daten-Abfragen (Queries)

### 4.1 Filtern & Suchen (WHERE)

- Aufgabe: Kunden mit Status ‘active’.

- SQL

- SELECT * FROM customers WHERE status = 'active';

- Aufgabe: Kunden von 2024.

- SQL

- SELECT * FROM customers WHERE registration_date >= '2024-01-01';

### 4.2 Aggregation & Gruppierung

- Gesamtgewinn (SUM):

- SQL

- SELECT SUM(profit_loss) FROM trades;

- Trades pro Instrument:

- SQL

- SELECT instrument, COUNT(*) FROM trades GROUP BY instrument;

[SCREENSHOT 5: Ergebnis der Gruppierung nach Instrumenten]

## 5. Relationale Verknüpfungen (JOINs)

### 5.1 Kunden und ihre Konten

- Abfrage:

- SQL

- SELECT c.first_name, c.last_name, a.account_number 
FROM customers c 
JOIN accounts a ON c.customer_id = a.customer_id;

[SCREENSHOT 6: Liste der Kundennamen kombiniert mit Kontonummern]

### 5.2 Komplexe Analyse (Business Question)

- Frage: Aktivster Kunde im März 2024?

- Lösung:

- SQL

- SELECT c.first_name, c.last_name, COUNT(t.trade_id) as trade_count
FROM customers c
JOIN accounts a ON c.customer_id = a.customer_id
JOIN trades t ON a.account_id = t.account_id
WHERE t.trade_date BETWEEN '2024-03-01' AND '2024-03-31'
GROUP BY c.customer_id, c.first_name, c.last_name
ORDER BY trade_count DESC LIMIT 1;

## 6. Datensicherheit & Bereinigung

### 6.1 Datenbank-Backup (Dump)

- Durchführung: Erstellung einer .sql Datei vom Host-System aus.

- Bash

- docker exec betatrade-mysql mysqldump -uadmin -pbetatrade betatrade_db > backup_day3.sql

[SCREENSHOT 7: ‘ls -lh’ zeigt die erstellte backup_day3.sql Datei]

### 6.2 Test-Daten löschen

- Befehl: DELETE FROM customers WHERE email = 'test.user1@betatrade-test.de';

## 7. Reflexion

- Docker: Docker Compose ist deutlich effizienter als manuelle docker run Befehle, da die gesamte Konfiguration (Netzwerk, Volumes) versionierbar in einer Datei liegt.

- SQL: Die größte Herausforderung war der Triple-JOIN (Customers -> Accounts -> Trades). Wichtig ist hier, immer die Fremdschlüssel (customer_id, account_id) als Brücke zu nutzen.

- Sicherheit: Vor jedem DELETE sollte immer ein SELECT mit derselben Bedingung ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass man nicht die falschen Zeilen löscht.

### 🖼️ Netzplan & Topologie: BetaTrade AG

Projekt-ID: 13 | Standorte: Kaiserslautern & Mainz

## 1. 📍 Filiale Kaiserslautern (Regional-Hub)

Die Filiale ist als hierarchisches LAN-Design aufgebaut, um die drei Abteilungen sauber voneinander zu trennen.

### Physische Struktur (Layer 2)

- Core-Layer: Zwei Catalyst 3650 Multilayer-Switches (CoreSwitch0, CoreSwitch1) sorgen für Redundanz und Inter-VLAN-Routing.

- Access-Layer: Drei dedizierte Switches für die Abteilungen:

  - Sales-AccessSwitch (VLAN 10)

  - IT-AccessSwitch (VLAN 20)

  - HR-AccessSwitch (VLAN 30)

- Uplinks: Alle Access-Switches sind via 802.1Q Trunks redundant an beide Core-Switches angebunden.

### Logische Segmentierung (VLANs & Subnetze)

| Abteilung | VLAN ID | Subnetz | Gateway (SVI) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrieb | 10 | 10.13.10.0/24 | 10.13.10.1 |
| IT | 20 | 10.13.20.0/24 | 10.13.20.1 |
| HR | 30 | 10.13.30.0/24 | 10.13.30.1 |
| Management | 99 | 10.13.99.0/24 | 10.13.99.1 |

## 2. 🏢 Zentrale Mainz (Main Site)

Die Zentrale beherbergt die kritischen Server-Dienste und dient als Ziel für das VPN-Management.

### Zentrale Dienste

- Domain Controller (AD): Verwaltung von Benutzern und Gruppenrichtlinien.

- Linux App-Server: Kundendatenbank (MySQL) und Backup-Services.

- Security Gateway: pfSense Firewall zur Absicherung des Internetübergangs und zur VPN-Termination.

### Vernetzung (S2S VPN)

- VPN-Tunnel: Ein verschlüsselter Tunnel verbindet die Zentrale Mainz mit dem Regional-Hub Kaiserslautern.

- DHCP-Relay: IP-Anfragen aus Kaiserslautern werden über diesen Tunnel zur Admin-VM (10.8.13.2) in Mainz weitergeleitet.

## 3. 🛠️ Dokumentation der Verbindungen

Verwende diesen Block, um deine Screenshots aus dem Packet Tracer zu verknüpfen:

- Aktuelle Topologie (Screenshot): ![Kaiserslautern_Topologie_PT.png](Kaiserslautern_Topologie_PT.png)

- Routing-Tabelle Core-Switch: ![Routing_Table_Core0.png](Routing_Table_Core0.png)

# 📍 Phase 1: Regional-Hub Kaiserslautern

Zeitraum: Woche 1 | Status: 🔄 In Bearbeitung

## 🎯 Hauptziele

- Netzwerk-Segmentierung: Einrichtung von 3 VLANs (Vertrieb, IT, HR).

- IP-Adresskonzept: Strukturierte Vergabe im Subnetz 10.13.X.X.

- Connectivity: DHCP-Relay Konfiguration zur zentralen Admin-VM.

- Telefonie: Implementierung einer abteilungsübergreifenden VoIP-Lösung.

## 🏗️ Infrastruktur-Details

- Hardware: 2x Core-Switches (L3), 3x Access-Switches.

- Gateways: SVIs auf den Core-Switches mit HSRP-Redundanz.

- Services: DHCP via Relay-Agent (10.8.13.2).

## 📑 Verknüpfte Berichte

- 2026-02-16_Tag_1 - Initiales Setup & VLAN-Basis.

- 2026-02-17_Tag_2 - GANTT & Risikoanalyse.

## 🛠️ Technischer Nachweis (CLI)

TIP: Wichtigster Befehl dieser Phase ip helper-address 10.8.13.2 auf den VLAN-Interfaces.

# 📍 Phase 1: Regional-Hub Kaiserslautern

Status: 🔄 In Arbeit (Woche 1) Fokus: LAN-Infrastruktur, Segmentierung & Dienste

## 🎯 Kernziele

- VLAN-Struktur: Aufbau der Netze für Vertrieb (10), IT (20) und HR (30).

- IP-Adresskonzept: Implementierung des Schemas 10.13.X.0/24.

- Routing: Inter-VLAN Routing auf den Core-Switches aktivieren.

- DHCP-Relay: Weiterleitung der Anfragen an die Admin-VM (10.8.13.2).

- VoIP: Einrichtung der IP-Telefonie für alle Abteilungen.

## 🏗️ Topologie-Details

- Core-Layer: 2x Catalyst 3650 (Redundant).

- Access-Layer: 3x Switches (Sales, IT, HR).

- Uplinks: 802.1Q Trunks zwischen allen Switchen.

## 🔗 Relevante Berichte

- Tag 1: Initiales VLAN-Setup & Troubleshooting

- Tag 2: GANTT-Planung & Meilensteine

INFO: Status-Quo Die physische Verkabelung im Packet Tracer steht. Aktueller Fokus liegt auf der korrekten Trunk-Konfiguration und dem IP-Helper.

# VLAN & IP-Matrix – Regional-Hub Kaiserslautern (Projekt-ID 13)

Stand: 20.02.2026 (Ende Planungsphase)
Status: ✅ Finalisiert & an Netzwerk-Team übergeben
Subnetz-Basis: 10.13.0.0/16 (pro VLAN ein /24-Netz)
DHCP-Server: zentral auf Admin-VM in Mainz (10.8.13.2)
DHCP-Relay: ip helper-address 10.8.13.2 auf jedem SVI
Redundanz: HSRP zwischen CoreSwitch0 & CoreSwitch1 (virtuelle IP = Gateway)

## VLAN- & IP-Matrix

| VLAN-ID | Name | Subnetz | Gateway (SVI / HSRP) | DHCP-Bereich | Nutzung / Bemerkung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Vertrieb | 10.13.10.0/24 | 10.13.10.1 | .100 – .200 | Sales-Workstations, Notebooks, Drucker | Hoch | ✅ Geplant |
| 20 | IT | 10.13.20.0/24 | 10.13.20.1 | .100 – .200 | Admin-PCs, Server-Zugriff, Management | Sehr hoch | ✅ Geplant |
| 30 | HR | 10.13.30.0/24 | 10.13.30.1 | .100 – .200 | Personalabteilung, sensible Personaldaten | Hoch | ✅ Geplant |
| 40 | VoIP | 10.13.40.0/24 | 10.13.40.1 | .100 – .200 | IP-Telefone, VoIP-Server (QoS-Priorisierung) | Hoch | ✅ Geplant |
| 99 | Management | 10.13.99.0/24 | 10.13.99.1 | .10 – .50 | Switches, Router, Server-Management, Admin-Zugriff | Sehr hoch | ✅ Geplant |

## Zusätzliche Konfigurations-Empfehlungen

- Voice-VLAN auf Access-Ports:
switchport voice vlan 40 + switchport access vlan X (X = Data-VLAN)
PCs hinter Telefonen durchschleifen (Inline-Power)

- Port-Security (besonders VLAN 20 IT):
Empfohlen: switchport port-security maximum 2 + switchport port-security violation restrict

- QoS für VoIP (VLAN 40):
Priorisierung auf Core- & Access-Switches (CoS 5 / DSCP EF)

- Management-Zugriff (VLAN 99):
Option A: Innerhalb 10.13.99.0/24
Option B: Separates Subnetz (z. B. 10.99.99.0/24) – höhere Sicherheit, aber mehr Routing-Aufwand

## Konfigurations-Snippets (Cisco CLI – Beispiele)

### Beispiel Core-Switch (SVI + HSRP + Relay)

vlan 10
 name Vertrieb
!
interface Vlan10
 ip address 10.13.10.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 10.13.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 ip helper-address 10.8.13.2
!

# 🏢 Phase 2: Zentrale Mainz Modernisierung

Zeitraum: Woche 2 - 5 | Status: 📅 Geplant

## 🎯 Hauptziele

- VPN-Termination: Einrichtung eines pfSense-Gateways für sichere Fernwartung.

- Zentrale Dienste: Optimierung von DHCP, DNS und Active Directory (AD).

- Backup-Strategie: Integration von Cloud-Storage für die Datensicherung.

- Identity Management: LDAP-Integration für den Mailserver.

## 🔒 Security-Fokus

- VPN-Zugang für Dienstleister (Weg von reiner Passwort-Auth).

- AD Security Policies & Gruppenrichtlinien.

## 📑 Relevante Dokumente

- Digitale_Kundenakte

- VPN_Konfigurationsguide

## 📝 Planungs-Notizen

Die Modernisierung in Mainz ist zeitintensiv (3,5 Wochen), da hier Live-Dienste (Datenbanken) migriert und gesichert werden müssen.

# 🏢 Phase 2: Zentrale Mainz Modernisierung

Status: 📅 Geplant (Woche 2 - 5,5) Fokus: Server-Infrastruktur, VPN & Cloud

## 🎯 Kernziele

- VPN-Gateway: Migration von Passwort-Auth zu Zertifikats-basiertem VPN (pfSense).

- Active Directory: Optimierung der Group Policies (GPOs) und Security-Level.

- Mailserver: Integration von LDAP für die Benutzerauthentifizierung.

- Cloud-Backup: Automatisierte Sicherung der Kundendatenbank (MySQL).

## 🔒 Sicherheits-Fokus

- Fernwartungszugang für AlphaTech absichern.

- Trennung von Management- und Produktivnetz.

## 🔗 Ressourcen

- Zusammenfassung Digitale Kundenakte

- Analyse der Abhängigkeiten (Phase 2)

WARNING: Herausforderung Phase 2 ist mit 3,5 Wochen die zeitintensivste Phase. Die Abhängigkeiten zwischen AD, DNS und dem Backup-System müssen strikt eingehalten werden.

# Incident Response Plan – BetaTrade AG (Projekt-ID 13)

Dokument-Typ: Notfall- & Vorfallmanagement-Vorlage
Version: 1.0 – Entwurf Februar 2026
Gültig ab: Nach Phase 3 (Woche 6)
Genehmigung: IT-Leitung + Geschäftsführung
Status: 🗓️ In Erstellung

WARNING: Zweck Schnelle, koordinierte Reaktion auf Sicherheitsvorfälle (z. B. Ransomware, DDoS, unbefugter Zugriff, Datenleck) zur Minimierung von Schaden und Ausfallzeiten.

## 1. Rollen & Verantwortlichkeiten

| Rolle | Verantwortlicher (2026) | Aufgaben im Incident-Fall |
| --- | --- | --- |
| Incident Response Lead | IT-Leitung | Gesamtkoordination, Eskalation, Kommunikation GF |
| Technical Responder | Netzwerk-Team | Analyse, Eindämmung, Forensik (Logs, IDS-Alerts) |
| Communication Lead | Projektassistenz / GF | Interne & externe Kommunikation, Behördenmeldung (DSGVO) |
| Legal & Compliance | Externer Datenschutzbeauftragter | DSGVO-Meldung, Schadensbegrenzung rechtlich |
| Business Owner | Geschäftsführung | Entscheidung über Weiterbetrieb / Notfallmaßnahmen |

## 2. Incident-Kategorien & Prioritäten

| Priorität | Bezeichnung | Beispiele | Reaktionszeit (Ziel) | Eskalation nach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Kritisch | Ransomware, Datenleck Kundendaten, Totalausfall | 15 Min | Sofort GF |
| P2 | Hoch | Unbefugter Zugriff Admin, DDoS, Phishing erfolgreich | 1 Stunde | Nach 2 h GF |
| P3 | Mittel | Fehlkonfiguration, schwache Alerts | 4 Stunden | Täglich GF |
| P4 | Niedrig | Fehlalarme, geringfügige Anomalien | 24 Stunden | Wöchentlich |

## 3. Incident Response Phasen (NIST-Modell)

- Preparation (Vorbereitung)

  - Incident-Response-Team benannt

  - Tools & Zugänge (pfSense Logs, Syslog, IDS-Dashboard)

  - Backup & Restore getestet

  - Kommunikationsplan (Telefonliste, Eskalationsmatrix)

- Identification (Erkennung)

  - Quellen: IDS-Alerts, Syslog, Benutzer-Meldungen, Monitoring-Dashboard

  - Erste Bewertung: Ist es echt? Priorität?

- Containment (Eindämmung)

  - Kurzfristig: Isolieren betroffener Systeme (VLAN abschalten, Port shut)

  - Langfristig: Backup wiederherstellen, Passwörter rotieren

- Eradication (Beseitigung)

  - Malware entfernen, Schwachstelle patchen

  - Root-Cause-Analyse (Warum konnte es passieren?)

- Recovery (Wiederherstellung)

  - Systeme schrittweise online bringen

  - Monitoring verstärken (24 h Nachbeobachtung)

- Lessons Learned (Nachbereitung)

  - Post-Incident-Review (innerhalb 7 Tagen)

  - Update Risiko-Register & Kontrollen

## 4. Kommunikationsplan

- Intern: Sofort per Teams/SMS an IR-Team

- GF: Bei P1/P2 innerhalb 30 Min

- Kunden: Bei Datenleck innerhalb 72 h (DSGVO)

- Behörden: Meldung an Landesdatenschutzbeauftragten bei relevanten Vorfällen

## 5. Wichtige Kontakte (Beispiel – anpassen!)

- IT-Leitung: +49 6xxx xxx xxx

- GF: +49 6xxx xxx xxx

- Externer Datenschutz: datenschutz@betatrade.de

- Notfall-Hotline Provider (z. B. pfSense-Support): …

TIP: Schnell-Checkliste bei Vorfall 1. Ruhe bewahren
2. Nichts löschen / ändern (Forensik!)
3. IR-Lead informieren
4. Logs sichern (Export vor Neustart)
5. Systeme isolieren, nicht ausschalten

→ Verlinkte Dokumente:
Phase 3 Security | Risiko-Register BetaTrade | ISO27001_Checkliste | Masterdokumentation

Letzte Aktualisierung: 20.02.2026
Nächste Überprüfung: Nach Phase 3 Go-Live

# ISO 27001 Checkliste – BetaTrade Modernisierung (Projekt-ID 13)

Dokument-Typ: Audit-Vorbereitungs-Checkliste
Gültig ab: Februar 2026
Verantwortlich: Projektassistenz / IT-Leitung BetaTrade AG
Ziel: Sicherstellen, dass die Modernisierungsmaßnahmen wesentliche Anforderungen der ISO/IEC 27001:2022 erfüllen
Status: 🗓️ In Vorbereitung – Phase 3 (Woche 6)

INFO: Scope Gilt primär für die IT-Infrastruktur (Netzwerk, Server, Remote-Zugriff, Backup, Monitoring) der Standorte Mainz und Kaiserslautern.

## A.5 – Organisationskontrollen (Auszug relevant)

| Kontrolle | Anforderung (kurz) | Umsetzung im Projekt | Status | Nachweis / Verantwortlich | Bemerkung / Offene Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.1 | Informationssicherheitsrichtlinien | Sicherheitsrichtlinie erstellen (Entwurf Woche 5) | 🟡 Offen | IT-Leitung | Muss von GF genehmigt werden |
| A.5.7 | Threat Intelligence | Monitoring + IDS (Phase 3) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Feed-Integration (z. B. MISP) prüfen |
| A.5.23 | Information security for use of cloud services | Cloud-Backup (AWS S3 / Azure?) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Vertragsklauseln + Verschlüsselung prüfen |
| A.5.33 | Protection of records | Backup-Strategie + WORM-Option | 🟢 Geplant | Backup-Verantwortlicher | 3-2-1-Regel + monatlicher Restore-Test |

## A.8 – Technische Kontrollen (Kernbereich Projekt)

| Kontrolle | Anforderung (kurz) | Umsetzung im Projekt | Status | Nachweis / Verantwortlich | Bemerkung / Offene Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.1 | User endpoint devices | 802.1X Port-Security (IT-VLAN) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Rollout Woche 2–3 |
| A.8.9 | Configuration management | Zentrale Config-Backups (Core-Switches) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Automatisierung via Ansible? |
| A.8.16 | Monitoring activities | Zentraler Syslog + IDS-Dashboard | 🟢 Geplant | Monitoring-Team | Alerting per E-Mail/SMS Woche 6 |
| A.8.20 | Networks security | VLAN-Segmentierung + Inter-VLAN-Routing | ✅ Erledigt (Phase 1) | Netzwerk-Team | Dokumentation in Netzplan Kaiserslautern |
| A.8.23 | Web filtering | pfSense Content-Filter (optional) | 🟡 Offen | IT-Leitung | Kunde entscheiden – Datenschutz! |
| A.8.24 | Use of cryptography | Zertifikatsbasiertes VPN (OpenVPN) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Key-Management + Backup Woche 2 |
| A.8.25 | Secure development life cycle | Packet Tracer → Staging → Produktion | ✅ Erledigt (Planung) | Projektassistenz | Change-Management-Prozess definieren |
| A.8.28 | Secure coding | Nicht relevant (keine Eigenentwicklung) | N/A | – | – |

## A.9 – Physische & Umgebungskontrollen (kurz)

- A.9.1: Physischer Zutrittsschutz (Serverraum Mainz) → Türschloss + Protokollierung prüfen

- A.9.4: Schutz vor Umwelteinflüssen → USV + Klimatisierung dokumentieren

## Nächste Schritte

- Mapping aller Projektmaßnahmen → ISO 27001 Controls (Woche 5)

- Lückenanalyse & Maßnahmenplan erstellen (Woche 6)

- Internes Pre-Audit durchführen (Ende Phase 3)

- Dokumentation für externes Audit vorbereiten (PDF-Export aus Obsidian)

NOTE: Wichtig ISO 27001:2022 fordert risikobasierten Ansatz → siehe Risiko-Register BetaTrade

→ Verlinkte Dokumente:
Phase_3_Security | Risiko-Register BetaTrade | Masterdokumentation

# 🛡️ Phase 3: Security & Monitoring

Zeitraum: Woche 6 | Status: 📅 Geplant

## 🎯 Hauptziele

- Proaktive Überwachung: IDS (Intrusion Detection System) & Alerting-Dashboards.

- Compliance: Anpassung der Security-Richtlinien nach ISO 27001.

- Incident Response: Erstellung eines Leitfadens für Sicherheitsvorfälle.

- Vulnerability Management: Durchführung von Security-Assessments.

## 📊 Monitoring-Stack

- Logging: Zentraler Syslog-Server.

- Dashboards: Visualisierung kritischer Netzwerkzustände.

## 📑 Verknüpfte Ressourcen

- ISO27001_Checkliste

- Incident_Response_Plan

## 💡 Strategie

Diese Phase bildet den Abschluss und stellt sicher, dass die Modernisierungen aus Phase 1 & 2 langfristig sicher betrieben werden können.

# 🛡️ Phase 3: Security & Monitoring

Status: 📅 Geplant (Woche 6) Fokus: Compliance, IDS & Vorfallmanagement

## 🎯 Kernziele

- Monitoring: Dashboard zur Echtzeit-Überwachung der Netzwerklast.

- IDS/IPS: Implementierung eines Intrusion Detection Systems.

- ISO 27001: Anpassung der IT-Richtlinien an den Sicherheitsstandard.

- Incident Response: Erstellung eines Notfallplans für Cyber-Angriffe.

## 📊 Geplante Tools

- pfSense: Firewall-Logs & Paketfilterung.

- Linux-Server: Zentrales Logging & Monitoring-Agenten.

## 🔗 Dokumentation

- Checkliste für das Audit

- Vorlage Notfallmanagement

NOTE: Zielsetzung Diese Phase stellt den “Sack zu” und sorgt dafür, dass die Modernisierungen aus Phase 1 und 2 langfristig sicher und stabil laufen.

# 🔑 Übergabe-Protokoll: Geänderte Passwörter & Logins

Projekt: BetaTrade Modernisierung

Verantwortlich: AlphaTech IT-Team

Sicherheitsstufe: Vertraulich (Nur für Administratoren)

## 🏗️ 1. Infrastruktur & Netzwerk (Zentrale Mainz)

Gehärtete Zugangsdaten für die pfSense-Umgebung und Kern-Dienste.

| Gerät / Dienst | Benutzername | Geändertes Passwort | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense WebGUI | admin | Ug5U3pL]>=rDA5X | ✅ Geändert |
| pfSense Console | root | [Dein_Neues_PW_Hier] | ✅ Synchron |
| pfSense SSH | admin | [Dein_Neues_PW_Hier] | ✅ Aktiv |
| VPN (CA-Key) | Passphrase | [CA_Sicherheits_PW] | 🔐 Verschlüsselt |
| Linux Mail-Server | root | [Linux_Root_PW] | ✅ Geändert |
| rene@mindrefined.de | rene@mindrefined.de | sucht euch ein besseres hobby |  |

E-Mail Adresse: student.samuel@mindrefined.de

Username Dashboard: student.samuel@mindrefined.de

Password Dashboard: N8yvJ8Y6gD$p

Interne ID Netzwerk: 13 Ug5U3pL]>=rDA5X ***

## 🏢 2. Active Directory & Windows (DC13)

Administrative Zugänge und Service-Accounts.

| Account-Typ | Benutzername | Passwort / Kennwort | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain Admin | Administrator | [Sicheres_Admin_PW] | 12+ Zeichen |
| Test-User (IT) | d.zimmermann | BetaTrade@TQ3b! | Standard-Initial-PW |
| Test-User (Corp) | a.mueller | BetaTrade@TQ3b! | Standard-Initial-PW |
| DHCP Service | svc_dhcp | [Service_Account_PW] | Läuft auf DC13 |

In Google Sheets exportieren

## 📡 3. Filiale Kaiserslautern (Packet Tracer)

Konfigurations-Passwörter für die Hardware vor Ort.

| Gerät | Typ | Passwort (Secret) | Befehl |
| --- | --- | --- | --- |
| Core-Switches | Console/Enable | [Cisco_Secret_PW] | enable secret |
| Dist-Switches | VTY (Telnet/SSH) | [VTY_Line_PW] | password |
| Access Points | WPA2-PSK (SSID) | [WLAN_Schlüssel] | Wireless Config |

In Google Sheets exportieren

## 🛡️ 4. Sicherheits-Zusammenfassung (GPO)

Diese Werte sind systemweit durch die GPO „Password Policy“ erzwungen:

- Mindestlänge: 12 Zeichen

- Ablaufdatum: 365 Tage (Benutzer wird automatisch zur Änderung aufgefordert)

- Sperre: 3 Fehlversuche -> 30 Minuten “Cooldown”

# Risiko-Register BetaTrade Modernisierung (Projekt-ID 13)

Projekt: IT-Infrastruktur Modernisierung BetaTrade AG
Stand: 20.02.2026 (Ende Planungsphase Themenfeld 1)
Verantwortlich: Projektassistenz AlphaTech GmbH
Status: ✅ Erfasst & priorisiert – laufende Überwachung in Themenfeld 2

ABSTRACT: Zweck dieses Registers Systematische Erfassung, Bewertung und Steuerung aller identifizierten Risiken über alle Projektphasen.
Aktualisierung: wöchentlich in Themenfeld 2, monatlich danach.

## Risiko-Matrix (Bewertungsskala)

| Wahrscheinlichkeit | Niedrig (1) | Mittel (2) | Hoch (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Auswirkung |  |  |  |
| Niedrig (1) | 1 | 2 | 3 |
| Mittel (2) | 2 | 4 | 6 |
| Hoch (3) | 3 | 6 | 9 |

Priorität:
- 7–9 → Kritisch (sofortige Maßnahmen)
- 4–6 → Hoch (innerhalb 1–2 Wochen)
- 1–3 → Mittel/Niedrig (beobachten)

## Risiko-Übersicht

| # | Risiko-Beschreibung | Phase betroffen | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Priorität (Punkte) | Status | Verantwortlich | Nächste Maßnahme / Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHCP-Migration führt zu Adresskonflikten oder temporärem Ausfall (z. B. Relay-Fehler) | Phase 1 & 2 | Hoch (3) | Mittel (2) | Hoch (6) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Parallelbetrieb + Test-Scope Woche 1 |
| 2 | VPN-Konfiguration (pfSense + Zertifikate) sperrt Admin-Zugriff aus (Lockout) | Phase 2 | Mittel (2) | Hoch (3) | Hoch (6) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Fallback-Local-Admin + Backup-Strategie Woche 2 |
| 3 | Fehlende / falsche STP-Konfiguration → Broadcast-Sturm / Netz-Ausfall | Phase 1 | Mittel (2) | Hoch (3) | Hoch (6) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Rapid-PVST + BPDU Guard aktivieren – Test in PT Woche 1 |
| 4 | VoIP-Qualität unzureichend (Jitter, Paketverlust, Latenz) | Phase 1 | Mittel (2) | Mittel (2) | Mittel (4) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team + Kunde | QoS-Policy + Voice-VLAN-Priorisierung – Klärung Hardware Woche 1 |
| 5 | Zeitverzug bei Zertifikatsausstellung / -Management (externer CA) | Phase 2 | Mittel (2) | Mittel (2) | Mittel (4) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Frühe Beantragung + interne Test-CA bis Produktion – Woche 2 |
| 6 | Cloud-Backup nicht wiederherstellbar / Restore-Test fehlschlägt | Phase 2 | Niedrig (1) | Hoch (3) | Mittel (3) | 🟢 Beobachten | Netzwerk-Team | Monatlicher Restore-Test + 3-2-1-Regel – erster Test Woche 4 |
| 7 | Benutzerakzeptanz-Probleme / Widerstand gegen Umstellung (z. B. neue VPN-Auth) | Phase 2 & 3 | Mittel (2) | Mittel (2) | Mittel (4) | 🟡 Offen | Projektleitung | Kommunikationsplan + Pilot-Gruppe – Info-Veranstaltung Woche 3 |
| 8 | HSRP-Failover funktioniert nicht (Konfig-Fehler / Hardware-Defekt) | Phase 1 & 2 | Niedrig (1) | Hoch (3) | Mittel (3) | 🟢 Beobachten | Netzwerk-Team | Failover-Test in Packet Tracer + real Woche 2 |

## Top-3 Risiken (Stand 20.02.2026 – höchste Priorität)

WARNING: Kritische Risiken – sofort überwachen 1. DHCP-Migration (P=6) → Höchstes Risiko durch Live-Betrieb in Mainz
2. VPN-Lockout (P=6) → Blockiert gesamte Fernwartung
3. STP / Broadcast-Sturm (P=6) → Kann komplette Filiale lahmlegen

## Maßnahmen-Status & Kontrolle

- Risiken in Tag 2 & Tag 5 identifiziert und priorisiert

- Risiko-Owner für jede Phase zuweisen (Woche 1 Themenfeld 2)

- Risiko-Tracking-Tabelle in gemeinsames Tool (z. B. Excel / Obsidian-Tabelle / Jira) überführen

- Wöchentliches Review-Meeting ab Woche 2 (15 min)

TIP: Nächste Schritte - Woche 1: Alle Hoch-Prioritäts-Maßnahmen umsetzen (Parallelbetrieb DHCP, STP aktivieren, Fallback-VPN) - Woche 2: Erste Tests (Packet Tracer → real) & Update des Registers

→ Verlinkte Dokumente:
BetaTrade Modernisierung | 2026-02-20_Tag_5 | Uebergabe_Netzwerk_Team | Masterdokumentation

Letzte Aktualisierung: 20.02.2026 – Projektassistenz
Nächste Überprüfung: 27.02.2026 (Ende Woche 1 Umsetzung)

# 📑 Übergabe-Protokoll: Planung -> Administration

Projekt: BetaTrade Modernisierung | ID: 13

## 1. Projektüberblick & Phasen

- Woche 1: Planung & Simulation KL (VLANs, DHCP-Relay, VoIP).

- Woche 2-5: Umsetzung Mainz (pfSense VPN, Cloud-Backup, AD-Härtung).

- Woche 6: Monitoring (IDS) & Compliance (ISO 27001).

## 2. Technische Vorgaben für das Netzwerk-Team

Für die praktische Umsetzung in Themenfeld 2 sind folgende Parameter fixiert:

### VLAN- & IP-Matrix (Regional-Hub KL)

| VLAN | Name | Subnetz | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Vertrieb | 10.13.10.0/24 | 10.13.10.1 |
| 20 | IT | 10.13.20.0/24 | 10.13.20.1 |
| 30 | HR | 10.13.30.0/24 | 10.13.30.1 |
| 40 | VoIP | 10.13.40.0/24 | 10.13.40.1 |
| 99 | Management | 10.13.99.0/24 | 10.13.99.1 |

### Konfigurations-Details

- DHCP-Server: Admin-VM in Mainz (10.8.13.2).

- Relay-Agent: Muss auf allen SVIs in Kaiserslautern aktiv sein.

- Redundanz: Einsatz von HSRP zwischen CoreSwitch0 und CoreSwitch1.

## 3. Empfohlene Lösungsansätze

Wir empfehlen die Nutzung von 802.1X Port-Security in der IT-Abteilung und eine pfSense-Instanz mit OpenVPN für den Remote-Zugriff.

## 4. Bekannte Risiken

- Zeitverzug bei der VPN-Konfiguration durch Zertifikats-Management.

- Mögliche Inkompatibilität der VoIP-Firmware im Packet Tracer.

### 🟢 1. Grundlegende Navigation & Hilfe

| Befehl | Beschreibung |
| --- | --- |
| enable | Wechsel in den privilegierten Modus (Admin). |
| configure terminal | Wechsel in den globalen Konfigurationsmodus. |
| exit / end | Eine Ebene zurück / Zurück zum Start. |
| ? | Zeigt alle verfügbaren Befehle im aktuellen Kontext. |
| show running-config | Zeigt die aktuelle Konfiguration im RAM. |
| write memory | Speichert die Config dauerhaft (NVRAM). |

In Google Sheets exportieren

### 🔵 2. VLAN & Access-Port Konfiguration

Wichtig für die Abteilungs-Switches (Sales, IT, HR).

Code-Snippet

# VLAN erstellen
vlan 10
 name Vertrieb
exit

# Ports einem VLAN zuweisen
interface range GigabitEthernet1/0/1-10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown

### 🟡 3. Trunking (Verbindung zwischen Switches)

Wichtig für die Verbindung vom Core-Switch zu den Abteilungen.

Code-Snippet

interface GigabitEthernet1/1/1
 # Nur bei Multilayer-Switches (z.B. 3650) nötig:
 switchport trunk encapsulation dot1q 
 
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

### 🔴 4. Inter-VLAN Routing (Core-Switch)

Damit die Abteilungen miteinander kommunizieren können.

Code-Snippet

ip routing  # Aktiviert Layer-3 Funktionen

# SVI (Gateway) für VLAN 10
interface vlan 10
 ip address 10.13.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

### 🟣 5. DHCP-Relay (ip helper)

Leitet DHCP-Anfragen an deine Admin-VM (10.8.13.2) weiter.

Code-Snippet

interface vlan 10
 ip helper-address 10.8.13.2
interface vlan 20
 ip helper-address 10.8.13.2
interface vlan 30
 ip helper-address 10.8.13.2

### 🔍 6. Diagnose & Troubleshooting

Diese Befehle nutzt du zur Verifizierung für deine Doku:

| Befehl | Was es prüft |
| --- | --- |
| show vlan brief | Welche Ports sind in welchem VLAN? |
| show ip interface brief | Sind die IPs vergeben und die Ports “up”? |
| show interfaces trunk | Stehen die Trunk-Verbindungen? |
| show ip route | Funktioniert das Routing zwischen den Subnetzen? |
| show cdp neighbors | Welche anderen Cisco-Geräte sind direkt angeschlossen? |

In Google Sheets exportieren

# 📂 Projekt: Labor ID 13 | Themenfeld 2 (Woche 2)

ABSTRACT: Projekt-Überblick

- Zeitraum: Tag 1 - 3

- Topologie: Hierarchisches Design (Core - Distribution - Access)

- Hardware: Cisco 3650 (Core/Distro) & WS-CSwitch-PT (Access)

- Routing-Protokoll: OSPF & Statische Routen

## 🏗️ Tag 1: Core-Ebene & Transit-Routing

Ziel: Aufbau des Netzwerkrückgrats und Konfiguration der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.

### Core-Switch (3650)

Der Core agiert als reiner Layer-3-Knoten. Hier werden die Abteilungen über separate Transit-Netze angebunden.

Bash

enable
configure terminal
ip routing

! --- Routed Interfaces zu den Distro-Switches ---
interface GigabitEthernet1/0/2
 description Link-to-Sales
 no switchport
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
exit

interface GigabitEthernet1/0/3
 description Link-to-IT
 no switchport
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
exit

interface GigabitEthernet1/0/4
 description Link-to-HR
 no switchport
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
exit

! --- Dynamisches Routing ---
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
exit

! --- Statische Rückrouten (WICHTIG für DHCP-Relay) ---
ip route 10.13.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1   # Sales Data
ip route 10.13.20.0 255.255.255.0 10.0.1.1   # IT Data
ip route 10.13.30.0 255.255.255.0 10.0.2.1   # HR Data
write

## ⚡ Tag 2: Distribution-Layer & VLAN-Gateways

Ziel: Konfiguration der SVIs (Gateways) und Aktivierung des DHCP-Relay-Agents (ip helper).

### Beispiel: HR-Distribution (3650)

Bash

enable
configure terminal
ip routing

! --- VLAN Definitionen ---
vlan 30
 name HR-Data
vlan 130
 name HR-Voice
exit

! --- Gateways (SVI) ---
interface vlan 30
 ip address 10.13.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.50.100
 no shutdown
exit

interface vlan 130
 ip address 192.168.40.129 255.255.255.192
 ip helper-address 192.168.50.100
 no shutdown
exit

! --- Downlinks (Trunk) ---
interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit

! --- Uplink (Routed) ---
interface GigabitEthernet1/0/3
 no switchport
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
exit

## 💻 Tag 3: Access-Layer & Endgeräte-Anbindung

Ziel: Konfiguration der User-Ports am modularen Switch und Einrichtung von Spanning-Tree Portfast.

### Beispiel: HR-Access (WS-CSwitch-PT)

INFO: Besonderheit Hardware Da es sich um modulare Switches handelt, werden die Ports als GigabitEthernet X/1 (Slot/Port) angesprochen.

Bash

enable
configure terminal

vlan 30
vlan 130
exit

! --- Endgeräte Konfiguration ---
interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet2/1, GigabitEthernet3/1, GigabitEthernet4/1, GigabitEthernet5/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport voice vlan 130
 spanning-tree portfast
exit

! --- Uplink zum Distro ---
interface range GigabitEthernet8/1, GigabitEthernet9/1
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit
write

Default Credentials Das xx in den Usernames/Passwords steht hierbei immer für eure Labor User ID. Diese wird euch mitgeteilt. VMs VM Name User Password Ubuntu Desktop Admin VM) studentxx studentxx root templateRootPassword Ubuntu Server Linux Server) studentxx studentxx root templateRootPassword Security Server student student root templateRootPassword Windows AD Domain Admin NET02Stuxx@netxx Windows Client local .templateW1ndows@ Other Accounts Service Access User Password mailcow admin https://mail.betatrade.beta/admin admin moohoo mailcow support user https://mail.betatrade.beta/sogo support@betatrade.beta SupportFreescoutTQ3b2025! OpenVAS http://:9392 admin admin Security- Dashboard http://:5601 pfSense https://<pfSense-IP admin pfsense Cloud-Service http://console- trainingxx.s3.mindrefined.de adminuser MR_Stuxx@netxx

# 📄 Digitale Kundenakte: BetaTrade AG

Branche: Mittelständischer Aktien- und Wertpapierhandel Größe: ca. 25 Mitarbeiter Standorte: Zentrale Mainz, neue Filiale Kaiserslautern (Regional-Hub)

## 🏗️ Ist-Zustand (Zentrale Mainz)

Die IT-Infrastruktur in Mainz dient als Basis und wird im Laufe des Projekts modernisiert.

- Server:

  - Windows Server: Active Directory, DNS, Dateiserver.

  - Linux App-Server: Kundendatenbank (MySQL), Backup, Container.

  - Gateway: pfSense (Firewall, Routing, VPN).

- Schwachstellen:

  - Externer Zugriff nur durch Passwort gesichert (unsicher).

  - Keine interne Segmentierung zwischen Abteilungen.

  - Fehlendes externes Backup-Konzept.

## 📍 Projektphase 1: Regional-Hub Kaiserslautern

Die Filiale in Kaiserslautern ist größer geplant als ursprünglich vorgesehen und erfordert ein eigenständiges Netzwerkdesign.

Anforderungen:

- 3-Abteilungen-Architektur: Strikte Trennung via VLANs.

- VLAN-Planung (ID 13):

  - VLAN 10: Vertrieb

  - VLAN 20: IT

  - VLAN 30: HR

- Dienste:

  - Implementierung DHCP-Server & DHCP-Relay zur Zentrale.

  - Abteilungsübergreifende VoIP-Telefonie.

- Status: Packet Tracer Datei ist weitestgehend vorkonfiguriert, Planung der Segmentierung und IP-Adressen fehlt noch.

## 🏢 Projektphase 2: Modernisierung Zentrale

- Netzwerk: IP-Konzept Optimierung & DHCP-Automatisierung.

- Sicherheit: VPN-Tunnel für sichere Fernwartung (Ersatz der reinen Passwort-Auth).

- Backup: Integration eines bereits beauftragten Cloud-Storage-Service.

## 🛡️ Projektphase 3: Security & Monitoring

- Überwachung: IDS (Intrusion Detection System) und Alerting-Dashboard.

- Compliance: Anpassung der Richtlinien nach ISO 27001.

- Prozesse: Incident Response Plan & Schwachstellen-Management.

## 👥 Ansprechpartner

- IT-Leitung: Herr Weber

- Geschäftsführung: Herr Schmidt (Budget & Entscheidungen)

- Filialleitung KL: Herr Müller

### 💡 Notiz für die Dokumentation (Tag 1)

“Die Analyse der Kundenakte zeigt, dass die Priorität auf der Segmentierung der neuen Filiale und der Absicherung des externen Zugriffs liegt. Das IP-Konzept für Kaiserslautern (VLAN 10, 20, 30) muss konsistent zum Gesamtnetz (Subnetz 13) geplant werden.”

excalidraw-plugin: parsed tags: “[excalidraw]”

==⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠== You can decompress Drawing data with the command palette: ‘Decompress current Excalidraw file’. For more info check in plugin settings under ‘Saving’

# Excalidraw Data

## Text Elements

%% ## Drawing

N4KAkARALgngDgUwgLgAQQQDwMYEMA2AlgCYBOuA7hADTgQBuCpAzoQPYB2KqATLZMzYBXUtiRoIACyhQ4zZAHoFAc0JRJQgEYA6bGwC2CgF7N6hbEcK4OCtptbErHALRY8RMpWdx8Q1TdIEfARcZgRmBShcZQUebR4ABm0AVho6IIR9BA4oZm4AbXAwUDBSiBJuCAAFAEcEgHUAFVwEgDMADQo2fAA5XABrQmcADgBxSUw00shYRErA7CiOZWCp

ssm0ZwBmYYT+MphuZwAWRP3IChJ1bkS9oshJBEJlaW4ARjeATm1P37///7nCDWFbiVB3aYQZhQUhsfoIADC3TYpEqAGI3ghMZi1pBNLhsP1lLChBxiEj8CjKjDrMw4LhAjlcRBWoR8PgAMqwVYSQQeZnQ2Hw+pXSQ3IGCuEILkwHnoPkVIEkl4ccJ5NBvIFsenYNSHDUJCFlYnCOAASWI6tQ+QAukDWuQshbuBwhOygYQyVhKrg3sySWTVcwrSVI

bMwVt7gBfCUIBDEd4AdmOiZ2fHuDCYrE43GOnwAbEDGCx2BwepwxO9km8tqnkslhh7mAARDJQePcVoEMJAzTCMkAUWCWRyVttQKEcGIuHbCY1icTb2SieGWzXu0bGaIHH6Lrd+CBlMJHbQXfwPYzklCjSwUAAMp7d6fuwgijGiqHIBUJJgAGo8TAeh4ZQACEhBqZIYAHfoAH1RiqKBNAAKxqZlw3mBBFhBVYgQ2VBnDeQ0gX1fDTiNC5RRuIjLye

F4oHeL4fgBZjfiBbCwXIqEYSlCkqQkDEsUE5l8UJE1SXJZFUQkGkODpBlsno+02U5bkwShbpFQzSVhUotB00hbTpVUyoFQTJVhBVNV3i1HU9XeajITE81LQKO0MwdXAnTnVBXXdDNPWIb0JFwABZf1+2IIMQ3uGZ4AjaNYxPVBjjeHhax4Hh80LDNi2zLg0DzRMiyzUtyw4SsNRrY5hk+LYEi2Y4m1bYJZ07F9ewiodMgUsc3MhSdp1a+dF2XBdh

kTBJCMPR89z8yEj3hbyzwvSEr2YG9MHvGbn3PV9SnfUpP3KbyIA5GC2AARTNAAxAAlO8jBg+oESMIcahqZs2AHdo0LijCsOWHCMzwt5dmIo4yKBS5iGuPSHLKR5nleSrvhYli2MBjiJW4+FeKk9ABOxJBewJIkAwkyl8egchZPpRlFPc5SZTldT+WxoUEBFGGxT09mpWZtTTPCvxJCi6yM21Ak7INTinItXr7UdBBnTQXyD38r08OBHphcDKy0E/

WK5jQSNpgOsowiS+tMp4BdGpykqcwKz5N0hXLSorMEPk+FKtlBuqmrbJLloQDrxK6kdclcicpxnJK3gXJcVzXBtkk47cnx8/dDzYY8lvay9r1vB8dza3a332I7v3QDhMGu+p8AACRgcktmbYhRgAQUwABVM180bkLbt+430AWJZQWZPCTnzTiSOcWeod03h4YeWjkdQb2mLRwEM3Y7hOMMvH0SJnESdE8nj+kmm5Pp5lWXZAWTI0sytJxznl/0i3

36f3kX+FyywZxaQklrqWA9lZYkmcgrdySsVZZzmmUAKQV0C4AAPK60ivrVAhtoB/RNglLScZvI1hrJ8BI+ZEw+2KiWJ2qBqz2zdo7Msnt3j5jqjwY4Wx8xfy/C2IO+ddph0HMOHq0cMwDTjiQxOy5hhcMyqDaapdVbZy3LnRaZcVoIyLptEumcQ4Vw/P5E6uAu7KAAFIcnqDgfQ9QHTNkTAPZwZo0GHCBOhCQ49964SOGcDM89F4ZmhrDFenFEZ0

QYqjHeu9IT7zQIfd+V8Can2JhmESZMIpJOprSOmCl75M2Mn/Nmb8OZcxCbwriHNf7yn/uZEWYsNQ2SluAmWQI5YuTQOOWBnllbeTVh6TWPoqiYIaTgmKeDR6m32olby3DyHsMoZxd2dC06uzKMslh5UIzDHGoRL4ay+HNQQENVAIdhHEAjmIzpfUyiSJOQnEaydkhrkoUozO/S1F500aHQu61i7bVOS+Qxh1jGVE0ByIQ9RPggR4EYLY9RhgcgoM

oZgt1PijDeL0EeakvGYynr4sG/j3iEshMEnmoSgThI3lvaJMSyhxPBHzXGkkT6CTPmk0mYkyRZJkrfPJSlH6FJqcUgy78ynkoqYZaprNNKQmVKLbBmoJa2RaZvVeEB2kwMhB5Lys11aQmQVrXAF0RnYNwR41AUywDmwEMQ+yxwKHPIytlJhtD8r0ISEVB2bqyoVRXn7X4s8XVIP4S1YOBdIR9nDqI0c4j+qx3uTI5O1VkwHIgBnPVOcvk7S0Q8HR

W1lGAvLtMoxBqTo8GSBwAcAAtEKPQjDEDvAOJcRghCSGecoZx2L/oTyBpCaeWU54Qz8aSz+6qqX0RRtvWlGNJ7xKZYiFl/EUnCU5ZfJd6BeW5KZAKlSspBa1JKVKcV4oj3wmlULOpgCrRKpASqkihFIGmnlnGsoOremZo1oFI1w86l6yAQbcZFqrU2qhHauGfsEg8GGEuJZzDuBp2DZADZvqvbDHzLsY4XCA7+VDcc8NQi0mdRjVHa5MdBrxyTau

OqjikPpoBR8+a6iCO5qkPmvR3zgXFFBRIGCmhbo1E0PUbUmgYD1GOGgng+AYIJCgBdZW3aJDblSf2o4WwR0HDU+qsl3BAmrXXpO3gDrZ1ygSRzLJhMhLnwyeJHlN9t0M21QU/dz8RXf1KcvRh7n+ZCpla/OVFkFUAc3k0sBD71WatfZAd98DGNIMGcFFTZRyajPNfg3ghCDLgd4IkDD8y6MbIQ7e9ZzDUNJjkTB0GwwKmEDwycs5RHo3dVjSoxBk

A7mUceeh5MyYvOQAza1/VZQFosZ+ZCOAbBPSketDFQo0xSjkQWzFG5pQ5vzcW2AN4DrlvnDAGt6YC8NtvFnjt2bMUwCHd22AThCRlv3BW1xBkUAQIBU9MoT9kJsjEBe2SN7H3v5Pc7qQWEFBHi4D6aoz7ZIgcg7BxDtrEAJv4BgMoOhBiS0grLT6NgPAQr1HaJgatjd+iJlgjAUYyQADSox9A8FQu49L9HVT4s2MZolmw6qcR0ybcdBmbhs9iXi+

dZ7F2U1ZUTVdF9MkbuybTeSO7GaCpc0U2V3mdLc1zAui9h6Av1MVaF6Waqn2ThfWR7purBsDO/T6QgprgtpdHjwTLFtstbe9imWscG3XcALDQvKZWIMMPrOQwOYbBGsajSI5r024vtYTZ1pO3WMPqbef9/rzHw9jbKBNqbY4zvzbABt2782Vt7fOxtk7Jfdv7dKM4W4V3dinfmzXi7N2rvHeL9MUvLftir1KKDTvpRu/nd7xtm7d2u/Yyez9xwyw

08YDJDPv7lu36A+B2wUHIR4dDcgF9mHG+4fz6RyjtHQKMfcaxxIQgCJEzJHzEQSnzgoAIkILdY4cAQr4B4MwZQCRFPoGUxZyMyHQ5202XmSAFwRj5z0kgMgAZTMx4hl0s3ZUjTXWlzF2vhyXl0czfWcxZkvRFxPQKi118wIN12vWATKFAUN0fTaSgVN2tAexi23ytxQWBCQjt2inmwmTBCdzNhmXeGgzSkSDzC9zym4FTD9w9i2XeFqhTXqkylD3

w0z3OUuRawQR3wgA62kS6ww1SmODowGw0KzQ0RzSz0gBz3UJrxbyLyb2mBsIb0HzAGHwLzr1gP70NDsNWxHywyO0SC8LL1cIMKO0byr3z3m2cAgLH08LCObxHyiKu3HxL3uyn1IGe1eznxXyh2+wyPeyyIBzSP3033B3nz33X2KJYIzGP1R3dXR2tUrh43QDvETAukaHaEyEwBMFIBvFukkETHaHqFhDyAZ1HiZyS0gGnjb3Z3wk5yXg1z0hJSgK

RkMymMFznUZRFwswQHqlIUlxs25Rly3WwPySV3wJ1zVw/nmOShIOV2FVV0gHlVGWK0gGoNVVoIzEizN21TgUqINQS1QXwE4O4Ad14Od1tSSlOF2S2DTikLoXzE+FhM2T9VBh4XQ1th4SUPqwjTKEjwuRIytFjy0Pjx0MT3hPUwSARK3AY0h2Gwz2+SBEsOm2sPLyuycJcPWyu221iPsPO3eILy5Mn3COmFShCLZOr3O0ylFICJb2gzHwFKHxSNXz

SKX0yOMIzC+xVLyLVNFTX1hy31KOh3KMP3yIsO6BP1qLP3qNLSQROhTE+GEwumrQ336CQhgl/DQWYEblaDpCoX/zGKAIXkIm0AdQ709WO2Dy2HBk2B4Bdh+FnnIQMO9gTgqW503kWLXmWP504ngIXQsxXWsy5Qpj4k3Xs2ON3W1zcwEDFU8xuLOMrIgEeP12VWaXC2N2gSixZB+Pn0NR9C4D/SwXtyA3Sz4PP3BJIXYRTAmhTD60zG9w1GhMRID0

3lv3Q1qg4UxNG1UPxPn20KTF0PhMdVTxNPTTpLMIZMmysKFIW1ZOlJZN5JiMFLiILxFPb38O5O8OfPTP7zfMfJ5M/LlLZMVJ1OVNyINJyN+1VMJOhF1IP31OPLKL1JKOPOqNP2LStMxxtMqH6CMCgFujSPwF/HzE7l+BgkkA5AQAk2IBqDvD9MAJ8U2GSA00gHnlmKCXANgKkGgOAJMyxk2KQO2L9j9j2MLLsywLvnLNIPOKrI8yuJnKlUkvrMbO

C2eIgFeNbLoOfQ6UYMVh6VixpK/H+OBHpwzBSzNSHMdzBLA3jgPNXDSmTERMEJUpQ1YQ1BdgdU+Ftk4lqyOSxMI0jWI2jwJP0qJIoxJNkQwx2S2yPO1NpOzSLVY0ZLzyfI5PL1vIL2iLFKvLAF8MSJ/KH3FILwSIlLyucIKvmyKoLySK7yAoKPSIgq1MJI1NAuPOgsKKNLgpit30NMQt+OzzNJqM43PyrhOjNHoCgEICMAun0A5CMH6GIC2H0C2B

qDeHaCEDeBAnexGLUjouBlzBAJmLANkrCS4tWPpSFw2NFXM34p2KEoLPXQwJLLEv5UVz3TrPuMqWPRrJFwrPeqUpvQNzeIi3oK0q6W+N0t6oMut2ClRH7NS3MtBP4KISthqkYopJhO9XELQHYUXJcstS2E+DTmrBwwNTq03Mayj0jiCoR13OGlJM+FTA8uisJJGxUKqIvKZKytsPfMCJSufPlNKqyvcM21CN/I/PmyFqqoVNFsexAvqrAs1Pn1aq

gCKONM6oX2IBVo6sJJQotLQvNmGsqBAgRE0AAE0TbPhGgjBjllAEBmw0E7wthJB6g0FWhGhaLPRxiIA8JySoyDqucx1jrMyYDszzqEDmUHqIA0QBLdi7r0DizZc+UFcnNTiD16zDIiDrjvqFLfrAsniAb1KPjgatU30uzjyezgphiTKIo4buCLURz0KXcISXZ8w8xVwZzCs0BlwcaZC0APLfgoNjgICNzWb/KmtKadziS9zE8JoEhg8mbgqWb6S2

bc8ChOabzuaHDeT+b2SDsO929K9RaeaDt68JTt6aqqzp9mq1amq5aWqog2qeqwLNakK1adbBqG6DaJBJAzQKAtgOQe4thRgEB8QQpSLa4tgOAEhO43atqe1vFdroz1UH10yIBUzEhIyaIg7N4po95Q7cykD8yOUpdbNDjSzxKXqfr/MLiM7JUf5s6qGHjc6my70WyIENKTcQamDS61by7UF8wgTANa70sQMBC0Bb8K1OFMoCt4NO6Phu6/UsNUwe

Fm7h7uAYQhBzCIBcS1CmSHsablyusGpesvV5pqSEdF6zzfkNoC19FLT9bGiIBsB9BzFhhNpiAhBWhiKOAjBbpfxcAkUjBnBNB3bmd6L8I059rtgmLUHl4+SliIk9I9Mzr1iw7Rd47kDPb0kRLSGnqk7cCU7XN3r07P5azU6c69dlL862HC7NLi7otuHCTeHgRroBGxkhGLLEasskodgE5Z5CJpG5zN58wnLStcaeFqwW7nkZzvKBE1HSANGtzAqJ

7Qqp7ZElwapVx57zHTz4rNHErV7krpgubD7N7KqSqd6PCx8D6pb8qlS6rZ8Grgqb6HnFb77lb2qX7GrurYLPngq36zCuNP70A6cEQzRSBrooAQpgGOA7woA3g2RCBzFnAKAcCjZtqPaAy0pvg/ZlwUTrYVwapfa69fhgzoTQY3cGwFE5iQkXzMGEm0yQ6Un8GI6MnhL7r46jjyHk7XqymGGPr1dylSnCm+W/rKCXj71qnHIi6OzmDuzDLcAaLYaz

L2mEbRyrLvJfhnVoTTgHK0BNmMbpDkTKFoSaphmvLSbvJ1HNHtHtzjz9GHlE91MaxkhKTTHC1madmGtxt2akq/zeb1s0qIjH1tBJoXXqtdgK05EFwrtrmBbDna9aX/yJ9bngL7nl9r7F8r6oK3nn6Ib1bc2j9+rUKwhAWHGIJsBoHu5WgehMB+gagLoLp6BG5SB8x9BbofpYGlMMWwmTgUGWLDrylA76WT61jTNmX0nCHUDiGDiI7OXnruXKGBRq

yrjaGql6GAEgt/rmywtJXjRpWviS7wa5WobUEORWmQSbhLLLZvJbYsMsNhgh6DW6EYz5GvZyFlwUoE5pmLW5mFnya8Slm7XJ7aa1nEwK1XkqT3WF7PXsTTSV7Ok17UqN6R8mLShbhk243aqFb4LM3b61alaC2cONaPm83/ndnS3L90B6AQoYAqhKcTb6BJBroLp8B6hsBWgKSjATaOQ0EO2MwLV/Se3qpInJTqXyUh2N5GWx2+KWXJ2cS0CSHZ2y

H538meXhWl2ZLBWs7bi/MN287t2aCgbamZWGngqmncAYGq7xIa6wxhyr3XcFDB76oDDdXN4MHXV/dcaPh2FPUMoXPcMfKkorXFnx6gOVmQOVxjt6b6otnNCLHdnzz4OZt43C917qrpalbsOM3wKXm76YKKin6SPC3kcBqAWhqHHrpCAORWgQo2BjgkIbweABgNBjhlA3hRh6gjAQnPbp4Ux8xtBdg9lQZapFwVL54YzvgKFEgCaMo78B6xPuAUGJ

0syeKD5x2qZWXY7FOOXlO8nos8DeWNPPqV2hWVcRWmHKmDPAa2yGDQbD2LceH5We5z34bL3OnG6SEKFCovgGxXOqFX2GIVxPL0aSbAvLX5nrWArQu1b7WqNySuFXXhszG4uYO/K+qkvmT0q0uU2/Xj6MrA3pgknphJbnDz6Za03IKnncPcv8Oc2iuiPCPX6i3daS3yvKOIBRgORmxKce58BO4kILoahsBKcYICcEAKBmxSAeghBuugC3h4hUwUpG

LdgJpjsawiWJv4gInuFKsEhVxnkFuTZonluNQUGcyZOJ22VMmFOZ2dvcnUWWQDv1OF0aHTu7jzuKmt2WGd3WkamOG6nOyj2y75XfwXuVW3u1Xr3ZCHUFlB600O7sGxDDWwQH2qFGLOE6MZmw9f3Iex6rkYfgODHE9ZSPh05keTCybvWMfEP0qCfa9ZT28HycexaDsfbeSRabnMOL7Zaaevmcv03s38vVa+/Gftbmf377H2ekIKBExMJnB6BnAYB7

AIWYItgYJrora4BLPbPRidrVNEnInWLR0riJPDMifgQ8GLeNu5O8QbeiyqY529vHeCmzujuBWJU3fdOr1N2xXVKJXfepWxnA9vUyD6PcT2wIeoGHx36qsG6Y5NhDWENAx8/u7dUZj3TVSgw8wLyTPj+zQDBd/2OjKmpoVh5dZEgbuGckYQ9ZxUvW6PS8il2ObN8j615c7LGxtBk9MuWbKnv30p4I4CO9PbLqPz+bj8yuH9Bxj3ARC/gQo5iXACbQ

4CaB8wlOJCM2H6BpxNAWwC6NsFl5hNRO0xUfIb3oQcUTeDLVbsLkuqIFZOVvNlnHQf67cHeD8NTq/xd4lNtOb1D3hQUaRXcC6gA/3iZ1AGNN5WfHXXP+i4LQCI+sA9VuVlXCUIg0rnLbO5xKw+pcadUYZhS2/Zg8c+IXfPoSWIGOsMo9NZILFwr4j0aBHNOgdjy76MDW8FeTKilzrx94wALAsqq3yJ6XM6+F2VGu3m3qNDa8FVebAPgw4PZ2BeHP

vll0H4P0fmebBCuMOK7mkJ+DRdnmaDNAgRmwjcZgNWhgBUIEgZ0EUBQFNoIATawyTtgAW7YINSIDYUllhkIhYY/YciRHsxV8Qkt+macGMpFwXCSE2KslY3idWibm9TB4dS3hLi2629rB9vE4vYPd5v9LiWnX4UZB05kFksF3L3lQX/5G52G7ZYAYHwe5+DwB0gqAWUDrr2d44zyWetBlEIxDGKAPTupgMXBJDVGuAiHhkPUJZDC+DrWRAGmTBxD+

s5fT5KYQS7L1aBuPJgbX2Q78kjsTfcoS3jb7PkxRFzMAA1Hx7CjxaqHa7OczYFvMRhnA9UTwLp6P0GefAsfiV2LZ7QRB7POAFUHqCU4BwmAUgLxxgiCYCQpARMEYDNAchG4kwQ4YJxOF15om/bf2iuwMFcU96uDJllf3FxWYiG+xe/tSBsGgjF2jgk7s4MO7f99O3vQzjd04Y6VMRZneVtWlxFotQhoGKPibFqhQYCwAzTGpvEUJPskSXsdhAmWG

YZRaRqAPAaPQpqZDgq2Q1kZwm9gFDuRlfYob6xb6CiA2Coo5pyWqECjNsdQzoVlQygbZpxKXU6sKRYGqjL6QwjURwK1FD8tanAgQQjjI51FJ+mFYKFUAHB3gKACQZgOYhCgcA+40vZwDBHIAwRG4wwTQScO9FaZfRISf0Vg0DGjteK0IvMhYMBGRjMCcuLlqp1jGEEnB0IyCeQR/7uCUx13VEbdy4a+Csx2I3ALmJ4L5jRGm8TAVMxB7xDyxLdCk

dg24STRouNWHAU2PpH4DbWBfcLkX07EMIORTOd5NByoGwdEcPrA5hOPoHijzsQtecROKFod5+hqRCno8wRzPMB+wVXgTqP4F6jBBBolnkaMPFfgTomgY7PgFuijB9hbwc8cSH6AU5q0QgatN3FfH78csh/AduSkTbxNqU5/H4RcUAkAjwx2TJTiCIkqwipK/LSER/wTHO8rObgkLB4N3aQBPi2lc3B+mD7YjgmSrQcuHz0gEiSEy4bhNBk+CKIqx

i3CpM5TQGpQfYtsZ1uazSF0i/2LYgDtDyZGMSWRycTKGSx7FMZOJaPODvyMHGpckOJzO8s+XOZdCLscTYUr1KyoEQlRYk5IhlzVEbjNCMk7gZoXklTDdRCk/UTMOEHqTjolQTuK0FuhGAeASEVoFUGGBVALoSEL0jAHaDNgMMF0DBO6L37rAIYNkz8RKiW4Bizel/ACQQyAnuT2WwIsCSp324v9wRcYqERcVgnwjPev/NSuFI1T7sopYNTMQjnM7

YAsJ+I97nAKxpFTFw7CePjI1QCLhSJ3neEnfkylpos+yhdIXRMA4MSpEqzOqV8C4SNTYqPI6ga1JKF8SyhMoqoa0K9EbYO+Ak1wg33b6AUJpq43vuuLXGbixhBXRaQtKZ4qTZh1pDSZUF/DXQUIzYBEJTgRDKBG4zgeanCEpCfBsA/RSyXdIYrn8fRegrbKfxW5BjpO708wW5KnYRjRKv0p/nYNBnSVjuwMj2eenXZJjmGSI1hgAL3ZADYZ93GKW

ALYIlEEpwQvEXZ1RnhDXKLdP4FtjLGlh7Itw2cp53yl+wqEpreygF1mZlTc+rYxke2OZFUYJm+NDORQI4lMyuJ+zBDqUM6kMDTmvQ4Se1PslLjxxHciWmfWFk99ZJ0k6noPLmnaiZZI/JSXuKEHkc2eR49AByEwDDAKAmARoDBGGDmJmwQgHoOvJAjrz9AzAeoHywE63SJi90olkfzKCpkL5GZYdhxWcney0m1/T6Y7I8l28XZtgp3g4KgnxiYJv

s4KfBNCmITPBwc7weiNlaxTI5rQZGXHMj7ZZ1MwzZ5Bs1c5d0qxS5L4JQgbAOpH2oPQuTRPKk4koebY6muXK6ynB6a0TGuds2akJUeJjctmc3L5n+su5XMgWUmxHG15r5aHPuc33J6ajppw82aRJN3H8LiOS05SStJnnGi55EABIOxyEBVAOAjcZQGgh7jMAYAsAY4AiF45oIQIAQ2Obv2OFWTFxEAc2e8JCRWysaUnf8S5I+kOz5O07ECY9Xfkx

i/50I13oFK/lwTkxAcn3iiL95ojQ5IA+GZoXM6bUrOQQ4Eq92SnxzCxbnCRqmDpl/dU5nANBcdnzAETqsjY5sQQrz6lziFNUqjDH2gwmMkeUHKhXXJancTq+TcoUV1Kx7MChZPCwYaLKHlcCpJo8rcb81aXCLzycs1aXMOkWaBzE2QcitgDeBGB8wewsTNWmrRvBG4HASQAOGNmny9I740Ao9IQzfjb5VitbiGOXTPz7FTsnJs4u8kuCIR7i3+T5

MUoIiIZyIgadDJDl3cgl4crEZHLFDRzIlSUjLDEtdy/BTgtsAmtjMGYfAgVWc5EmSw/YE1UhuC7JXiEIV5KiBJCxPJCQR4Mz081CvZrQuS70LalLc7qfNgaHDScqDSrmT0OJ7cKu+vCqaUCBmntKhFk8kRT0rZp9LJFa06uAwF/BsAtgpAZIMQGF4UAQoSEM0EYEpxsBfwzANBHmGWVe1fEHFUxcfxpZbKN4I7ZJrbJsX2ywxL876VGK8kUNXF1D

aCSDP1WMNwZCEnxamOQnpjopelBGfK13AfLBGIQ6JbAqSizdusPsZJe6hQZ5TkSnCSrJgOhXZ8i5DImPGXIKWkKdkXCFSpQpR4YrEubUiofxI5ljjWhnc0oO3IqGWzEi0ovqWmuuzSiVxA8wReqQEV0q7mTK7IhWr6osqDxAyxWRIGrTDAzQjcTuIQEaAUBjgt0C6HAE+BGAEQA4TQHeCqBCBMJN0wxSbOSgPS9BFivCTspMHqr/hmqw5a/J+mJ0

P5AMr/t/K9l+T3ZDZG5WavFaBy/FXggJU8oxEvL0Jkc/QNAo6YurvIDYF5GBwbHZSxGJS5DKgL9Q7B0liC/zjgqDV4Li5lUohYivDWJ4ia1YauVyKakVKaF1SnFcOLqVMLSghKmpW3MaWUrmlI8mlaWteadKJh3zKWbLIkW1qFZ60iQImGugcgegmga6JgBgh3gYAnce8WggSCkAhVrQGADBGlXTx2hOg6+TExP6UouKr04MXbMXUoFl12q0CWup

cVXKimy7bdfJTk2uCAFKlSGUHIikwyz14CiOUajYA3qYBBYhznIR2D40k+dCVKLlI/VoYeE/sB1FRNKkAaQ1hA8jNTIi4Pt8a+NaNVBsZl9iWZA4xNezL6mcz2FHUgvLzNYH9zJJ8taleWoZXYbRF488RaV1ZV1qyN6APtfmCl5QBro+YOTByCqC3RcAZoTAFooQCjB6A3Go4LxshDyrL54BXnFg0hg2zrFD81yUutv4OLnZMm05YmK3UBTLlZyv

2ZdyAVQzIp2m0zrauxFwADNOEpGp91OBZRdkKA4Fefx9VggUoPsaEhNAc0wraJFUggcszc1MSVw9YDDP90g7sTylfmqpQmtblHNWhc4oaQuK/LZVntIkuoZzlaERMrsX28aU0smniyRFfC+lWIu6XxbmVxGuxmlvZU9wjAkgGCBQEsA9xEwVQO8ByFwAgR8wbARoJ8GrRQAuNY60Jp6Lm5Ess1Zi8TkJqwZzqLqC6jbtHVupfSrBOqk5XquU3nLD

VD83daKwPV/8j19y8bahOCWsEjUDvUyolKdXfK71xKOPmS0rEec05GoFbWCrQwxlxoijQNWTODUUyqpYa47bVPQw1gFw+Qy7fPni7MzbtrM9qUmsLXRaiOIOuLWDsZUQ7vWNauxuAD6jAg4AcALkHHE+UzBHgWQSoEQAiT7AGAhAcXiBDv4WZWgseuPWsEcYiB6YZodsNNUSTXVBKfoMPdgCT0KQU9mQKPV1uOU9aigie4HHntT2VcN1cIsvcntT

1chNO5KLzLXor2ZAG9Pmdndntz05B89bbfdYAsgA57y9Pe1PWgjuXwwW9I+zINdE4A5bPIbIEiCbrKBD6690+2fRyAmq8EjQk+qAL3usadwQ97qdNAgFaA4Ed9ve33ZLOH40lz9qegcARtVrAhyiCelfa3v0BFFGgjOcmC/u7277K9SsW6N0DBBxYoQ2AWEOyB+h6s/YpLKDLiwagvIv4oB8A/gBNqLd6oA3Cbtq3Qz1QSlEAIwGwAMD+7kMBADR

u8HiBOcPgXGW/ZkEAPWdsEe68SAnuJAkAN9VtKiGHuYPEAuQCAGbZ3Q4OkASAtXQKPftwCaBgg4PfBdDJIBJIjoIEboCdFIDKB8QAACh4AJxqAvAdQ5oaKjggUgAASmZC3QEAygN0AyHmBKHcAqhgOLwGsNpQ9guh5IAYaoOv6cg7e+EGPvGqcAXNpe99EYa9ACHVSR0bIKIfEPkzIQ2AIgLwac0ZgOAPSMI1QSEBQBAC2uyEPoAZDwgpecRlI2U

DSOkAMjIhsQ0Fwh5UG7ASETCLkA5CxGP8bAYQ7EcKNFDgQiwQgIwEaAEHASjqvMbyAyBNGcwQIHPdCAMCf7R4lAmDZowdAGByKwQHo6pMPChBlaTRlo20b1RUHHAzAEI4uhyC3goWroQagdGf7hBgSUYEAFGCAA=

%%