# Masterdokumentation

p# Master-Dokumentation: BetaTrade AG (ID 13)

Projektleitung: AlphaTech GmbH
Status Planungsphase: ✅ Abgeschlossen (20.02.2026)
Status Übergabe: ✅ Bereit für Themenfeld 2

## Wochenplan Themenfeld 1 (Planung)

| Tag | Datum | Fokus | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag 1 | 16.02.2026 | Onboarding & Analyse | ✅ |
| Tag 2 | 17.02.2026 | Projektstruktur & Risikoanalyse | ✅ |
| Tag 3 | 18.02.2026 | Detailanalyse & Lösungswege | ✅ |
| Tag 4 | 19.02.2026 | Finalisierung & Übergabe-Vorbereitung | ✅ |
| Tag 5 | 20.02.2026 | Puffer, Reflexion & finale Übergabe | ✅ |
| Tag 1-3 | 04.03.2026 | Vault-Optimierung & Cisco TF2 Setup | ✅ |

## Phasen-Übersicht

| Phase | Zeitraum | Dauer | Status | Hauptziele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woche 1 | 5 Tage | Planung fertig | Kaiserslautern VLAN, DHCP-Relay, VoIP |
| 2 | Woche 2 – 5,5 | ~3,5 Wochen | 🗓️ Geplant | Mainz VPN, AD, Backup, LDAP |
| 3 | Woche 6 | ~1 Woche | 🗓️ Geplant | Monitoring, IDS, ISO 27001 |

### Meilensteine & Fortschritt

- Projekt_Meilensteine – Grafische Übersicht der Projektphasen

## Zentrale Ressourcen

### 📡 Netzwerk & Konfiguration

- Netzplan_Kaiserslautern

- Netzwerk_Diagramme_Sammlung – Physische & logische Topologien

- VLAN & IP Matrix

- Cisco_Cheatsheet

- Cisco_Config_Themenfeld2 – Routing (OSPF) & Switching Konfigurationen

### 🛡️ Security & Analyse

- Firewall-Hardening_pfSense – Strategie & Regeln für die pfSense

- Zertifikats_Struktur – PKI Übersicht für OpenVPN

- ISO27001_Checkliste

- Incident_Response_Plan

### 📂 Projektmanagement & Übergabe

- Digitale_Kundenakte

- Risiko-Register BetaTrade

- Uebergabe_Netzwerk_Team

- 2026_03_04_Tag_3_Vault-Optimierung_&_Dokumentation

Aktueller Meilenstein erreicht

Planungsphase vollständig dokumentiert und übergeben
Nächster Schritt: Praktische Umsetzung in Themenfeld 2

→ Offene Punkte Parking-Lot: BetaTrade Modernisierung > Offene Punkte / Parking Lot