# Abhängigkeiten_Phase_2

# Analyse der Abhängigkeiten (Phase 2: Zentrale Mainz)

Datum: 18.02.2026
Status: ✅ Ergänzung zur Detailanalyse Tag 3
Ziel: Klare Darstellung der Reihenfolge, Abhängigkeiten und kritischer Pfade in Phase 2

Warum diese Analyse?

Phase 2 ist die aufwendigste und risikoreichste Phase (Live-Migration, VPN, AD-Optimierung, Backup).
Viele Aufgaben haben starke Abhängigkeiten → Fehlreihenfolge kann zu Ausfällen, Lockouts oder Zeitverzügen führen.

## Hauptziele Phase 2 (Zusammenfassung)

- IP-Migration & Subnetz-Anpassung

- Active Directory Integration & Security Policies (GPOs)

- VPN-Termination (pfSense + Zertifikats-Auth)

- Cloud-Backup (MySQL Kundendatenbank)

- LDAP-Integration Mailserver

- Optimierung DHCP/DNS (zentral auf Admin-VM)

## Abhängigkeits-Graph Screenshot 2026-02-20 121823 1.png