# 2026-02-17_Tag_2

## Tag 2: Projektstruktur & Risikoanalyse

Datum: 17.02.2026
Status: ✅ Erledigt

### Tagesziele (PM-2)

Meilensteine definieren (Was macht BetaTrade zum "Projekt"?)

Erstellung einer groben GANTT-Planung

Identifikation von 5-7 Projektrisiken

Projektstruktur & Abhängigkeiten visualisieren

### Aufgabenliste

- GANTT-Tool: Phasen & Abhängigkeiten visualisieren

- Risiko-Liste: Was könnte bei VLAN-Konfig oder VPN schiefgehen?

- Struktur: Welche Phase ist am aufwendigsten? (Phase 2 Mainz)

### Notizen & Ergebnisse

- Meilensteine:

  - Packet Tracer Datei Kaiserslautern fertig

  - VLANs & DHCP-Relay funktionieren

  - VPN-Zugang Zertifikats-basiert live

  - Cloud-Backup automatisiert & getestet

  - IDS-Alarmtest erfolgreich

  - ISO 27001 Maßnahmen umgesetzt

- GANTT-Plan (Screenshot in Ordner + Mermaid):

Risiken (7 identifiziert):

- DHCP-Migration → Adresskonflikte / Ausfall

- Fehlende STP-Konfig → Broadcast-Sturm

- VPN-Konfig sperrt Admin aus

- VoIP-Jitter / Paketverlust

- Zeitverzug Zertifikatsausstellung

- Backup-Restore fehlschlägt

- Benutzer blockieren Umstellung (Change-Management)

datum: 2026-02-17
tags:

- #projektmanagement

- #risikomanagement

- #gantt

- #scope

# Tag 2: Vertiefte Projektplanung & Methodik (Ergänzung)

Fokus

Detaillierte Ausarbeitung der Projektmethodik zur Absicherung gegen zeitliche Verzögerungen und Scope Creep.

## 1. Methodik der Gantt-Planung

- Abhängigkeiten: Etablierung logischer Finish-to-Start-Verknüpfungen in der Planung.

- Kritischer Pfad: Beispielhafte Festlegung, dass die DHCP-Infrastruktur zwingend fehlerfrei laufen muss, bevor das Voice-VLAN (VoIP) ausgerollt wird.

## 2. Design der Risikomatrix

- Erläuterung der Bewertungskriterien: Die Risiken werden quantifiziert nach der Formel Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadensausmaß.

## 3. Scope-Definition (Abgrenzung)

Out of Scope

Explizites Festhalten der Aufgaben, die nicht Teil dieses Projekts sind, um Erwartungen des Kunden zu managen:

- Keine Endanwenderschulungen für die neuen VPN-Zugänge.

- Keine Beschaffung oder Einrichtung physischer Endgeräte (PCs/Laptops).