# 2026-02-20_Tag_5

# 2026-02-20_Tag_5

## Tag 5: Puffer, Reflexion & finale Übergabe

Datum: 20.02.2026 | Status: ✅ Abgeschlossen

### Tagesziele (PM-5)

Offene Punkte aus Woche 1 nacharbeiten

Übergabe-Dokumentation final überarbeiten

Erweiterte Risikoanalyse + Gegenmaßnahmen

Kundennutzen quantifizieren

Projektcontrolling-Kennzahlen definieren

Persönliche Wochenreflexion

### Ergebnisse

#### 1. Finalisierte Übergabe an Netzwerk-Team

- Dokument: Uebergabe Netzwerk Team

- Ergänzungen: HSRP-Konfig-Beispiel, QoS für VoIP, 802.1X-Empfehlung für IT-VLAN

- Offene Klärungen an Kunden weitergeleitet (VoIP-Telefonie-Hardware, Zertifikatsstelle)

#### 2. Erweiterte Risikoanalyse

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gegenmaßnahme / Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| DHCP-Migration → Adresskonflikte / Ausfall | Hoch | Mittel | Parallelbetrieb 1 Woche, Test-Scope, Rollback-Skript |
| VPN-Konfig sperrt Admin-Zugriff | Mittel | Hoch | Fallback-Local-Admin + Zertifikats-Backup + Pilot-Gruppe |
| Layer-2-Loop durch fehlendes STP | Mittel | Hoch | Rapid-PVST + BPDU Guard + Root-Guard auf Core-Switches |
| VoIP-Paketverlust / Jitter | Mittel | Mittel | QoS-Policy (Voice VLAN highest priority), Jitter-Test |
| Zeitverzug Zertifikats-Management | Mittel | Mittel | Frühe Beantragung + interne Test-CA bis Produktion |
| Cloud-Backup nicht wiederherstellbar | Niedrig | Hoch | Monatlicher Restore-Test, 3-2-1-Regel, Snapshot vor Migration |

#### 3. Quantifizierter Kundennutzen

- Zeitersparnis Admin: ca. 8–12 h/Woche durch zentrales DHCP & AD-Optimierung

- Reduzierung Support-Tickets: geschätzt -40 % (von ~50 → ~30/Monat)

- Downtime-Reduktion: VLAN-Segmentierung + HSRP → Ausfallzeit -60–70 % bei Switch-Ausfall

- Sicherheitsgewinn: Passwort → Zertifikats-VPN → Risiko unbefugter Zugriffe -90 %

- Kosteneinsparung/Jahr: ca. 12.000–18.000 € (weniger Ausfälle, weniger Support, Compliance)

#### 4. Projektcontrolling – Kennzahlen

- Meilensteinerreichung [%]

- Geplante vs. tatsächliche Stunden pro Phase

- Anzahl kritischer Incidents pro Woche

- Nutzerzufriedenheit (Umfrage nach Go-Live: Skala 1–10)

- Anzahl Security-Vorfälle pre/post Projekt

- Backup-Restore-Test-Erfolg (Ja/Nein)

### Wochenreflexion

Was lief besonders gut?

- Sehr strukturierte Tagesdokumentation → leicht nachvollziehbar

- Gute Abstimmung VLAN- & IP-Konzept (einheitlich über alle Phasen)

- Packet-Tracer-Analyse hat viele potenzielle Stolpersteine früh gezeigt

Was war herausfordernd?

- Abhängigkeiten Phase 2 schwer exakt zu timen (VPN vor Backup?)

- VoIP-Anforderungen noch etwas vage → Klärungsbedarf mit Kunden

- Quantifizierung von Nutzen & Risiken subjektiv (keine echten Zahlen vom Kunden)

Bewertung eigene Arbeitsweise (1–10)
Struktur & Dokumentation: 9
Technisches Verständnis: 8
Team-Kommunikation (simuliert): 8,5

Verbesserungsvorschläge für Themenfeld 2

- Früher reale Tests (statt nur Planung)

- Wöchentliche 15-min Stand-ups fix einplanen

- Automatische KPI-Übersicht (z. B. via Excel oder Power BI)

→ BetaTrade Modernisierung | Risiko-Register BetaTrade | Uebergabe_Netzwerk_Team

datum: 2026-02-20
tags:

- #qualitaetssicherung

- #controlling

- #lessons-learned

# Tag 5: Qualitätssicherung & Projektcontrolling (Ergänzung)

Fokus

Finaler Review der Phase 1, Optimierung der Export-Dokumente und Definition von Messgrößen für den Projekterfolg.

## 1. Qualitätssicherung (QA) der Dokumentation

- Review-Prozess: Prüfung der gesamten Vault-Struktur auf einheitliche Formatierung, funktionierende Querverweise (Wikilinks) und inhaltliche Vollständigkeit vor dem PDF-Export.

## 2. PDF-Export-Optimierung

- CSS-Anpassungen: Technische Feineinstellungen für den Obsidian-PDF-Export vorgenommen (z. B. saubere Seitenumbrüche vor Überschriften, Generierung eines Inhaltsverzeichnisses).

## 3. KPIs und Controlling-Setup

Erfolgsmetriken

Definition von Kennzahlen für das künftige Projektcontrolling:

- Meilensteinerreichung in Prozent.

- Geplante vs. tatsächliche Stunden pro Phase.

- Anzahl kritischer Netzwerk-Incidents pro Woche während der Rollout-Phase.

## 4. Erweiterte Lessons Learned

- Was lief gut: Die frühe Einigung auf Markdown/Obsidian hat viel Zeit beim Formatieren gespart.

- Herausforderungen: Die Abgrenzung der Phasen (Kaiserslautern vs. Mainz) war anfangs unscharf.

- Maßnahmen für Phase 2: Noch engere Abstimmung mit dem simulierten Kunden bezüglich der Firewall-Hardware-Anforderungen.