# ISO27001_Checkliste

# ISO 27001 Checkliste – BetaTrade Modernisierung (Projekt-ID 13)

Dokument-Typ: Audit-Vorbereitungs-Checkliste
Gültig ab: Februar 2026
Verantwortlich: Projektassistenz / IT-Leitung BetaTrade AG
Ziel: Sicherstellen, dass die Modernisierungsmaßnahmen wesentliche Anforderungen der ISO/IEC 27001:2022 erfüllen
Status: 🗓️ In Vorbereitung – Phase 3 (Woche 6)

Scope

Gilt primär für die IT-Infrastruktur (Netzwerk, Server, Remote-Zugriff, Backup, Monitoring) der Standorte Mainz und Kaiserslautern.

## A.5 – Organisationskontrollen (Auszug relevant)

| Kontrolle | Anforderung (kurz) | Umsetzung im Projekt | Status | Nachweis / Verantwortlich | Bemerkung / Offene Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.1 | Informationssicherheitsrichtlinien | Sicherheitsrichtlinie erstellen (Entwurf Woche 5) | 🟡 Offen | IT-Leitung | Muss von GF genehmigt werden |
| A.5.7 | Threat Intelligence | Monitoring + IDS (Phase 3) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Feed-Integration (z. B. MISP) prüfen |
| A.5.23 | Information security for use of cloud services | Cloud-Backup (AWS S3 / Azure?) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Vertragsklauseln + Verschlüsselung prüfen |
| A.5.33 | Protection of records | Backup-Strategie + WORM-Option | 🟢 Geplant | Backup-Verantwortlicher | 3-2-1-Regel + monatlicher Restore-Test |

## A.8 – Technische Kontrollen (Kernbereich Projekt)

| Kontrolle | Anforderung (kurz) | Umsetzung im Projekt | Status | Nachweis / Verantwortlich | Bemerkung / Offene Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.1 | User endpoint devices | 802.1X Port-Security (IT-VLAN) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Rollout Woche 2–3 |
| A.8.9 | Configuration management | Zentrale Config-Backups (Core-Switches) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Automatisierung via Ansible? |
| A.8.16 | Monitoring activities | Zentraler Syslog + IDS-Dashboard | 🟢 Geplant | Monitoring-Team | Alerting per E-Mail/SMS Woche 6 |
| A.8.20 | Networks security | VLAN-Segmentierung + Inter-VLAN-Routing | ✅ Erledigt (Phase 1) | Netzwerk-Team | Dokumentation in Netzplan Kaiserslautern |
| A.8.23 | Web filtering | pfSense Content-Filter (optional) | 🟡 Offen | IT-Leitung | Kunde entscheiden – Datenschutz! |
| A.8.24 | Use of cryptography | Zertifikatsbasiertes VPN (OpenVPN) | 🟢 Geplant | Netzwerk-Team | Key-Management + Backup Woche 2 |
| A.8.25 | Secure development life cycle | Packet Tracer → Staging → Produktion | ✅ Erledigt (Planung) | Projektassistenz | Change-Management-Prozess definieren |
| A.8.28 | Secure coding | Nicht relevant (keine Eigenentwicklung) | N/A | – | – |

## A.9 – Physische & Umgebungskontrollen (kurz)

- A.9.1: Physischer Zutrittsschutz (Serverraum Mainz) → Türschloss + Protokollierung prüfen

- A.9.4: Schutz vor Umwelteinflüssen → USV + Klimatisierung dokumentieren

## Nächste Schritte

Mapping aller Projektmaßnahmen → ISO 27001 Controls (Woche 5)

Lückenanalyse & Maßnahmenplan erstellen (Woche 6)

Internes Pre-Audit durchführen (Ende Phase 3)

Dokumentation für externes Audit vorbereiten (PDF-Export aus Obsidian)

Wichtig

ISO 27001:2022 fordert risikobasierten Ansatz → siehe Risiko-Register BetaTrade

→ Verlinkte Dokumente:
Phase_3_Security | Risiko-Register BetaTrade | Masterdokumentation