# BetaTrade Modernisierung

# BetaTrade Modernisierung – Dashboard (Projekt-ID 13)

Projektstatus: Planung abgeschlossen (Themenfeld 1)
Aktuelle Phase: Übergabe an Themenfeld 2 (Netzwerkadministration)
Nächster Meilenstein: Go-Live Phase 1 Kaiserslautern – Ende Woche 1 Umsetzung
Datum: 20.02.2026

## Projektphasen (Übersicht)

| Phase | Zeitraum | Status | Hauptziele | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woche 1 | Planung ✅ | Kaiserslautern VLAN, DHCP-Relay, VoIP | Netzwerk-Team TF2 |
| 2 | Woche 2–5,5 | 🗓️ Geplant | Mainz VPN, AD-Optimierung, Cloud-Backup, LDAP | Netzwerk-Team TF2 |
| 3 | Woche 6 | 🗓️ Geplant | Monitoring, IDS, ISO 27001 | Security-Team |

## Schnellzugriffe

### Planung & Tagebuch (Themenfeld 1)

- 2026-02-16_Tag_1

- 2026-02-17_Tag_2

- 2026-02-18_Tag_3

- 2026-02-19_Tag_4

- 2026-02-20_Tag_5

### Phasen-Dokumente

- Phase_1_Kaiserslautern

- Phase_2_Mainz

- Phase_3_Security

### Wichtige Referenzen

- Masterdokumentation

- Risiko-Register_BetaTrade

- Uebergabe_Netzwerk_Team

- ISO27001_Checkliste

- Incident_Response_Plan

- Netzplan_Kaiserslautern

- VLAN_und_IP_Matrix

- Cisco_Cheatsheet

- Digitale_Kundenakte_Zusammenfassung

Aktueller Fokus (20.02.2026)

Übergabe an Themenfeld 2 abschließen
Erste praktische Umsetzung in Packet Tracer / realer Umgebung starten

→ Risiko-Register_BetaTrade für offene Punkte
→ Markwhen/BetaTrade_Projekt_als_Markwhen_Timeline.mw für Gesamt-Timeline